ANEXO II

TERMOS DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CIRPA – CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE XIQUE-XIQUE, NO ESTADO DA BAHIA.

INDICE

TERMO DE REFERÊNCIA

1	FINALIDADE

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

- LEGISLAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- SUBCONTRATAÇÃO/CONSÓRCIO

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- PRAZO DE GARANTIAS

- DOS ADITIVOS, DA ALOCAÇÃO DE RISCO E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

- FORMA DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- PROPOSTA FINANCEIRA

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA REFERÊNCIA DE PREÇOS

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- CONDIÇÕES GERAIS

TERMOS DE REFERÊNCIA

- FINALIDADE

O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração de edital por Regime Diferenciado de Contratações (RDC), conforme inciso IV, art. 1º, da Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011, apresentação de propostas para Contratação Integrada de Empresa para execução dos serviços relativos à Elaboração de Projetos Básico e Executivo, execução das obras e serviços de Reforma e Ampliação do CIRPA – Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique, no Município de Xique-Xique, no Estado da Bahia, englobando: reforma e ampliação das instalações existentes do prédio da administração/laboratório de incubação e galpão de ração. Construção de alojamentos, laboratórios, auditório, garagem e oficina, lava jato e fachada do Centro. Construção de tanques escavados, tanques em alvenaria de alta circulação de água e tanque de tratamento de resíduos compreendendo construção de monges e caixas de coletas, serviços de terraplenagem, implantação de rede de abastecimento e drenagem para viveiros, reforma dos tanques escavados existentes, tanque-pulmão, sistema de captação e serviços de manutenção da adutora, fornecimento de bomba hidráulica, fornecimento e assentamento de tubos e conexões, fornecimento e assentamento de manta de PEAD, execução de concreto. Construção da estação compacta de tratamento de água com fornecimentos e assentamento de tubos, conexões e bombas hidráulicas e elétricas.

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semi fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi fabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o edital, Termo de Referência, Especificações Técnicas, desenhos e Proposta Financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos no Termo de Referência.

PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para: a) caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

- Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global dos serviços e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

- Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de implantação das obras e serviços, a situações devidamente comprovadas em ato motivado da administração pública;

- Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à execução das obras e serviços bem como especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

- Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a implantação da obra e dos serviços;

- Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão implantação da obra e dos serviços, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, exceto, em relação à respectiva licitação, na hipótese de contratação integrada;

- Orçamento detalhado do custo global da implantação da obra e dos serviços, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

PROJETO EXECUTIVO – Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da implantação da obra e dos serviços, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitários e globais dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

CANTEIRO DE OBRAS – Local onde serão implantadas as estruturas fixas e/ou móveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execução das obras. Nestas estruturas estarão incluídas as instalações para as equipes de supervisão e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASF.

OBRAS E SERVIÇOS – São todas as atividades relativas à execução das obras civis, de fabricação, de fornecimento, de instalação e montagem de equipamentos;

COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) – É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultante do Projeto Executivo com as alterações e modificações havidas durante a execução da obra (desenhos, listas, planilhas, etc.).

REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, contratada, CODEVASF e fornecedores, onde se define todos os seus detalhes do Plano e Trabalho e dá-se o Start Up da execução das obras.

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Superintendência Regional da CODEVASF localizada no município de Bom Jesus da Lapa no seguinte Endereço:

###### Avenida Manoel Novaes, s/n - Centro

###### CEP: 47600-000 – Bom Jesus da Lapa / BA

###### Fone: (77) 3481-8050

###### Fax: (77) 3481-4445

- DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO MODO DA DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste termo de referência, edital e seus anexos, pela Lei nº. 12.462, de 05 de agosto de 2011, que versa sobre o Regime Diferenciado de Contratação – RDC, alterada pela Lei 12.980, de 28 de maio de 2014, regulamentada pelo Decreto nº. 7.581 de 11 de outubro de 2011, alterado pelo Decreto nº.  8.080, de 20 de agosto de 2013, em face da obra em objeto ter sido incluída no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, e de acordo com as exigências e demais condições do Termo de Referência e seus elementos técnicos constitutivos, expressas neste Termo de Referência e em seus anexos.

  - Do modo de disputa, regime de execução e critério de julgamento.

    - Forma de Execução: RDC Eletrônico

    - Modo de Disputa: Aberto

    - Regime de Execução: Contratação Integrada

    - Critério de Julgamento: Menor Preço

- LOCALIZAÇÃO

  - XIQUE-XIQUE/BA

- Distância de Salvador/BA: 560 km;

- Acesso: Seguindo as rodovias: BR-324 e BA-052;

- Distância de Bom Jesus da Lapa/BA: 380 km;

- Acesso: Seguindo as rodovias: BA-160 e BA-161.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - As obras/serviços/fornecimentos de materiais e equipamentos objeto desta licitação encontram-se descritos e caracterizados no anteprojeto e Especificações Técnicas (Anexo VII do edital).

  - Para consecução do objetivo da contratação estarão sob a responsabilidade da contratada todas as atividades necessárias à completa execução dos serviços de reforma e ampliação do CIRPA, de acordo com os projetos básico e executivo a serem elaborados pela contratada e aprovados pela CODEVASF.

- SUBCONTRATAÇÃO

  - Será permitida a subcontratação de parte da obra ou serviço objeto deste Termo de Referência, para as atividades que não constituem item relevante do objeto desta licitação, com anuência prévia da CODEVASF.

    - É vedada a subcontratação total do objeto. Poderão ser subcontratados os seguintes serviços: estudos preliminares (pedológicos, topográficos, e testes de sondagens), elaboração de projetos, fornecimento de materiais e equipamentos, limpeza de área.

  - A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a administração pública quanto à qualidade técnica da obra ou serviço prestado.

  - A subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

    - A licitante classificada em primeiro lugar, de proposta de maior vantajosidade quando optar por subcontratar parte dos serviços objeto desta licitação, deverá apresentar na fase de habilitação a documentação de habilitação da (s) empresa (s) subcontratada (s) para fins de comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado, e que entre os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo máximo de vigência do contrato, para elaboração dos Projetos Básicos e Executivos e a Execução das Obras e Serviços, objeto desta licitação é de 300 (trezentos) dias consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, com eficácia legal a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente na CODEVASF, devendo excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogada na forma do art. 57, I, c/c §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93. Foram considerados os 45 (quarenta e cinco) dias iniciais para a elaboração e entrega do Projeto Básico e o Projeto Executivo será desenvolvido concomitantemente com as obras.

  - A eventual prorrogação do prazo de vigência do contrato somente será admitida por necessidade de alteração de projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado; nos termos do art. 9º, §4º, I e II da Lei 12.462/2011.

  - A cada prorrogação a contratada deverá apresentar prova de quitação de débitos com tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdência Social (CND), FGTS e CND da Justiça do Trabalho.

  - A expedição da “Ordem de Serviço Inicial” somente se efetivará após a publicação do extrato do Contrato no “Diário Oficial da União” e a entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato”.

- PRAZO DE GARANTIAS

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

  - Os equipamentos fornecidos deverão ser adquiridos pela contratada com um prazo de garantia mínimo, contra qualquer defeito de fabricação ou funcionamento, de 18 (dezoito) meses a partir da entrada em operação.

- DOS ADITIVOS, DA ALOCAÇÃO DE RISCO E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

  - Fica vedada a celebração de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma das seguintes hipóteses:

    - Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior;

    - Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observado os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - Da Alocação de risco:

    - Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do contratante e do contratado na execução do contrato. Com base na matriz de risco, são definidas as diretrizes das cláusulas contratuais.

    - A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na matriz de risco.

    - A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja responsabilidade é do contratante, conforme estabelecido na matriz de risco.

    - Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo, o Anexo VIII do edital (Matriz de Risco).

    - O termo risco neste contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico.

    - A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informações da Matriz de Risco.

    - O caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência ou que estejam previstos na Matriz de Risco são de responsabilidade da contratada.

    - A contratada declara:

      - Ter pleno conhecimento na natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no contrato, e

      - Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo com os critérios de medições (Anexo X do edital) e etapas do cronograma, com base nos preços propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

  - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - O pagamento da instalação e manutenção do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta, nos correspondentes percentuais:

  - Instalação do canteiro, de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto;

- Mobilização: será realizado medição e pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira medição. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serão medidos e pagos após efetiva mobilização de suas máquinas e equipamentos, conforme programado no Plano de Trabalho exigido na alínea “b” do subitem 19.1 deste Termo de Referência;

- Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela fiscalização.

  - Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) – será pago conforme o percentual de serviços executados no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item.

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

    - Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) terão como unidade na planilha orçamentária “global” e será pago o quantitativo do percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais.

    - Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CODEVASF, será pago o valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) prevista no período da medição.

  - O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste edital e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

  - O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada do recolhimento:

- Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, da obra objeto da presente licitação;

- No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF;

- FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária;

- ISS. Caso o município onde serão executadas as obras, não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Governo Federal com prazo de validade em vigor, ou se não constar o prazo de validade que esta tenha sido emitida com até trinta dias da data de abertura dos envelopes.

  - As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada. Quando o serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da CODEVASF, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

    - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

- O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - É de inteira responsabilidade da contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobranças acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF para cobertura da execução das obras/serviços/fornecimentos, assim como destacando os itens de faturamento que tenham alíquotas tributárias distintas ou gozem de benefícios de isenção ou não incidência tributária.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, devidamente atestado pela fiscalização, com destaque das alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicílio bancário para recebimento dos respectivos créditos; e dos Relatórios Gerenciais e Operacionais do mês da medição, sem cuja apresentação, não poderão ser recebida os demais documentos de faturamento.

  - As faturas serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, devendo as mesmas estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, dando-se início a nova contagem de prazo para pagamento quando da reapresentação da documentação corrigida.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento o primeiro dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Termo de Referência.

  - Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

  - A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - A adjudicatária deverá manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

  - Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da contratada, está será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativas e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº 8.666/96.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

  - Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - Em caso de Consórcio, será admitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que o integrarem, desde que tal preferência esteja expressamente manifestada na CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS, respeitada a proporcionalidade estabelecida no termo de Compromisso de Constituição do Consórcio.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 10.2, caso em que a CODEVASF efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula: AM = P x I.

Onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1

Onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

    - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

- REAJUSTAMENTO

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

R= Ii – I0 *V, onde:

I0

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

Ii = Índice de preço verificado no mês do orçamento

Io= Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado

    - Execução das Obras: pelo índice de reajustamento fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV coluna 35 da FGV - Edificações Total, cód. AO 15948.

    - O Projeto Básico e Executivo: pelo índice de reajustamento de consultoria, AO 157980 - COLUNA-39-FGV-SERVIÇOS DE CONSULTORIA.

  - A data-base do orçamento referencial é Julho de 2014.

  - Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da contratada conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da CODEVASF.

  - Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

  - Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à contratada, o preço contratual será reajustado pela fórmula estabelecida no subitem 11.1, obedecendo-se os seguintes critérios:

    - Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;

    - Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem executados;

    - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CODEVASF pagará à contratada a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

    - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

    - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

  - As licitantes deverão visitar os locais onde serão executadas as obras/serviços e suas circunvizinhanças, preferencialmente, com a presença de integrante(s) do seu quadro de Responsáveis Técnicos indicados pela licitante, ou de seu Representante Legal, para ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras/serviços a serem executadas, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à elaboração da proposta e execução do contrato.

  - A empresa licitante, a seu critério poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades de lei, que tem pleno conhecimento das condições peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e do local dos serviços, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira

  - É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/ serviços as licitantes deverão contatar com a 2ª SR/GRR - Gerência Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF, em Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, Telefone (77) 3481-8050, Fax (77) 3481-4445.

  - Como comprovação da visita ao (s) local (ais) onde serão executadas as obras/serviços as licitantes deverão apresentar declaração de visita – Modelo 4 Anexo I do edital.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A licitante de melhor proposta deverá apresentar

- Inscrição ou registro da licitante (pessoa jurídica) junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia competente da região a que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto;

- Declaração de visita do local onde serão executadas as obras/serviços e fornecimentos, emitida pela própria licitante, nos termos do item 12 deste Termo de Referência, assinada pelo(s) o(s) Responsável (is) Técnico(s) ou Representante Legal.

- Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este Conselho, que comprovem que a licitante tenha executado obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores, com os seguintes quantitativos mínimos:

|  | XIQUE-XIQUE/BA |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇO | QUANTIDADE |
| 1.0 | Execução de estruturas em concreto convencional e armado | 40m³ |
| 2.0 | Execução de instalações prediais elétricas e hidro – sanitárias | 40 m |
| 3.0 | Escavação/compactação de aterros e obras de porte e complexidade similares ou superiores | 700 m³ |
| 4.0 | Pavimentação em paralelepípedo | 300 m² |

- Não será admitido o somatório de atestados para comprovar cada item. Os atestados poderão ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou

- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

- Definem-se como obras similares: obras construtivamente afim às de saneamento básico, redes hidráulicas, edificações, movimento de terra, especialmente no campo da construção civil e engenharia hidráulica;

- Definem-se como obras de porte e complexidade similares àquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no Anteprojeto - Anexo VII, parte integrante do edital;

- Deverá (ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão (ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do (s) responsável (is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional (is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução;

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional (ais) habilitado (s), detentor (es) de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA e/ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove ter o(s) profissional(ais) executado:

- Obras de serviços similares, conforme descritos na alínea “e”.

- Entende-se, para fins deste Termo de Referência, como pertencente ao quadro permanente:

  - O empregado;

  - O sócio;

  - O detentor de contrato de prestação de serviço.

- A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou declaração de contratação futura do profissional responsável, acompanhada da anuência deste, e se está indicado para coordenar os serviços objeto deste Termo de Referência.

- Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma.

- Termo de Compromisso de Execução dos Serviços e de Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais, conforme Anexo XIII do edital, com fundamento legal no art. 111 da Lei nº 8.666/93.

- Termo de Compromisso de Sigilo de Informações, conforme Anexo IX do edital.

- Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da sua utilização, conforme Modelo 5, Anexo I do edital. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela CODEVASF, por ocasião da sua utilização e sempre que necessário.

    - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

- PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste Termo de Referência e anexos que constitui o edital.

  - A Proposta Financeira - constitui-se dos seguintes documentos:

- Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, conforme modelo do Anexo III do edital, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com preço global em Real, para os serviços objeto da presente licitação e prazo de validade será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de realização da presente licitação, sujeito à revalidação por idêntico período.

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, C.N.P.J e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

    - O licitante de melhor proposta apresentada deverá reelaborar e apresentar à comissão no prazo de 2 (dois) dias úteis, contendo os seguintes documentos:

- Planilha de preços com valores monetários em reais, incluindo todas as etapas e as despesas diretas e indiretas necessárias à plena elaboração do Projeto Básico e Executivo e Execução das Obras/pré-operação, objeto da licitação, fornecida obrigatoriamente em papel e em mídia eletrônica, sendo facultado à comissão solicitar a reapresentação da planilha em meio magnético, em caso de inviabilidade de sua leitura.

- Cronograma Financeiro obedecendo às atividades, prazo e composição do “Cronograma Físico”, com a previsão de desembolso orçamentário estabelecida no Anexo X do edital e quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo de execução estabelecido neste Termo de Referência. O cronograma deverá ser detalhado e apresentado sob forma de fluxogramas PERT/ISSO.

- Os custos de administração local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do BDI, doravante deverão fazer parte da Planilha de Orçamentação de Obras (Planilha de Preços) e Planilha de Composição Preços Unitários.

- Cronograma Físico-Financeiro das etapas dos serviços objeto da licitação constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, estabelecido no subitem 7.1 deste Termo de Referência.

    - A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução das obras/serviços, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da licitante vencedora.

  - A contratada é responsável, desde o início do contrato até o seu encerramento, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes à água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega à CODEVASF para controle.

  - Preencher os seguintes Quadros, que deverão fazer parte da Proposta Financeira, os quais constam dos Anexos X e XII, que é parte integrante do edital.

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- PLAN ILHA DE ORÇAMENTAÇÃO

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA REFERÊNCIA DE PREÇOS

  - O orçamento estimado para as contratações das obras e serviços pelo RDC é sigiloso, e será tornado público apenas após a adjudicação do objeto, conforme disposto no Art. 6º da Lei n. 12.462 de 05 de agosto de 2011 c/c Art. 9º do Decreto n. 7.581/2011, sem prejuízo da divulgação no instrumento convocatório das informações necessárias e suficientes para a elaboração das propostas. No entanto, à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo para consulta.

  - O valor estimado para a contratação foi elaborado com base no SINAPI para o Estado da Bahia, na data-base de julho/2014, atendendo ao disposto no Decreto nº 7.983 de 08/04/2013, já incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para serviços e materiais não constantes no sistema oficial de custos, foram efetuadas composições de preços unitários elaborados pela CODEVASF. No orçamento de referência da CODEVASF foram consideradas as seguintes taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI);

  - Para a Obra

- BDI (serviço): 25%

- BDI (material): 18%

- Encargos Sociais 91,70%

  - Para o Projeto

- Encargos Sociais da Equipe com Vínculo: 77,25% sobre o salário mensal;

- Encargos Sociais de Autônomos: 20,00% sobre o salário mensal;

- Custos Administrativos: 12,00% sobre o total de salários da equipe;

- Remuneração da empresa: 8,00% sobre os custos diretos+custo de administração;

- Despesas fiscais 13,96%

NOTA 1: Na composição das taxas de Bonificação de Despesas Indiretas – BDI, não deverão ser apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acórdão 325/2007 – TCU/Plenário.

  - As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho nº 18.544.2026.10ZW.0001 – Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba – Nacional – Categoria Econômica 4, sob gestão da 2ª Superintendência Regional.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - O critério de julgamento será o de menor preço. O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado pela Administração Pública, com base nos parâmetros previstos nos §§ 3º, 4º ou 6º do art. 8º da Lei nº. 12.462, de 2011.

  - O licitante que ofertou a melhor proposta deverá apresentar o valor do lance vencedor distribuído pelas etapas do cronograma, definido no ato de convocação e compatível com o critério de aceitabilidade por etapas conforme previsto no item 16.3.

  - A proposta de preços de melhor vantajosidade deverá ser adequada aos limites constante do orçamento estimado pela CODEVASF em relação às etapas de execução dos itens discriminados conforme planilha (Anexo XII do edital).

  - A Comissão de Julgamento reservadamente verificará a conformidade do preço global da proposta mais vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a contratação, sua adequação com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo a desclassificação, com base no Artigo 24 da Lei 12.462/11, aquelas que:

- Contenham vícios insanáveis;

- Não obedeça às especificações técnicas relacionadas no instrumento convocatório;

- Apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do Art. 9º do Decreto 7.581/11;

- Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela CODEVASF;

- Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do Termo Convocatório desde que insanáveis;

- Apresente qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdidos.

  - Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

- Valor do orçamento previamente estimado pela CODEVASF.

  - A Comissão de Julgamento promoverá diligência de forma a conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

  - A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

  - A CODEVASF poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir do licitante que ela seja demonstrada, conforme subitem 16.4.

  - Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que a CODEVASF admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação, é o global previamente estimado a ser divulgado após a adjudicação do objeto, nos termos do subitem 15.1, devidamente corrigido de acordo com o seguinte critério:

- Para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a data da apresentação das propostas, desde que transcorridos 12 (doze) meses da data-base, serão observados os critérios estabelecidos no item “Reajustamento”;

- O percentual de atualização do orçamento de referência será calculado até a 4ª (quarta) casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante será o valor global do orçamento de referência atualizado.

- FISCALIZAÇÃO

  - A coordenação do contrato, bem como a fiscalização da execução dos serviços de elaboração de projeto e da implantação da obra será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art.º 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAFI, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a contratada a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas – 2ªSR/GRR da CODEVASF, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da fiscalização poderá a contratada recorrer à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas – 2ª SR/GRR da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Concluídos os serviços, a contratada solicitará à CODEVASF, através da fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

  - CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através de comissão, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

  - O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 18.5 acima é condicionante para:

      - Emissão, pela CODEVASF, do Atestado de Execução das obras;

      - Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e

      - Liberação da Caução Contratual.

  - Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras, serão de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

- “Lay Out” do Canteiro de Obras e identificação da área para construção do mesmo.

- Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalização da CODEVASF, devendo conter o plano de logística da contratada para execução das obras, instalação e mobilização, fases e uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes à determinada etapa da obra, suas inter-relações, tempo gasto, armazenamento dos materiais, transporte e instalação, de forma a garantir a contínua e plena execução dos serviços.

- Cronograma físico–financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima.

- Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições estabelecidas no item 6.

d.1) A contratada deverá acompanhar  a regularidade jurídico/fiscal, trabalhista e qualificação técnica de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou função gratificada na CODEVASF;

d.2) Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da contratante, na Sede em Brasília – DF ou na Superintendência Regional.

  - Manter no local da obra durante todo o período de execução em regime permanente no mínimo um técnico de segurança do trabalho, portador de comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessário disponibilizar outros técnicos conforme disposto na NR 4.

  - Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução das obras.

  - Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77. A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local dos serviços, para representá-la na execução do objeto contratado (Art. 68 da Lei 8.666/93).

  - Instalar e manter, sem ônus para a CODEVASF, no canteiro de obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da CODEVASF, para uso exclusivo da fiscalização da CODEVASF, com área mínima de 25,00 m², incluindo banheiro, contendo: mesa, cadeira, armário, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra, administração de escritório e comunicação, internet, 01 câmera fotográfica digital (resolução mínima de 7.0 megapixel com cartão de memória de 2Gb), materiais de escritório necessários à operação dos equipamentos e desempenho das atividades pelo período correspondente ao da execução dos serviços e 01 aparelho de ar-condicionado, sendo que ao final das obras todos os materiais e equipamentos serão devolvidos à contratada;

  - Disponibilizar para a equipe de fiscalização da CODEVASF os veículos previstos em Planilha Orçamentária, em estado novo, de no máximo dois anos de fabricação, para essa finalidade, de cor preferencialmente branca, com os dizeres conforme especificação da CODEVASF, sendo que ao final das obras os veículos serão devolvidos à contratada.

  - Ficará a licitante responsável pela cobertura das despesas com combustível, seguro, licenciamento, IPVA e serviços gerais de manutenção dos veículos previstos no item 19.7 acima, durante todo o período de execução das obras/serviços/fornecimentos, sendo que os custos das despesas estão previstos na Planilha Orçamentária.

  - Disponibilizar para a equipe da fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de concreto e aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviços objetos deste edital, os quais serão devolvidos à licitante vencedora ao final da execução das obras/serviços.

  - A contratada deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a CODEVASF. Mesmo as comunicações via telefone devem ser ratificadas formal e posteriormente, através do fax (77) 3481-4445.

  - Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das obras/serviços/fornecimentos.

  - Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras/serviços/fornecimentos.

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução das obras/serviços objeto do contrato.

  - A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para a CODEVASF, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna.

  - Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras/serviços/fornecimentos.

  - Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços/fornecimentos no prazo contratual.

  - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras/serviços.

  - A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade do contratado.

  - Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução das obras/serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da contratada.

  - Responsabilizar-se, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes à água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

  - No momento da desmobilização, para liberação da ultima fatura, faz-se necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

  - Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CODEVASF.

  - A contratada responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das obras/serviços/fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

  - A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato.

  - A Contratada deverá manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

  - Durante a execução das obras/serviços, caberão à empresa contratada as seguintes medidas:

- Instalar e manter no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do contrato e contratante (CODEVASF), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971;

a.1) A placa de identificação das obras/serviços deve ser no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas, Anexo V do edital, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe;

- Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;

- Manter no local das obras/serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela fiscalização e pela contratada em todas as vias, ficará em poder da contratante após a conclusão das obras/serviços;

- Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;

- Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços; e

- Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

  - Na execução das obras/serviços de construção objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:
Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;

- Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da CODEVASF;

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e

- Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será considerado especificado e válido.

- A contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato.

- O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, incluindo elaboração dos projetos e execução das obras.

- A empresa contratada deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

  - Durante a execução das obras/serviços, a EMPRESA vencedora, terá garantir logisticamente, o funcionamento de todos os serviços da CIRPA, usando metodologias adequadas a cada situação.

- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

  - A contratada deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de 08.06.1978 do MTE e deverá:

  - Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

  - Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

  - Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

  - Na execução do presente instrumento será exigido da contratada o pleno atendimento dos artigos da instrução normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010, em especial ao cumprimento das condições estabelecidas no art. 4º da referida IN, que estabelece o seguinte:

    - “Art. 4º - Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, as especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo, para contratação de obras e serviços de engenharia, devem ser elaborados visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

- Uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável;

- Automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença;

- Uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;

- Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água;

- Sistema de medição individualizado de consumo de água e energia;

- Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados;

- Aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

- Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e

- Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço;

§ 1º 	Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas.

§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos competentes.

§ 3º 	Os instrumentos convocatórios e contratos de obras e serviços de engenharia deverão exigir o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os resíduos removidos devem estar acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, disponibilizando campo específico na planilha de composição dos custos.

§ 4º 	No projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da Organização Internacional para a Padronização (International Organization for Standardization).

§ 5º 	Quando a contratação envolver a utilização de bens e a empresa for detentora da norma ISO 14.000, o instrumento convocatório, além de estabelecer diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de empresas de bens, deverá exigir a comprovação de que o licitante adota práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

    - Art. 5º- Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

- Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

- Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

- Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

- Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

§ 1º 	A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

§ 2º 	O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada.

    - Art. 6º- no que se refere à adoção das seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados:

  - A utilização de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

  - A adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

  - A Observância da Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

  - O fornecimento aos empregados dos equipamentos de segurança que se fizerem necessário, para a execução de serviços;

  - A realização de programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

  - A realização da separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

  - O respeito às Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

  - A previsão da destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis

- RELATÓRIOS E PRODUTOS

  - Relatório de Andamento – documento mensal de caráter administrativo para apresentar o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação e etapas, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos.

  - Na elaboração do projeto básico/executivo, a consultora emitirá os relatórios para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro.

  - Relatório Específico – documento a ser produzido pela contratada, quando solicitado, relativo à justificativa técnica e/ou andamento dos serviços, além dos que forem estabelecidos em caráter sistemático, para efeito de fiscalização.

  - Relatório Final – documento de produção previsto ao término dos trabalhos, no qual a proponente apresenta o relato de todos os serviços executados. Elaborar os Relatórios Finais com os desenhos “as built”.

  - A consultora deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - O resultado do fornecimento e execução dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras, serão de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

  - Será responsabilidade da contratada efetuar os testes de equipamentos e das unidades de forma a garantir a entrega do CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA à CODEVASF, em perfeito funcionamento e de acordo com as especificações.

  - Este Termo de Referência, Anexo do edital e demais anexos, farão parte integrante do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transições.

- DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

  - Os Anexos relacionados abaixo, os quais fazer referência a este Termo de Referência, todos são anexos do edital, alguns estão gravados em arquivos separados, como segue:

- Anexo I: Termo da Proposta

- Anexo II: Declaração de vistoria Técnica;

- Anexo III: Planilha de Preços - Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV – Horista e Mensalista) e Detalhamento do BDI (PO-XV – OBRAS/SERVIÇOS e FORNECIMENTO);

- Anexo IV: Anteprojeto (Memoriais descritivos, Especificações técnicas, Desenhos);

- Anexo V: Manual para elaboração de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional;

- Anexo VI: Termo de Compromisso de Execução dos serviços e de Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais;

- Anexo VII: Declaração de Disponibilidade de Equipamentos (Modelo);

- Anexo VIII: Matriz de Risco;

- Anexo IX: Modelo de termo de compromisso de sigilo de informações;

- Anexo X: Cronograma e critérios de medições e pagamento de cada Etapa;

- Anexo XI: Planilha de Orçamentação de Obras.

ANEXO I

TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70.830.901 – Brasília-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o  RDC ELETRÔNICO n.º ____/2014 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Execução das obras e serviços relativos à reforma e ampliação do CIRPA – Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique,  no município de Xique-Xique, no Estado da Bahia, englobando: elaboração de projeto básico, elaboração de projeto executivo, reforma e ampliação das instalações existentes do prédio da administração/laboratório de incubação e galpão de ração. Construção de alojamentos, laboratórios, auditório, garagem e oficina, lava jato e fachada do Centro. Construção de tanques escavados, tanques em alvenaria de alta circulação de água e tanque de tratamento de resíduos compreendendo construção de monges e caixas de coletas, serviços de terraplenagem, implantação de rede de abastecimento e drenagem para viveiros. Reforma dos tanques escavados existentes, tanque-pulmão, sistema de captação e serviços de manutenção da adutora, fornecimento de bomba hidráulica, fornecimento e assentamento de tubos e conexões, fornecimento e assentamento de manta de PEAD, execução de concreto. Construção da estação compacta de tratamento de água com fornecimentos e assentamento de tubos, conexões e bombas hidráulicas e elétricas, (NOME DO MUNICÍPIO), no Estado da (NOME DO ESTADO) Bahia, pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

# ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serão executadas as obras, referentes ao edital ..... se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

Cidade, ___/___/2014

____________________________________

Assinatura do representante legal

Nome: _____________________________

Função: ____________________________

# ANEXO III

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (preenchido)

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%) |  |  |  |
|  |  | HORISTA | MENSALISTA |
| GRUPO A |  |  |  |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 16,80 | 16,80 |
| GRUPO B |  |  |  |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,99 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,97 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,92 | 0,69 |
| B4 | 13º Salário | 11,09 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,09 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,08 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,13 | 0,09 |
| B9 | Férias Gozadas | 12,07 | 9,07 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,02 |
| B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 49,11 | 18,82 |
| GRUPO C |  |  |  |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7,86 | 5,91 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,41 | 0,31 |
| C3 | Férias Indenizadas | 2,65 | 1,99 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5,26 | 3,95 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,66 | 0,50 |
| C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 16,84 | 12,66 |
| GRUPO D |  |  |  |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,25 | 3,16 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,70 | 0,52 |
| D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 8,95 | 3,68 |
| *GRUPO E |  |  |  |
| E1 |  |  |  |
| E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0,00 | 0,00 |
|  | T O T A L (A+B+C+D+E) | 91,70 | 51,96 |
| OBS: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto. Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET |  |  |  |

# ANEXO III

- M O D E L O

CODEVASF

DETALHAMENTO DO BDI

|  | EDITAL | OBRA | LOTE | FOLHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRO - PO - XV |  |  |  | ____ / ___ |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |

| Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) | SIM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - % |
|  | (1 Quartil) | MÉDIA | Máximo (3 Quartil) |  |
| Administração Central | 3,43 | 4,93 | 6,71 | 3,43 |
| Seguros e Garantias | 0,28 | 0,49 | 0,75 | 0,28 |
| Riscos | 1,00 | 1,39 | 1,74 | 1,00 |
| Despesas Financeiras | 0,94 | 0,99 | 1,17 | 0,94 |
| Lucro | 6,74 | 8,04 | 9,40 | 8,63 |
| COFINS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| PIS | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ISS (**) (***) | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 2,50 |
| Alíquota 2% Receita Bruta (Desoneração) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| LIMITE BDI | 20,76 | 24,18 | 26,44 | 25,00 |
|  |  |  |  | OK |
| Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário |  |  |  |  |
| Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: |  |  |  |  |
| Onde: |  |  |  |  |
| AC = taxa de rateio da Administração Central; |  |  |  |  |
| DF = taxa das despesas financeiras; |  |  |  |  |
| R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; |  |  |  |  |
| I = taxa de tributos; |  |  |  |  |
| L = taxa de lucro. |  |  |  |  |

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

OBSERVAÇÕES:

- Para o preenchimento da proposta deve-se considerar o valor de ISS previsto em Lei Municipal;

- Especificar a moeda estrangeira, caso existente;

- Considerar as alíquotas de ISS, PIS e COFINS, conforme previsto na legislação vigente, aplicado sobre o preço de venda da obra;

- Não deverão constar do item despesas fiscais os tributos IRPJ e CSLL, bem como a CPMF;

- Não deverão constar do item "despesas financeiras" a previsão de despesas relativas a dissídios.

# ANEXO III

PO-XV - Detalhamento do BDI - FORNECIMENTO

| NOME DA CONCORRENTE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETO: | EDITAL | FOLHA |
|  | ______/2013 | ____/____ |

|  |  | PV | CD |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | COMPOSIÇÀO | TAXA | TAXA |
|  |  | % | % |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 7,00% |
| 1.1 | Escritório Central |  | 5,00% |
| 1.2 | Viagens |  | 1,00% |
| 1.3 | Outros |  | 1,00% |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3,65% | 4,31% |
|  | . PIS | 0,65% | 0,77% |
|  | . COFINS | 3,00% | 3,54% |
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 1,01% |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1,20% |
| 5 | LUCRO | 3,80% | 4,48% |
|  | T O T A L | 18,00% |  |

| NOME DO INFORMANTE: |  | DATA: | MOEDA:_____________ DATA ____/____/_____ TAXA DE CAMBIO; |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO: | ASSINATURA |  | A CARGO DA CODEVASF |

OBSERVAÇÕES:

- Para o preenchimento da proposta deve-se considerar o valor de ISS previsto em Lei Municipal;

- Especificar a moeda estrangeira, caso existente;

- Considerar as alíquotas de ISS, PIS e COFINS, conforme previsto na legislação vigente, aplicado sobre o preço de venda da obra;

- Não deverão constar do item despesas fiscais os tributos IRPJ e CSLL, bem como a CPMF;

# - Não deverão constar do item "despesas financeiras" a previsão de despesas relativas a dissídios.

# ANEXO IV

Anteprojeto (Memorial descritivo e de cálculo; Especificações técnicas; Desenhos.)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

# ANEXO V

Manual de Uso da Marca do Governo Federal

Obras (Modelo de Placas CODEVASF)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO VI

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

RDC ELETRÕNICO Nº XXXXXXX

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços objeto desta licitação a serviço da [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob o nº.........................

Outrossim, declaramos que, em obediência ao art. 101 da Lei n.º 8.666/93, cedemos à CODEVASF, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da CODEVASF em relação aos citados serviços:

1 – A CODEVASF poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1898 c/c art. 17 da Lei nº 5.184/1866 e art. 15 da Lei nº 11.378/1910.

2 – A CODEVASF poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1898, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”.

3 – A CODEVASF poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que a CODEVASF não nos remunerará por essa reutilização.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da CODEVASF: a. o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição “PROPRIEDADE DA CODEVASF; e b. se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados da CODEVASF ou não.

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

Local e Data.

--------------------------------------------------------------------------

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]

[IDENTIDADE] – [CPF / MF]

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS (MODELO)

ÀCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO- CODEVASF

[Empresa]______________, neste ato representada por [nome do responsável ou representante legal] ________________ , abaixo assinado, DECLARA:

I) que disponibilizará o(s) equipamento(s) necessário(s) conforme abaixo listado(s), de modo a permitir a execução das obras e serviços da presente licitação, dentro do prazo máximo definido;

II) que tem conhecimento que propostas cujas especificações de equipamentos mostrem-se comprovadamente incompatíveis serão desclassificadas; e

III) que qualquer inverdade manifestada nesta Declaração, que venha a ser constatada em qualquer etapa, será motivo de desclassificação ou anulação do contrato, com aplicação das penalidades cabíveis.

Lista de equipamentos mínimos (Lei 8.666/93, art. 30, §6°): Local e data Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa/consórcio Nome, Cargo e nº da identidade

ANEXO VIII

MATRIZ DE RISCO

| RISCO | ALOCAÇÃO | DESCRIÇÃO | MATERIALIZAÇÃO | MITIGAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projetos Básico e Executivo | Contratado | Ajustes dos serviços especificados em função das modificações de projetos ocasionadas por erros de projeto ou mudanças na qualidade, quantidade e custos. | Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços | Clausula contratual atribuindo à Contratada a responsabilidade pela alteração do projeto. |
| Construção / Implantação | Contratado seguradora | Risco de ocorrerem eventos na implantação dos serviços que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos | Aumento de custos Atraso no cronograma | Seguro risco de engenharia Condições de habilitação Contração Integrada |
| Erro na estimativa de custos da obra, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos de serviços | Contratado seguradora | Possibilidade de ultrapassar o prazo previsto | Aumento de custos | Seguro contra risco de engenharia |
| Modificações das especificações de serviços | Administração | Adequação ou modificação dos serviços especificados devido a alterações nas legislações e normas técnicas brasileiras aplicáveis. | Aumento de prazos e custos. | Seguro risco de engenharia Reequilíbrio econômico financeiro Aditivo contratual (excepcional) |
| Modificações das especificações de serviços | Administração | Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo. | Aumento de prazos e custos. | Seguro risco de engenharia Reequilíbrio econômico financeiro Aditivo contratual (excepcional) |
| Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos | Contratada seguradora | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade. | Retrabalhos Aumento de prazo Aumento de custo | Seguro de performance Seguro risco de engenharia |
| Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos | A flutuação do câmbio, no caso de insumos, aumento do preço desarrazoado do insumo podem gerar reequilíbrio, desde que atestado por meio de notas fiscais, análise que englobará o contrato como um todo. | Diminuição da lucratividade, perda da performance do fluxo de caixa | Aumento de custo | Reajustamento Reequilíbrio econômico financeiro. |
| Caso fortuito ou força maior | Contratada Seguradora | Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, perdas de cimbramentos | Aumento do custo Atraso no cronograma | Seguro risco de engenharia Remuneração do risco |

ANEXO IX

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO DE INFORMAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

##### Ao

##### MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

##### Comissão Permanente de Licitação

Ref.: RDC PRESENCIAL Nº xx/20..

Prezados Senhores,

Pelo presente instrumento, a Empresa/consórcio................ (denominação) .................. e (qualificação),................, com sede à ................... (endereço), doravante denominada CONTRATADA, representada pelo seu Presidente ou Diretor, (qualificação), residente e domiciliado à ........., em face do contrato nº ......., tem como compromisso manter confidenciais as informações que lhe forem fornecidas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF , situada à.............. (endereço), doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu................ (qualificação)........, residente e domiciliado à.............nas formas a seguir convencionadas:

- DEFINIÇÃO

1.1 - Deve ser considerada “Propriedade de Informação” qualquer informação, abrangendo, irrestritamente, “Know-how”, dados, requisitos, especificações técnicas de procedimento, processos, planejamento, plantas, dados de ensaio ou patentes, relativos à engenharia, produção, “marketing”, serviços, ou qualquer projeto, seja este de pesquisa, futuro ou em execução, incluindo-se, ainda, qualquer dado sobre questões pessoais ou financeiras relacionadas a negócio presente ou futuro – seja este expresso nas formas oral, escrita, gráfica, eletrônica ou em cópias cedidas pela empresa/consórcio. Compreende, também, todas as invenções, técnicas, procedimentos, projetos, descobertas e aperfeiçoamentos, além da propriedade intelectual, devidamente, identificada como confidencial no momento de sua divulgação.

1.2 - Toda Propriedade de Informação que for divulgada, oralmente, só deve ser tutelada pelo presente Termo de Compromisso, se for identificada como tal, no momento de sua divulgação e, posteriormente, ratificada como sigilosa em documento escrito dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da divulgação.

- DA UTILIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA se compromete perante a CONTRATANTE a acatar os seguintes termos a respeito da Propriedade de Informação:

2.1.1 - Toda Propriedade de Informação enviada pela CONTRATANTE à CONTRATADA será utilizada, apenas, para a execução dos trabalhos requeridos a este último;

2.1.2 - A CONTRATADA tomará todas as precauções cabíveis a fim de evitar o conhecimento total ou parcial da Propriedade de Informação por parte de terceiros;

2.1.3 - Na eventualidade da CONTRATADA considerar necessário o conhecimento da Propriedade de Informação por pessoas estranhas ao Contrato, deverá requisitar, por escrito, a prévia autorização da CONTRATANTE, condição essa que obrigará a respeitar todos os termos do presente compromisso e a não utilizar as informações para qualquer outro propósito, além do estabelecido para a consecução do serviço contratado.

- DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO

3.1 - Não serão essas informações duplicadas, nem mesmo utilizadas, total ou parcialmente, para qualquer outro objetivo que não seja indispensável à consecução dos serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE, sem sua prévia autorização, por escrito;

3.2 - Serão protegidas e mantidas em sigilo pela CONTRATADA, a qual utilizará, do mesmo cuidado e segurança que tem por hábito utilizar na preservação e manipulação de documentos de seu próprio interesse ou de igual importância;

3.3 - Toda Propriedade de Informação cedida pela CONTRATANTE, bem como qualquer cópia ou similar que tenha sido feita, permanecerá como de sua propriedade, devendo ser devolvida ao término do serviço prestado, ou destruída no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que, em havendo tal procedimento deverá ser devidamente, informado à CONTRATANTE.

3.4 - Caso tome conhecimento do vazamento de informações, a CONTRATADA comunicará o fato, imediatamente, à CONTRATANTE, a qual tomará as providências cabíveis.

- DOS LIMITES À PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO

4.1 - As regras de procedimento concernentes à utilização e ao manuseio da Propriedade de Informação, supracitadas, excluem as seguintes informações:

4.1.1 - As informações cuja divulgação já chegaram ao domínio público ou que chegarem a ele por outros meios, que não incluam a participação ou envolvimento da CONTRATADA;

4.1.2 - As informações cuja divulgação tenham sido previamente autorizadas, por escrito, pela CONTRATANTE;

4.1.3 - As informações divulgadas mediante pedido do Governo Brasileiro, comprometendo-se, neste caso, a CONTRATADA de comunicar à CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da feitura ou recebimento do pedido.

- DAS ALTERAÇÕES

5.1 - Nenhuma emenda ou modificação será acrescentada a não ser que seja autorizada, por escrito, pelo MI.

- DO PRAZO

  - - O prazo deste instrumento corresponderá ao período de duração do Contrato nº.........., assinado entre as partes, prorrogando-se, por 2 (dois) anos, a contar da data de conclusão dos serviços.

- DA RESCISÃO

7.1 - A extinção do presente Termo de Compromisso não liberará a CONTRATADA das obrigações ora impostas, relativas ao uso e proteção da Propriedade de Informação.

- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

8.1 - Este instrumento tem embasamento legal, nas normas que regem o sigilo, em especial, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e o Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que estabelece normas para a salvaguarda de documentos, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informações de natureza sigilosa e dá outras providências;

8.2 - Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informação de que trata o presente documento não será interpretado como concessão de quaisquer direitos, tácitos ou expressos, direitos de patente, direitos autorais, de marca registrada ou plano de negócios, sobre invenções, projetos, descobertas ou quaisquer questões de que trate a Propriedade de Informação então cedida.

- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1 - Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informação não ensejará quaisquer direitos de patentes, autorais, de marca registrada ou plano de negócios, invenções, projetos, descobertas ou quaisquer outras questões de que trate a Propriedade de Informação, ora cedida;

9.2 - A execução, existência e desempenho do presente Termo de Compromisso deve ser mantido em sigilo pela CONTRATADA e não deverá ser divulgado sem a prévia autorização da CONTRATANTE;

9.3 - O presente termo representará o completo entendimento e compromisso das partes, substituindo qualquer negócio, compromisso, empreendimento, comunicação oral ou escrita, previamente, estabelecida sobre o objeto deste Termo.

- DO FORO

Fica eleito o foro da Capital Federal, para dirimir as questões resultantes deste instrumento.

Local e Data

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

ANEXO X

CRONOGRAMA E CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTO DE CADA ETAPA.

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO XI

Planilha de Orçamentação de Obras

|  |  | Ministério da Integração Nacional |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba |  |  |
|  |  | 2 ª Superintendência Regional |  |  |
| OBRA: Adequação e Ampliação do Centro Integrado de Revitalização de Recursos e Aquicultura de Xique Xique |  |  |  |  |
| SERVIÇO: Obras de Adequação e Ampliação |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO: Xique-Xique - BA |  |  |  |  |
| DATA: Julho/2014 |  |  |  |  |
| PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | TOTAL (R$) |  |
| P L A N I L H A R E S U M O |  |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS/COMPLEMENTARES |  |  |  |
| 2 | REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A) |  |  |  |
| 3 | REFORMA DE GALPÃO PARA RAÇÃO (E2) |  |  |  |
| 4 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA |  |  |  |
| 5 | ALOJAMENTOS |  |  |  |
| 6 | IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA |  |  |  |
| 7 | CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES |  |  |  |
| 8 | CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  |
| 9 | CONSTRUÇÃO DE LAVA AUTO |  |  |  |
| 10 | PROJETOS |  |  |  |
| 11 | CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS |  |  |  |
| 12 | CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PÓS LARVAS (09 unidades) |  |  |  |
| 13 | CONSTRUÇÃO DOS 15 TANQUES DE ALTA CIRCULAÇÃO DE 5,00X10,00 METROS COM REDE DE DRENAGEM CONJUGADA A REDE DE LAVA AUTO E LABORATÓRIO |  |  |  |
| 14 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE FILTRAGENS (ETE e ETA) |  |  |  |
| 15 | RECUPERAÇÃO DE TANQUES EXISTENTES, SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DRENAGEM |  |  |  |
| 16 | URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |
| 17 | CAPTAÇÃO |  |  |  |
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  |