|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | **Ministério da Integração Nacional** | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São francisco e Parnaíba** | | | | | | | | | | | |
|  |  | **2 ª Superintendência Regional** | | | | | | | | | | | |
| **OBRA: Adequação Ampliação Centro Integrado Revitalização Recursos e Aquicultura Xique Xique** | | | | | | | | | | | | | |
| **MUNICÍPIO: Xique-Xique - BA** | | | | | | | **REFERÊNCIA: SINAPI** | | | | **DATA: Julho/2014** | | |
| **CRONOGRAMA FÍSICO** | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Discriminação | Valor (R$) | % | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS/COMPLEMENTARES |  | 6,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A) |  | 12,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REFORMA DE GALPÃO PARA RAÇÃO (E2) |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA |  | 5,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ALOJAMENTOS |  | 5,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA |  | 7,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES |  | 6,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CONSTRUÇÃO DE LAVA AUTO |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PROJETOS |  | 4,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PÓS LARVAS (09 unidades) |  | 5,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CONSTRUÇÃO DOS 15 TANQUES DE ALTA CIRCULAÇÃO DE 5,00X10,00 METROS COM REDE DE DRENAGEM CONJUGADA A REDE DE LAVA AUTO E LABORATÓRIO |  | 7,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE FILTRAGENS (ETE e ETA) |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RECUPERAÇÃO DE TANQUES EXISTENTES, SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DRENAGEM |  | 12,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 12,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CAPTAÇÃO |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Totais Simples |  | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Totais acumulados |  | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | % Simples | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % Acumulado | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |