NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – TOMADA DE PREÇOS Nº 58/2014
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de Tomada de Preços nº 58/2014, que tem por objeto elaboração de projeto executivo de engenharia do sistema de abastecimento de água na Zona Rural do Município de Botuporã, no Estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO 1:

O Anexo V do TR (Planilha de Custos) apresenta 06 planilhas em branco, sem qualquer indicação de preenchimento, são elas:  PFP-X, PFE-I, PTP-I, PTP-III, PTP-IV e PTP-V. Essas planilhas devem ser apresentadas quando da abertura dos envelopes?
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS: 
Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Renato do Rosário Bittencourt Lopes esclarece que:

As planilhas apresentadas fazem parte do modelo de proposta financeira padrão da CODEVASF utilizada em nossos orçamentos, porem  solicitamos da empresa que sejam preenchidas e apresentadas na  proposta financeira da empresa somente as que estão preenchidas pela  CODEVASF.
QUESTIONAMENTO 2:

O anexo I – termo de referência cita (pag. 21, item 13.2) que o pagamento se dará mediante faturamento mensal e que os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiros.  Porém o cronograma físico-financeiro na planilha de custos está em branco, ou seja, a entrega dos produtos e as parcelas parciais serão adotadas, conforme apresentadas pela licitante ganhadora? 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Renato do Rosário Bittencourt Lopes esclarece que:

A conclusão e entrega dos serviços serão conforme prazos estabelecidos na tabela apresentada no Item 10 do Termo de referência.  O pagamento referente aos serviços descritos em planilha com seus o respectivos prazos de entrega será em acordo a entrega parcelada ou  total dos serviços. O prazo máximo estabelecido para a conclusão dos mesmos é de 150 (cento e cinquenta) dias a partir da assinatura do contrato.
Atenciosamente,
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.001705/2014-21.

LIA MARQUES GANEM

Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SR
