ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO

Estas especificações estabelecem os requisitos mínimos para a Contratação de empresa para execução das atividades de afugentamento e resgate de fauna e apoio à fiscalização de serviços de engenharia no Perímetro Irrigado Baixio de Irecê, localizado no município de Xique-Xique/BA, na área de abrangência da 2ª Superintendência da CODEVASF.

- DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Os serviços objeto destes Termos de Referência compreendem:

  - Execução das atividades de:

- Afugentamento e resgate de fauna:

- Fase Pré-Supressão: levantamento bibliográfico, contatos com entidades/órgãos para recebimento de material zoológico, preparo de material para o manejo de fauna, reconhecimento da área e demarcação da ocorrência de fauna, reuniões com a equipe de supressão vegetal para esclarecimentos e orientações, estabelecimento das áreas de soltura de fauna;

- Fase de Supressão: monitoramento do desmatamento visando à localização de espécies, induzir o direcionamento da fauna para áreas similares próximas, execução do resgate de espécies feridos, filhotes e que necessitem de captura, registro das espécies encontradas em planilha;

  - Apoio à Fiscalização e Supervisão dos serviços de engenharia:

- Serviços preliminares:

- Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos;

- Administração local;

- Placa das obras.

- Encascalhamento de estradas

- Regularização do subleito: inspeção de materiais e equipamentos, execução, manejo ambiental, controle geométrico e de acabamento;

- Revestimento primário: inspeção de materiais e equipamentos, execução, manejo ambiental, controle tecnológico geométrico e de acabamento;

- Complementação de ensecadeira

- Reforço estrutural da contenção existente no canal CP-0; inspeção de materiais e equipamentos; execução; manejo ambiental e controle.

- Montagem das tomadas d’água em 51 lotes

- Construção de 04 (quatro) unidades de caixa de alvenaria com tampa de concreto nas dimensões 145x88x8cm;

- Montagem de conexões;

- Assentamento de tubos;

- Preparo e correção de solo

- Supressão vegetal: inspeção de equipamentos, execução (corte e remoção);

- Gradagem pesada cruzada: inspeção de equipamentos, execução;

- Catação de raízes;

- Correção do solo: calagem;

- Bota-fora.

  - Equipe técnica

Os trabalhos deverão ser executados observando a composição mínima da equipe:

- 01 (um) Profissional Pleno - Coordenador (biólogo, veterinário ou outro profissional habilitado detentor de atestado de capacidade técnica, apto à coordenação do serviço de afugentamento e resgate de fauna descritos no item 2.1 alínea “a”);

- 02 (dois) Profissionais Médios (biólogo, veterinário ou outro profissional habilitado detentor de atestado de capacidade técnica apto à execução do serviço de afugentamento e resgate de fauna);

- 01 (um) Profissional Médio (engenheiro civil ou outro profissional habilitado detentor de atestado de capacidade técnica apto à fiscalização dos serviços de engenharia descritos no item 2.2 alíneas “a” a “d”);

- 01 (um) Profissional Médio (engenheiro agrônomo ou outro profissional habilitado detentor de atestado de capacidade técnica apto à fiscalização dos serviços de preparo e correção de solo descritos no item 2.2 alínea “e”);

- 03 (três) Técnicos – Profissional Júnior (técnicos de campo/agrícola, para apoio aos serviços de afugentamento e resgate de fauna, descritos no item 2.2)

- 01 (um) Ajudante administrativo.

  - PLACA DA OBRA

A Contratada deverá colocar uma placa, indicativa dos serviços, na medida especificada em Planilha Orçamentária devendo o local ser definido pela Fiscalização nos padrões determinados pela CODEVASF.

  - AFUGENTAMENTO E RESGATE DA FAUNA

    - Fase Pré-Supressão

Durante a fase pré-supressão estão previstas atividades de levantamento bibliográfico, mobilização e realização de contatos institucionais prévios junto a entidades possivelmente interessadas em receber material zoológico proveniente das atividades de acompanhamento e resgate da fauna, bem como órgãos públicos regionais de segurança e saúde visando o conhecimento de todos.

Ainda neste período, a equipe de resgate alocada se apresentará in loco para realização de seleção de auxiliares, mobilização e treinamentos, participação em reuniões técnicas, aquisição, confecção, conferência e preparo do material necessário para execução dos trabalhos. A listagem de materiais e equipamentos básicos necessários para o resgate de fauna é a seguinte:

- Laço de contenção;

- Ganchos para serpentes;

- Pinção para répteis;

- Puçás de diferentes tamanhos;

- Sacos de pano de diferentes tamanhos para acondicionamento dos animais;

- Redes de captura;

- Caixas de transporte/contenção de diferentes tamanhos para acondicionamento dos animais;

- Organizadores de plástico;

- Equipamentos de proteção individual para os membros da equipe de resgate;

Deverá ser estabelecido contato com as clínicas veterinárias localizadas no centro de gravidade mais próximo ao local de execução dos serviços, para atendimento veterinário a exemplares que necessitem de procedimentos clínicos. As áreas de supressão deverão ser inicialmente vistoriadas em busca de ninhos, tocas ou outros indícios de ocorrência da fauna, que deverão ser demarcados para facilitar e orientar sua localização durante as atividades de acompanhamento.

Previamente às atividades de supressão, as equipes deverão ser mobilizadas para participação da ambientação e dos treinamentos de primeiros socorros, segurança do trabalho e manejo de fauna. Estes cursos terão como objetivos:

- Apresentar a equipe de resgate e explicar o trabalho a ser desenvolvido;

- Apresentar e esclarecer todos os procedimentos diários de rotina;

- Alinhar o preenchimento das fichas de campo;

- Reconhecer as áreas de supressão e de soltura, mediante mapas;

- Apresentar e esclarecer sobre o uso correto e obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);

- Apresentar os equipamentos concernentes ao manejo da fauna;

- Orientar sobre captura e manejo de animais silvestres, priorizando a segurança e a minimização do stress desta atividade;

- Orientar as equipes quanto aos casos de necessidade de captura da fauna e os procedimentos;

- Informar os animais que proporcionam maior propensão e riscos de acidentes, tais como serpentes, abelhas, etc.;

- Orientar sobre o uso de primeiros socorros;

- Orientar os procedimentos a serem adotados em caso de acidentes;

- Direção defensiva.

Deverão também ser realizadas reuniões com todos os colaboradores das frentes de desmatamento, apresentando a equipe da fauna e explicando detalhadamente como serão executados os trabalhos de acompanhamento durante o desmatamento. Estas reuniões deverão ser ministradas pelo biólogo responsável pela execução do presente Programa, incluindo palestras informativas sobre os cuidados necessários, ações recomendadas, medidas e o manejo correto dos animais durante a operação de desmatamento. Cabe salientar a importância do estabelecimento de um sistema de comunicação eficaz e permanente entre todas as partes envolvidas, em campo ou escritório, durante todas as fases do Programa, para viabilizar a interface prevista entre as atividades das frentes de desmate e a equipe de resgate.

Um marco importante na fase pré-supressão é o estabelecimento de áreas de soltura na área de influência do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê. A escolha destas áreas tem como premissa que contenham dimensões e fitofisionomia semelhante às áreas de resgate da fauna.

    - Fase de Supressão

As atividades de acompanhamento e resgate de fauna durante as ações de supressão correspondem, na verdade, a um meio para se induzir o direcionamento de indivíduos para áreas similares fisionomicamente localizadas próximas à ADA. O próprio barulho gerado pelo maquinário e pelas equipes auxiliará o processo de dispersão da fauna. No entanto, algumas espécies não possuem características de fácil locomoção, bem como outras apresentam comportamentos crípticos, sendo consideravelmente aumentada a possibilidade de encontro e/ou visualização durante tais atividades. Tanto os trabalhadores e colaboradores, como os próprios moradores locais poderão se deparar com animais em dispersão e deverão receber as devidas instruções sobre medidas e procedimentos a serem tomados.

Durante esta etapa, normalmente, os répteis correspondem ao grupo com maior número de animais resgatados. Isto se deve à lenta velocidade de deslocamento de muitas das espécies, ao hábito fossorial e, às vezes, pela pequena distância habitualmente deslocada por algumas delas durante a execução das suas atividades de rotina. Para os demais grupos, como os mamíferos, o número de animais resgatados geralmente é menor, pois os táxons de médio a grande porte podem percorrer grandes distâncias diárias e muitos espécimes de pequeno porte são extremamente ágeis, escondendo-se ou deslocando-se com facilidade. O resgate de espécimes de aves é realizado, basicamente, através da procura de ninhos ativos contendo ovos ou filhotes e, ocasionalmente, encontro de indivíduos feridos.

    - Acompanhamento das Atividades de Supressão

A equipe de resgate deverá iniciar as atividades diárias no mesmo horário que a equipe de desmatamento, permanecendo no local de limpeza durante todo o período em que as atividades de supressão acontecerem.

Durante o acompanhamento da supressão, a equipe de resgate de fauna deverá monitorar todas as atividades de desmatamento, visando localizar espécimes, ninhos, vestígios diretos e indiretos de animais silvestres.

O objetivo principal do acompanhamento será o afugentamento da fauna ocorrente nos fragmentos. Todos os animais observados deverão ser registrados em planilhas específicas.

Caso sejam localizados ninhos de aves e mamíferos, adultos ou filhotes, os biólogos da equipe de resgate de fauna, caso necessário, deverão solicitar a paralisação momentânea das atividades no local, visando à marcação do ninho para aguardar o desenvolvimento dos filhotes até o abandono dos ninhos.

    - Captura da Fauna

No decorrer do acompanhamento da fauna alguns animais provavelmente necessitarão ser capturados pela equipe de campo e os métodos para tal dependerão de cada espécie em questão. A contenção física será utilizada, na maioria dos casos, mediante emprego de equipamentos auxiliares, tais como luvas de raspa, puçás, redes, pinças, caixas próprias, laços e ganchos para serpentes.

Após a contenção, os animais serão cuidadosamente acondicionados nos modelos de caixas próprias para transporte, de dimensões variadas, visando atender diferenças de tamanho e aspectos comportamentais de cada espécie (Figura 1 e Figura 2). Todos os dados sobre a captura serão registrados em planilhas específicas. As caixas contendo animais capturados serão mantidas em local sombreado, enquanto aguardam o transporte para clínicas veterinárias caso precisem de atendimento médico. Devem ser observados aspectos de ventilação e manutenção da umidade necessária para assegurar a ocorrência indevida de óbitos dos espécimes.

| Figura 1: Caixa de transporte de animais contendo duas aberturas e tampa de dobradiça. Detalhe dos orifícios para ventilação. | Figura 2: Exemplar de Cuniculus paca (paca) contido em caixa de transporte própria para mamíferos contendo uma abertura e tampa de guilhotina. |
| --- | --- |

Deve-se atentar para as instruções acerca da ilegalidade de captura, manuseio e transporte de fauna silvestre sem a devida Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ACCTMB).

    - Medição e Pagamento

O serviço de afugentamento e resgate da fauna será medido tomando-se como unidade o mês de serviço efetivamente executado.

  - APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

### No acompanhamento das obras e serviços de complementação de ensecadeira, encascalhamento de estrada, construção de caixas em alvenaria para tomadas d’água, montagem das conexões hidráulicas das tomadas d’água e atividade de supressão vegetal devem ser executadas as atividades de:

- Acompanhamento da execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro;

- Verificação da aplicação das normas de segurança do trabalho na execução dos serviços;

- Verificação da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e serviços executados;

- Elaboração da pré-medição para aprovação da Fiscalização da CODEVASF.

- Assessoramento na supervisão técnica e aprovação dos serviços.

- Analisar os dados topográficos e geotécnicos quando existentes;

- Analisar as planilhas de quantidades e compatibilizá-las com as especificações e normas de medição e pagamento;

- Verificar as execuções dos serviços em relação às especificações técnicas e projetos licitados pela CODEVASF;

### Analisar e validar as especificações técnicas existentes e, quando necessário, emitir especificações complementares;

### Assessorar na elaboração de termos de referência, projetos básicos e/ou executivos, orçamentos, especificações técnicas, plantas;

k) Apoiar a CODEVASF na preparação de documentos técnicos e pareceres para apresentação perante os diversos órgãos de controle e entidades intervenientes;

- Revisar/atualizar os quantitativos e orçamento, conforme critérios adotados pela CODEVASF;

- Acompanhar o Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços.

### Retificações e Complementações do Projeto Básico:

- Análise e sugestões, através de relatórios técnicos, de alterações do projeto básico durante a execução dos objetos conveniados/contratados para aprovação da CODEVASF e Técnico responsável pelo projeto;

- Acompanhamento da elaboração dos desenhos de retificações e complementações do projeto, bem como do relatório final através dos desenhos “as built”.

### Aprovação dos Detalhamentos Construtivos:

- Aprovação dos Detalhamentos Construtivos a serem elaborados pelas Construtoras para atender as necessidades do projeto básico. Nesses detalhamentos devem constar as ART’s dos profissionais que os elaboraram.

- Acompanhamento da aprovação dos Detalhamentos Construtivos nos Órgãos Responsáveis.

### Verificação dos Serviços:

- Desenvolver atividades de controle e acompanhamento das obras e fornecimentos de forma a atingir as metas e prazos pré-estabelecidos pela CODEVASF ou por preposto por ela designado;

- Verificação das dimensões, cotas e detalhes estabelecidos no projeto básico;

- Verificação do acabamento final da obra.

- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

- Os serviços serão realizados em conformidade com as cláusulas contratuais, resultante das Especificações Técnicas e anexos, que juntados à proposta da CONTRATADA, farão parte integrante do CONTRATO.

- A CONTRATADA será responsável, perante CODEVASF, pela qualidade dos serviços e à observância de normas técnicas.

- O custo referente à visita ao Perímetro do Baixio de Irecê, onde serão executados os serviços, objeto destas especificações técnicas e anexos, serão por conta das licitantes.

- A Contratada deverá, no decorrer da execução dos serviços, atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais. Para o cumprimento deste atendimento, onde implique custos adicionais, não previstos em CONTRATO, esta deverá apresentar à CODEVASF, o projeto detalhando todas as exigências e custos para as providências subseqüentes.

- A CONTRATADA será responsabilizada por todos e quaisquer danos e avarias causados por ela, por seus funcionários e/ou por terceiros que esta venha a sublocar execuções de atividades específicas e sazonais, à infraestrutura do Perímetro. A restauração dos danos e avarias causados deverá ser de imediato, sob pena da não liberação de pagamentos.

- A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional, durante a execução do CONTRATO.

- A CONTRATADA é obrigada a cumprir às Leis Sociais e Trabalhistas e a pagar os impostos municipais, estaduais e federais, necessários, que venham a incidir sobre a execução dos Serviços das Especificações Técnicas e anexos.

- A CONTRATADA é responsável pela substituição, de imediato, após notificação do Fiscal da CONTRATANTE, de funcionário que se apresente de conhecimento e experiência inferior a exigida nestas Especificações Técnicas.

- A CONTRATADA será responsável pela retirada de todo e qualquer material impugnado pelo Fiscal da CONTRATANTE, do Perímetro, no prazo de quarenta e oito horas.

- As Licitantes poderão, ao seu critério, com o objetivo de consubstanciar suas propostas à Licitação, conhecer nos arquivos da CODEVASF, informações adicionais do Perímetro, além das apresentadas nestas Especificações Técnicas, podendo, às suas expensas, reproduzi-las.

- INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS:

Os documentos abaixo relacionados estarão disponíveis na CODEVASF – 2ª SR para consulta e/ou reprodução:

- Plantas gerais e obras de arte (especiais):

- Layout geral da área e inventário florestal.

- Planos de supressão vegetal e da fauna (os quais deverão ser seguidos no momento de realização dos serviços).

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- Os serviços que serão executados de acordo com estas Especificações se desenvolverão em Perímetro Irrigado em fase de início da operação e por isso, a contratada deverá apresentar planos específicos de execução, sincronizados com os interesses da contratada e da CODEVASF.

- Também deverão observar tubulações do sistema adutor ou distribuição de água do projeto, canais de drenagem principal para evitar danos e conseqüentes prejuízos. Qualquer interferência com tubulações do sistema de distribuição e em canais de drenagem deverá ser sinalizada para perfeita caracterização do local e alerta aos operadores de equipamentos. Será de responsabilidade da contratada o ônus decorrente de danos causados aos sistemas de distribuição de água decorrente de falhas de operários ou equipamentos utilizados na execução das obras.

- Todo equipamento e material constante na planilha orçamentária (despesas gerais) que seja comprado e não locado, deverá ser cadastrado e retornar ao patrimônio da CODEVASF ao final dos serviços objeto deste Edital.

- PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço.

- ANEXOS DESTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ARQUIVOS GRAVADOS EM CD-ROM):

- Relatório do Plano para Supressão Vegetal do Projeto Baixio de Irecê;

- Relatório do Plano de Resgate da Fauna do Projeto Baixio de Irecê;

- Inventário Florestal do Projeto Baixio de Irecê;

- Especificações técnicas dos serviços de engenharia (complementação de ensecadeira, encascalhamento de estrada, construção de caixas em alvenaria para tomadas d’água, montagem das conexões hidráulicas das tomadas d’água e atividade de supressão vegetal);

- Especificações técnicas dos serviços de supressão vegetal.