CONCESSÃO NA MODELAGEM DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA O PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ (PIBI)

PRODUTO Nº 2b

Relatório sobre O PLANO DE RESGATE DE FAUNA

Contrato nº 0.054.00/2010

PARTE II/IV

Brasília – DF

Outubro de 2013

| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA PLANO DE RESGATE DE FAUNA EMPREENDIMENTO Projeto de Irrigação Baixio de Irecê Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna BMA_COD_IRC_PRF_01 BELO HORIZONTE AGOSTO 2013 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 30/08/13 | Emissão Final | FCSP | RCJ | RMA |
| CLASSIF. | REV. | DATA | DESCRIÇÃO | ELAB. | VERIF. | APROV. |

### EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO

Razão Social:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Endereço:

Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasília, Distrito Federal/GO.

CNPJ:00.399.857/0001-26

### EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Razão Social:

ELABORE ASSESSORIA ESTRATÉGICA EM MEIO AMBIENTE

Diretores:

- Eduardo Pio Mendes de Carvalho Filho1

Diretor Financeiro

Engenheiro Ambiental

CREA 92.152/D

- Carlos Eduardo Alencar Carvalho2

Diretor Técnico

Biólogo, Mestre em Zoologia de Ambientes Impactados.

CRBio 30.538/04-D

- Rodrigo Martins Alvarenga3

Diretor Técnico

Biólogo, Pós-graduado em Gestão de Projetos Ambientais.

CRBio 37.219/04-D

EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

| PROFISSIONAL | FORMAÇÃO | REGISTRO | CTF IBAMA | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Martins Alvarenga | Biólogo, Pós-graduado | CRBio 37.219/04-D | 724023 | Coordenador técnico |
| Felipe Carvalho de Souza Pinto | Biólogo | CRBio 70.841/04-D | 1950918 | Gerente de projeto |
| Ronald Rezende de Carvalho Jr. | Biólogo, Msc., Pós graduado | CRBio 16.703/04-D | 588417 | Controle e gestão técnica daqualidade |

# SUMÁRIO

Empresa Responsável Pelo Empreendimento	3

Empresa Responsável Pelo Projeto	3

Sumário	4

Lista de Figuras	9

Lista de Quadros	10

Apresentação	11

1. Introdução	12

1.1.  Descrição do Empreendimento	12

1.2.  Importância do Resgate de Fauna	12

2. Objetivos	13

3. Metodologia	13

3.1. Área de Estudo	13

3.2. Fase Pré-Supressão	15

3.2.1 Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS)	16

3.3. Fase de Supressão	17

3.3.1. Acompanhamento das Atividades de Supressão	17

3.3.2. Captura da Fauna	18

3.3.2.1. Mastofauna e Herpetofauna (Exceto Serpentes Peçonhentas)	20

3.3.2.2. Serpentes Peçonhentas	20

3.3.2.3. Avifauna	20

3.3.3. Triagem da Fauna	20

3.3.3.1. Atendimento Médico Veterinário	21

3.3.4. Destinação da Fauna	21

3.3.4.1. Soltura	22

3.3.4.2. Encaminhamento à Instituições Científicas	22

3.4. Fase Pós-Supressão	22

4. Indicadores Ambientais	23

5. Público Alvo	23

6. Recursos Materiais e Humanos	23

6.1. Dimensionamento das Equipes	23

6.1.1. Equipe Técnica	23

6.1.2. Equipe de Auxiliares de Campo	24

6.1.3. Equipe de Apoio	24

6.2. Materiais	24

6.3. Logística	27

7. Equipe Técnica Responsável Pela Elaboração	28

8. Cronograma Físico	28

9. Responsável pela Implantação	28

10. Sistemas de Registros	28

11. Produtos Previstos	29

12. Referências Bibliográficas	30

13. Anexos	31

# Lista de Figuras

Figura 1: Localização da área onde será implantado o Projeto de Irrigação Baixio de Irecê no município de Xique-Xique/BA.	10

Figura 2: Mapa de localização do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê no município de Xique-Xique/BA; sede do empreendimento em destaque.	11

Figura 3: Gancho e laço para captura de serpentes e outros animais previsto para utilização no Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA.	14

Figura 4: Caixa para contenção de répteis de pequeno porte previsto para utilização no Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA.	14

Figura 5: Caixa para contenção de mamíferos de pequeno porte previsto para utilização no Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA.	14

Figura 6: Caixa para contenção de répteis de médio porte previsto para utilização no Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA.	14

Figura 7: Caixa para contenção de mamíferos de médio porte previsto para utilização no Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA.	15

Figura 8: Caixa de transporte de animais contendo duas aberturas e tampa de dobradiça. Detalhe dos orifícios para ventilação.	15

Figura 9: Exemplar de Cuniculus paca (paca) contido em caixa de transporte própria para mamíferos contendo uma abertura e tampa de guilhotina.	15

# Lista de Quadros

Quadro 1: Lista de materiais necessários para execução do Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA.	21

Quadro 2: Relação da equipe responsável pela elaboração do Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA.	24

# Apresentação

O presente documento corresponde ao “Produto 2” relativo ao Contrato n° 0.054.00/2010 celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf e o Banco Mundial.

O contrato tem por objeto a prestação de serviços de assessoria técnica especializada para a realização de trabalho analítico e consultivo de suporte técnico para a conclusão dos estudos complementares, necessários para o estabelecimento de concessão na modelagem de Parceria Público Privada do Projeto de Irrigação do Baixio do Irecê.

Em junho de 2013 a Elabore Assessoria Estratégica em Meio Ambiente foi contratada pela para execução do Inventário Florestal e Plano de Utilização Pretendida (PUP), Plano de Supressão e Plano de Resgate de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, sob responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf).

O presente documento BMA_COD_IRC_PRF_01 resume as diretrizes que deverão ser aplicadas para execução do Plano de Resgate de Fauna (PRF) do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, denominado neste documento como Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna, previstas no Plano de Trabalho elaborado pela Elabore (BMA_COD_IRC_PT_01) e entregue a CODEVASF.

Desta forma, encontram-se discriminados todos os procedimentos a serem adotados para o devido planejamento e realização do PRF.

# 1. Introdução

### 1.1.  Descrição do Empreendimento

Considerado o maior projeto de irrigação do País, o Baixio de Irecê, incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), corresponde a uma área contínua de 59 mil hectares inserida entre os municípios de Itaguaçu e Xique-Xique, no estado da Bahia, com sistema de captação de água no rio São Francisco com capacidade para 61,3 m³/s (Ministério do Planejamento, 2013).

A estruturação do Projeto está sendo coordenada pelo Ministério da Integração Nacional e pela CODEVASF. Na concepção inicial do Projeto, a concessionária, após montar toda a infraestrutura, deverá arrendar lotes de terras a pequenos, médios e grandes produtores, e também operar o sistema de fornecimento de água. Prevê-se com a implantação deste Projeto um incremento na produção de fruticultura, álcool e cana-de-açúcar na região, tanto para consumo interno quanto para a exportação (Ministério do Planejamento, 2013).

### 1.2.  Importância do Resgate de Fauna

Em função da necessidade de supressão da vegetação nativa, atualmente, o acompanhamento e o manejo da fauna como medida para minimizar os possíveis impactos negativos causados sobre as comunidades terrestres tem se tornado comum em empreendimentos potencialmente causadores de impactos.

A perda de hábitats florestais, de sítios reprodutivos e a dispersão forçada de animais podem ser considerados alguns dos impactos mais severos que acometem os principais grupos da fauna terrestre. Portanto, ações de acompanhamento, afugentamento e, se estritamente necessário, de resgate e relocação da fauna terrestre, constituem ferramentas importantes para a minimização dos possíveis impactos. Tais impactos se projetam de forma mais incisiva geralmente sobre espécies dependentes do hábitat florestal, sobretudo aquelas consideradas arborícolas, de pequeno porte e com dificuldades de locomoção, bem como para ninhos contendo ovos e/ou filhotes.

Além disso, o desenvolvimento deste tipo de atividade possibilita o registro de diversos exemplares de grupos distintos normalmente de difícil visualização, tornando possível o aumento do conhecimento sobre as comunidades faunísticas locais. O Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna é também fundamental para a própria segurança dos trabalhadores, uma vez que são comuns encontros com animais peçonhentos, como serpentes, aranhas, escorpiões, abelhas com ferrão e marimbondos, entre outros, sendo importante a tomada de medidas preventivas e educativas, sob o enfoque conservacionista.

O conhecimento adquirido e acumulado para este tipo de empreitada evidencia que, por regra geral, recomenda-se que sejam evitados, ao máximo possível, a captura e o manuseio de animais. Desta forma, as ações de resgate relacionadas a capturas de exemplares somente devem ocorrer em casos considerados críticos, quando os espécimes não apresentarem condições de se deslocarem por seus próprios meios, de modo a se afastarem das atividades de desmatamento e das estruturas relacionadas à instalação do empreendimento, ou por qualquer tipo de necessidade clínica. Nestes casos, o resgate/manejo proporciona a captura de animais com locomoção dificultada e/ou feridos e o devido atendimento veterinário, para posterior soltura (relocação) ou encaminhamento para instituições científicas.

O resgate da fauna requer ainda um cuidado especial com grupos sociais, como os primatas, e também com animais normalmente mais suscetíveis a situações de estresse, tais como roedores, répteis e cervídeos, para que assim seja evitado o desmembramento de bandos e as perdas desnecessárias de indivíduos. Além destes fatores, como supracitado, é fundamental o manejo correto e a tomada de medidas preventivas com relação às espécies peçonhentas, tais como as serpentes de importância médica.

# 2. Objetivos

O objetivo principal do Programa é realizar devidamente as atividades necessárias ao afugentamento da fauna durante as atividades de supressão da vegetação nas Áreas de Influência do Projeto de Irrigação do Baixio do Irecê e, se necessário, desenvolver ações de resgate e manejo conforme os critérios apresentados, a fim de minimizar os possíveis impactos sobre os grupos faunísticos durante a implantação do empreendimento.

Além disto, o Programa apresenta os seguintes objetivos específicos:

- Resgatar animais encontrados feridos em decorrência da realização de atividades de supressão vegetal e/ou relacionadas às obras do empreendimento;

- Resgatar espécimes locados em ninhos ativos e tocas;

- Relocar animais eventualmente capturados em áreas de soltura contíguas à faixa de servidão;

- Realizar atendimento clínico da fauna, sempre que necessário;

- Identificar os animais, coletar dados biológicos, quantificar os espécimes capturados e realizar registros documentados;

- Encaminhar os animais que não puderem ser soltos na natureza para criadouros conservacionistas, científicos e zoológicos devidamente credenciados no IBAMA;

- Propiciar o aproveitamento científico de espécimes de destacada relevância e/ou que porventura vierem a óbito, com seu encaminhamento para instituições de pesquisa parceiras.

# 3. Metodologia

### 3.1. Área de Estudo

A área em que será desenvolvido o Programa possui aproximadamente 22 mil hectares e está localizada no município de Xique-Xique, a cerca de 600 km de Salvador, ao norte da região do médio São Francisco, no Vale do São Francisco e inserida na bacia do rio Verde (Figura 1 e Figura 2). A área em consideração possui solos aptos à agricultura irrigada, de elevada fertilidade natural e diferenciado potencial produtivo. Além disso, o relevo é classificado como plano e suavemente ondulado. Está situado a menos de 20 km do rio São Francisco e atualmente apenas poucas áreas são utilizadas com agricultura.

A cobertura vegetal dominante na área do projeto de irrigação é definida como caatinga hiperxerófila, constituída por uma formação caducifólia, de porte arbustivo e arbóreo arbustivo, de caráter xerófilo, caracterizada pela ocorrência de espécies espinhosas, cactáceas e bromeliáceas.

Figura 1: Localização da área onde será implantado o Projeto de Irrigação Baixio de Irecê no município de Xique-Xique/BA.

Figura 2: Mapa de localização do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê no município de Xique-Xique/BA; sede do empreendimento em destaque.

### 3.2. Fase Pré-Supressão

Durante a fase pré-supressão estão previstas atividades de levantamento bibliográfico, mobilização e realização de contatos institucionais prévios junto a entidades possivelmente interessadas em receber material zoológico proveniente das atividades de acompanhamento e resgate da fauna, bem como órgãos públicos regionais de segurança e saúde visando o conhecimento de todos.

Ainda neste período, a equipe de resgate alocada se apresentará in loco para realização de seleção de auxiliares, mobilização e treinamentos, participação em reuniões técnicas, aquisição, confecção, conferência e preparo do material necessário para execução dos trabalhos. Deverá ser estabelecido um Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), preferencialmente localizado próximo às áreas alvo, para atendimento veterinário a exemplares que necessitem de procedimentos clínicos, e para realização de outros processos de triagem, identificação e documentação necessários. As áreas de supressão deverão ser inicialmente vistoriadas em busca de ninhos, tocas ou outros indícios de ocorrência da fauna, que deverão ser demarcados para facilitar e orientar sua localização durante as atividades de acompanhamento.

Previamente as atividades de supressão, as equipes deverão ser mobilizadas para participação da ambientação e dos treinamentos de primeiros socorros, segurança do trabalho e manejo de fauna. Estes cursos terão como objetivos:

- Apresentar a equipe de resgate e explicar o trabalho a ser desenvolvido;

- Apresentar e esclarecer todos os procedimentos diários de rotina;

- Alinhar o preenchimento das fichas de campo;

- Reconhecer as áreas de supressão e de soltura, mediante mapas;

- Apresentar e esclarecer sobre o uso correto e obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);

- Apresentar os equipamentos concernentes ao manejo da fauna;

- Orientar sobre captura e manejo de animais silvestres, priorizando a segurança e a minimização do stress desta atividade;

- Orientar as equipes quanto aos casos de necessidade de captura da fauna e os procedimentos;

- Informar os animais que proporcionam maior propensão e riscos de acidentes, tais como serpentes, abelhas, etc.;

- Orientar sobre o uso de primeiros socorros;

- Orientar os procedimentos a serem adotados em caso de acidentes;

- Direção defensiva.

Deverão também ser realizadas reuniões com todos os colaboradores das frentes de desmatamento, apresentando a equipe da fauna e explicando detalhadamente como serão executados os trabalhos de acompanhamento durante o desmatamento. Estas reuniões deverão ser ministradas pelo biólogo responsável pela execução do presente Programa, incluindo palestras informativas sobre os cuidados necessários, ações recomendadas, medidas e o manejo correto dos animais durante a operação de desmatamento. Cabe salientar a importância do estabelecimento de um sistema de comunicação eficaz e permanente entre todas as partes envolvidas, em campo ou escritório, durante todas as fases do Programa, para viabilizar a interface prevista entre as atividades das frentes de desmate e a equipe de resgate.

Um marco importante na fase pré-supressão é o estabelecimento de áreas de soltura na área de influência do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê. A escolha destas áreas tem como premissa que contenham dimensões e fitofisionomia semelhante às áreas de resgate da fauna.

### 3.2.1 Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS)

O Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) será utilizado no acompanhamento da supressão vegetal para o Projeto de Irrigação do Baixio Irecê. Este deverá ser implantado em uma área próxima ao canteiro de obras, sendo de fácil acesso para casos onde haja necessidade de atendimento de animais feridos ou que precisem de atendimento veterinário. Deverá apresentar disponibilidade de água, luz, internet e telefone. O local deverá ser totalmente cercado e possuir área para estacionamento e manobra. Deverá permanecer isolado e trancado durante a folga da equipe responsável, permanecendo sob a vigília integral de um vigia devidamente capacitado.

O espaço físico do CETAS deverá ser definido a partir da premissa de se capturar apenas animais com mobilidade reduzida ou que não apresentarem condições físicas para soltura imediata. Deverá ser constituído por uma cozinha, um banheiro, viveiros, recintos internos, recintos externos e espaços designados com as seguintes subdivisões (Anexo 01):

- Clínica Veterinária;

- Sala de Cirurgias;

- Escritório;

- Almoxarifado.

### 3.3. Fase de Supressão

As atividades de acompanhamento e resgate de fauna durante as ações de supressão correspondem, na verdade, a um meio para se induzir o direcionamento de indivíduos para áreas similares fisionomicamente localizadas próximas à ADA. O próprio barulho gerado pelo maquinário e pelas equipes auxiliará o processo de dispersão da fauna. No entanto, algumas espécies não possuem características de fácil locomoção, bem como outras apresentam comportamentos crípticos, sendo consideravelmente aumentada a possibilidade de encontro e/ou visualização durante tais atividades. Tanto os trabalhadores e colaboradores, como os próprios moradores locais poderão se deparar com animais em dispersão e deverão receber as devidas instruções sobre medidas e procedimentos a serem tomados.

Durante esta etapa, normalmente, os répteis correspondem ao grupo com maior número de animais resgatados. Isto se deve à lenta velocidade de deslocamento de muitas das espécies, ao hábito fossorial e, às vezes, pela pequena distância habitualmente deslocada por algumas delas durante a execução das suas atividades de rotina. Para os demais grupos, como os mamíferos, o número de animais resgatados geralmente é menor, pois os táxons de médio a grande porte podem percorrer grandes distâncias diárias e muitos espécimes de pequeno porte são extremamente ágeis, escondendo-se ou deslocando-se com facilidade. O resgate de espécimes de aves é realizado, basicamente, através da procura de ninhos ativos contendo ovos ou filhotes e, ocasionalmente, encontro de indivíduos feridos.

### 3.3.1. Acompanhamento das Atividades de Supressão

A equipe de resgate deverá iniciar as atividades diárias no mesmo horário que a equipe de desmatamento, permanecendo no local de limpeza durante todo o período em que as atividades de supressão acontecerem.

Durante o acompanhamento da supressão, a equipe de resgate de fauna deverá monitorar todas as atividades de desmatamento, visando localizar espécimes, ninhos, vestígios diretos e indiretos de animais silvestres.

O objetivo principal do acompanhamento será o afugentamento da fauna ocorrente nos fragmentos. Todos os animais observados deverão ser registrados em planilhas específicas.

Caso sejam localizados ninhos de aves e mamíferos, adultos ou filhotes, os biólogos da equipe de resgate de fauna, caso necessário, deverão solicitar a paralisação momentânea das atividades no local, visando à marcação do ninho para aguardar o desenvolvimento dos filhotes até o abandono dos ninhos.

### 3.3.2. Captura da Fauna

No decorrer do acompanhamento da fauna alguns animais provavelmente necessitarão ser capturados pela equipe de campo e os métodos para tal dependerão de cada espécie em questão. A contenção física será utilizada, na maioria dos casos, mediante emprego de equipamentos auxiliares, tais como luvas de raspa, puçás, redes, pinças, caixas próprias, laços e ganchos para serpentes (Figura 3 a Figura 7).

| Figura 3: Gancho e laço para captura de serpentes e outros animais previsto para utilização no Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA. | Figura 4: Caixa para contenção de répteis de pequeno porte previsto para utilização no Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA. |
| --- | --- |
| Figura 5: Caixa para contenção de mamíferos de pequeno porte previsto para utilização no Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA. | Figura 6: Caixa para contenção de répteis de médio porte previsto para utilização no Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA. |
| Figura 7: Caixa para contenção de mamíferos de médio porte previsto para utilização no Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA. |  |

Após a contenção, os animais serão cuidadosamente acondicionados nos modelos de caixas próprias para transporte, de dimensões variadas, visando atender diferenças de tamanho e aspectos comportamentais de cada espécie (Figura 8 e Figura 9). Todos os dados sobre a captura serão registrados em planilhas específicas. As caixas contendo animais capturados serão mantidas em local sombreado, enquanto aguardam o transporte para o CETAS. Serão observados aspectos de ventilação e manutenção da umidade necessária para assegurar a ocorrência indevida de óbitos dos espécimes.

| Figura 8: Caixa de transporte de animais contendo duas aberturas e tampa de dobradiça. Detalhe dos orifícios para ventilação. | Figura 9: Exemplar de Cuniculus paca (paca) contido em caixa de transporte própria para mamíferos contendo uma abertura e tampa de guilhotina. |
| --- | --- |

Deve-se atentar para as instruções acerca da ilegalidade de captura, manuseio e transporte de fauna silvestre sem a devida Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ACCTMB).

### 3.3.2.1. Mastofauna e Herpetofauna (Exceto Serpentes Peçonhentas)

Cada equipe de fauna estará munida de equipamentos que emitam sons estridentes, como buzinas ou apitos, atuando na ADA pelo menos 30 minutos todos os dias antes do início dos procedimentos de supressão, durante 45 minutos consecutivos em atividade de procura e afugentamento sonoro na área a ser afetada. Caso seja verificada na área a presença de pequenos roedores, marsupiais, anfíbios, serpentes, lagartos ou quelônios, entre outros animais que possam não reagir ao procedimento de afugentamento, os mesmos deverão ser resgatados e posteriormente encaminhados ao CETAS.

### 3.3.2.2. Serpentes Peçonhentas

- A maioria das espécies de répteis não possui um método eficiente de detecção e só costuma ser capturada a partir de encontros fortuitos, normalmente oriundos de procura visual. Na maioria dos casos, os próprios trabalhadores das frentes de desmate realizam o registro destes animais. Informações sobre as características e a eventual presença de serpentes venenosas na área, bem como métodos de prevenção de acidentes e informações educativas deverão ser repassadas e disseminadas previamente entre todos os trabalhadores e demais interessados, como escolas, empreiteiras ou prefeituras, em formato de cartazes e/ou panfletos (Anexo 02). Quando ocorrerem encontros, a equipe de captura será acionada para efetuar a remoção do animal sem permitir qualquer tipo de matança ilegal e não autorizada. O animal será manejado com auxílio de gancho e laço, e acondicionado em caixas de madeira apropriadas para transporte ao CETAS. É importante a utilização regular de luvas de raspa de cano longo e de perneiras para evitar acidentes com membros da equipe.

### 3.3.2.3. Avifauna

- Da mesma forma que os mamíferos de maior porte, as aves também apresentam grande capacidade de se deslocar após perceberem o início das interferências relacionadas às obras, como aumento da movimentação e dos níveis de ruído. Desta forma, apenas animais apresentando estado de saúde debilitado, ninhegos ainda incapazes de voar e ovos serão resgatados antes e durante as atividades de supressão da vegetação. Para tanto, será necessário o uso de luvas de raspa de couro e caixas de contenção preparadas para tal. O material frágil deverá ser transportado em recipientes menores contendo substrato macio (jornal picado, estopa etc.) para a acomodação e amortecimento do mesmo. Os ninhos serão relocados para áreas adjacentes e monitorados ao longo dos dias para verificar a continuidade da presença do cuidado parental.

- As aves que não puderem ser soltas na natureza serão enviadas para o CETAS.

### 3.3.3. Triagem da Fauna

- Os animais capturados deverão ser encaminhados ao CETAS para registro, identificação, tomadas de dados biométricos, marcação, avaliação de suas condições e posterior destinação.

- Os técnicos deverão completar todos os dados em planilhas específicas, incluindo um número de registro, identificação da espécie, local e data de captura, coleta de dados biométricos e tipo de marcação. Cada espécie possui tipo de marcação específica, que deverá ser verificada pelo biólogo responsável. Importante ressaltar que, por medida de segurança, os animais peçonhentos não deverão ser individualizados.

- Pequenos mamíferos, répteis (excetuando serpentes) e anfíbios serão marcados através de anilhas e microchips, respectivamente, pesados e medidos para monitoramento e controle de recapturas. A soltura dos animais de hábito diurno ocorrerá preferencialmente no período da manhã, assim como animais noturnos serão soltos, sempre, o mais próximo possível do anoitecer. As solturas nunca deverão ocorrer em momentos de chuva intensa ou forte insolação.

- Em seguida, caso necessário, o animal deverá ser encaminhado para atendimento médico veterinário e preparação dos viveiros (alimento, água, ficha específica) para recebimento dos animais até a destinação final.

### 3.3.3.1. Atendimento Médico Veterinário

- Todos os animais encaminhados para o CETAS deverão passar por inspeção do médico veterinário e, se necessário, deverão ser tratados. Todas as informações referentes a estes animais deverão ser compiladas em fichas específicas.

- A dieta de todos os animais resgatados deverá ser estabelecida pela equipe técnica, de acordo com a biologia de cada espécie. A equipe técnica também deverá orientar e supervisionar a correta desinfecção das caixas de resgate, recintos, comedouros e bebedouros, bem como o preparo dos recintos, das bandejas de alimentos e os cuidados para evitar fugas e, ainda, esclarecer as medidas profiláticas para evitar a transmissão de doenças homem/animal (antroponoses) e animal/homem (zoonoses).

- Alguns animais poderão ser submetidos à contenção farmacológica para realização de exame físico, tratamento cirúrgico e para a marcação.

### 3.3.4. Destinação da Fauna

- Após a triagem e marcação, caberá aos biólogos e ao coordenador a destinação dos espécimes, ou seja, a soltura ou o envio às Instituições.

- Os animais resgatados permanecerão no CETAS o menor tempo possível, evitando o risco de contaminação intra/inter específicas, além de minimizar o estresse de cativeiro.

- Nenhum animal poderá sair do Centro de Triagem sem estar devidamente acompanhado da licença expedida pela SEMA/BA.

### 3.3.4.1. Soltura

- As solturas serão realizadas pelos biólogos e/ou coordenadores, que registrarão todos os dados referentes ao processo, tais como: local, total de indivíduos, espécies, dia, condições climáticas, horário, etc.

- A soltura dos animais de hábito diurno deverá ocorrer preferencialmente no período da manhã, assim como animais noturnos deverão ser soltos próximo do anoitecer, sendo que qualquer animal solto deverá estar bem alimentado.

- Espécies de hábitos sociais, como os primatas, não poderão ter espécimes soltos sozinhos. Animais desgarrados de seu grupo social que forem resgatados deverão permanecer no CETAS até a sua reintegração a um bando ou a outros indivíduos em situação similar.

- A equipe técnica definirá o número máximo de indivíduos de cada espécie, a ser solto em determinado local. Esta definição ocorrerá ao longo do processo.

### 3.3.4.2. Encaminhamento a Instituições Científicas

- Somente se necessário, os animais capturados serão encaminhados às instituições científicas previamente contatadas e conveniadas, sendo que a cada caso deverá ocorrer um novo contato e confirmação do interesse.

- Salienta-se, a necessidade da obtenção de ACCTMB especifica para este transporte, informando a forma de transporte, o transportador, a data e a instituição recebedora.

### 3.4. Fase Pós-Supressão

A fase de pós-supressão consistirá basicamente na desmobilização da equipe, onde serão recolhidos todos os equipamentos utilizados nas atividades do PRF. As atividades do CETAS deverão ter continuidade caso existam animais ainda em processo de recuperação ou aguardando destinação. Após este período, deverão ser encerradas com a retirada de todo o material e finalização do trabalho da equipe mobilizada. A estrutura construída para instalação do CETAS ficará sob responsabilidade da Contratante.

A ADA deverá ser monitorada pela equipe responsável pelo PRF por alguns dias após o encerramento das atividades de supressão vegetal, para verificar ocorrência de eventual recolonização pelas espécies resgatadas e relocadas para que, se necessário, seja realizado novo encaminhamento (manejo ou dispersão) a áreas próximas com características semelhantes àquelas encontradas na região de origem suprimida.

# 4. Indicadores Ambientais

- Como indicador do desempenho da implantação do Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna será utilizada a taxa de registro de espécimes, bem como de espécies consideradas raras, endêmicas e ameaçadas de extinção.

# 5. Público Alvo

- Foram identificados como “público alvo” referente à implantação do presente Programa, a comunidade local, os órgãos ambientais e a comunidade científica. A população beneficiada corresponderá, principalmente, àquela residente nos municípios da Área de Influência do empreendimento. No poder público, podem ser citadas as prefeituras dos municípios inseridos na Área de Influência deste sistema de irrigação e a SEMA/BA, Órgão licenciador. Outras entidades que poderão se interessar pelos resultados do monitoramento correspondem aos órgãos estaduais responsáveis pela preservação do meio ambiente.

- Para o empreendedor, entende-se que estas informações serão essenciais à gestão operacional e ambiental do complexo irrigatório.

# 6. Recursos Materiais e Humanos

### 6.1. Dimensionamento das Equipes

A operação do Programa de Resgate de Fauna deverá ser desenvolvida por uma equipe multidisciplinar, composta por técnicos, auxiliares de campo e um grupo de apoio. As equipes serão mobilizadas para campo cinco dias prévios ao início da supressão para alinhamento com o cliente, com a empreiteira, reconhecimento do CETAS, das áreas de supressão e de soltura, conferência do material e treinamentos de primeiros socorros e de manejo de animais.

Destaca-se que todos os membros da equipe deverão portar um crachá de identificação e estarão uniformizadas, visando facilitar a identificação dos componentes e o trânsito destes no canteiro de obras, nas áreas de supressão e de solturas.

### 6.1.1. Equipe Técnica

Será composta por profissionais de nível superior, com experiência no manejo e sistemática do grupo faunístico de sua especialização, e com capacidade de assumir posição de coordenação durante os trabalhos de captura, triagem e soltura de animais.

Os biólogos e os médicos veterinários trabalharão em escala de revezamento uma vez que os trabalhos de acompanhamento da fauna serão executados de segunda-a-segunda, durante o período de desmatamento.

Os técnicos de nível superior, previstos para este trabalho são:

- 01 biólogo por frente de supressão, especialista em zoologia, que deverá acompanhar as atividades diariamente, conforme item 3.3;

- 01 médico veterinário, que deverá compor a equipe do CETAS;

- 01 biólogo coordenador, que deverá compor a equipe do CETAS.

O coordenador será o responsável pelo contato com as clínicas veterinários da região, instituições científicas e zoológicos, estabelecendo parcerias para a condução dos trabalhos. Também será responsável pela elaboração dos relatórios técnicos. Para tal, o coordenador deverá ser mobilizado 30 dias previamente ao inicio das atividades.

Todos os técnicos envolvidos nos trabalhos serão contratados após seus currículos aprovados pela CODEVASF.

### 6.1.2. Equipe de Auxiliares de Campo

A equipe de auxiliares de campo terá o seguinte dimensionamento:

- Cada frente de supressão da vegetação deverá conter um auxiliar de campo.

Os auxiliares de campo deverão pertencer às comunidades da região e ter experiência na captura e manipulação de animais silvestres. Os auxiliares de campo serão mobilizados dois dias prévios ao início da supressão para a realização do treinamento, integração entre as equipes e a familiarização com os materiais e equipamentos.

### 6.1.3. Equipe de Apoio

A equipe de apoio deverá seguir a seguinte composição:

- 02 seguranças para o CETAS, somente no período noturno, em escala de revezamento;

- 01 tratador;

- 01 faxineiro.

A equipe de apoio deverá pertencer às comunidades da região e será mobilizada dois dias prévios ao início da supressão para a realização do treinamento, integração entre as equipes e a familiarização com os materiais e equipamentos.

### 6.2. Materiais

Considera-se que os integrantes da equipe estarão devidamente capacitados e munidos diariamente de EPIs e trajes de proteção adequados, tais como botas, luvas, perneiras, camisas de manga comprida e calças grossas, para prevenir acidentes, além de equipamentos de comunicação. Com relação aos trajes, salienta-se a importância do uniforme específico para a equipe, com identificação visível da empresa e do trabalho em execução.

- Encontra-se discriminada no Quadro 1 abaixo, a relação dos materiais necessários para a execução do Programa.

Quadro 1: Lista de materiais necessários para execução do Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA.

| Item | Quantidade |
| --- | --- |
| Itens de contenção |  |
| Caixas de madeira em diferentes tamanhos | Material de uso contínuo |
| Item de resgate |  |
| Ganchos para serpentes | 1 unidade por profissional |
| Laços para captura de animais diversos | 1 unidade por profissional |
| Puçás 450 mm de diâmetro | 1 unidade por profissional |
| Sacos de algodão para animais de pequeno porte | 20 unidades por profissional |
| Itens de segurança |  |
| Anti-histamínico | 1 caixa por profissional |
| Aspirina | 1 caixa por profissional |
| Band-aid (caixa) | 1 caixa por profissional |
| Repelente | 1 unidade por profissional |
| Iodo | 1 unidade por profissional |
| Corda | 1 unidade por profissional |
| Arame (rolo fio 18) | 1 unidade por profissional |
| Kit primeiros socorros | 1 unidade por frente de serviço |
| Luvas de borracha (unid) | 10 unidades por profissional |
| Fita adesiva (caixa) | 1 unidade por profissional |
| Fita de marcação (rolo) | 3 unidades por profissional |
| Luvas de raspa (par) | 1 unidade por profissional |
| Perneiras (par) | 1 unidade por profissional |
| Botas (par) | 1 unidade por profissional |
| Pinças de madeira | 1 unidade por profissional |
| Facão | 1 unidade por profissional |
| Telefone celular (chip) | 1 unidade por profissional |
| Protetor solar | 2 unidades por profissional |
| Garrafas térmicas (5l) | 1 unidade por profissional |
| Óculos de proteção | 1 unidade por profissional |
| Capacetes | 1 unidade por profissional |
| Capa de chuva | 1 unidade por profissional |
| Uniforme (calças e camisas de manga comprida) | 5 unidades por profissional |
| Protetor auditivo | 1 unidade por profissional |
| Itens de Armazenamento |  |
| Saco plástico (pacote) | 12 unidades por profissional |
| Potes plásticos pequenos | 20 unidades por profissional |
| Caixa de isopor tipo marmitex | 1 unidade por frente de serviço |
| Estopa ou Jornal Picado | Material de uso contínuo |
| Itens de Fixação e limpeza |  |
| Álcool (Lt) | Material de uso contínuo |
| Formol (lt) | Material de uso contínuo |
| Algodão (pacote) | Material de uso contínuo |
| Bandeja plástica | 5 unidades |
| Itens de Cadastro de Animais |  |
| Pranchetas | 1 unidade por profissional |
| Caneta (caixa) | 1 unidade |
| Grampo (caixa) e grampeador | 1 unidade por profissional |
| Clips (caixa) | 1 caixa |
| Lápis (caixa) | 1 caixa |
| Borracha (caixa) | 1 caixa |
| Caneta retroprojetor (caixa) | 1 caixa |
| Régua metálica | 1 unidade por profissional |
| Tesoura comum | 1 unidade por profissional |
| Anilhas de pequenos mamíferos | 100 unidades por profissional |
| Microchip para répteis e anfíbios | 50 unidades por profissional |
| Aplicador de microchip | 1 unidade por profissional |
| Alicate anilhador | 1 unidade por profissional |
| Pesolas (diferentes medidas) | 3 unidades por profissional |
| Materiais Necessários no Centro de Triagem |  |
| PVPI | 3 litros |
| Esparadrapo 10X50 | 10 unidades |
| Gaze Cremer | 1 pacote |
| Caixa Descarpack Pequena | 1 unidade |
| Algodão Bolas | 1 pacote |
| Ataduras | 20 unidades |
| Água Oxigenada | 5 litros |
| Equipo microgotas | 1 unidade |
| Cateter 22G | 10 unidades |
| Cateter 24G | 10 unidades |
| Scalp 25G | 10 unidades |
| Scalp 27G | 10 unidades |
| Soro NaCl 0,9%- 250ml | 10 unidades |
| Soro NaCl 0,9%- 500ml | 10 unidades |
| Glicose 50% | 20 ampolas de 10 ml |
| Fio de sutura nailon 2-0 | 1 caixa |
| Fio de sutura nailon 3-0 | 1 caixa |
| Fio de sutura nailon 4-0 | 1 caixa |
| Tesoura reta romba-fina | 2 unidades |
| Pinça hemostática mosquito | 2 unidades |
| Pinça dente de rato | 2 unidades |
| Pinça anatômica | 2 unidades |
| Porta agulhas | 1 unidade |
| Caixa para material cirúrgico | 1 unidade |
| Lâmina de bisturi | 1 caixa |
| Luva Cirúrgica 8,5 (par) | 1 unidade por veterinário |
| Lidocaína injetável 2% | 2 frascos 50ml |
| Xilazina 2% | 2 frascos 10ml |
| Quetamina 10% | 2 frascos 50ml |
| Terracortril Spray | 2 frascos |
| Bactrovet Prata Spray | 2 unidades |
| Dextar dexametasona | 2 unidades |
| Ivermectina Injetável 1% | 2 frascos 50ml |
| Zelotril 10% | 2 frascos 50ml |
| Baytril ou Flotril 2,5% | 2 frascos 10ml |
| Shotapen | 2 frascos 50ml |
| Luva de procedimento M | 1 caixa |
| Seringa agulhada 10ml | 20 unidades |
| Seringa agulhada 1ml | 20 unidades |
| Seringa agulhada 5ml | 20 unidades |
| Seringa agulhada 3ml | 20 unidades |
| Mercepton | Frasco 50ml |
| Tramadol | 5 ampolas |
| Diazepam | 5 ampolas |
| Epinefrina ou Adrenalina | 5 ampolas |
| Atropina | 5 ampolas |
| Aminofilina | 5 ampolas |
| Resina para dentista | 2 frascos 20ml |
| Ácido fólico | 12 ampolas |
| Pomada fibrase 30g | 2 unidades |
| Cálcio Ecovet | 2 frascos30ml |
| Megazoo pássaros filhote | 2 potes 300g |
| Megazoo pássaros adulto | 2 potes 300g |
| Megazoo psitacídeos filhote | 2 potes 300g |
| Megazoo psitacídeos adulto | 2 potes 300g |
| Megazoo beija-flor | 2 potes 250g |
| UTA G THD Premium Ecológica | 1 unidade |
| Chocadeira IP-35 Premium Ecológica | 1 unidade |
| Estetoscópio | 1 unidade por veterinário |
| Termômetro | 3 unidades |
| Kit de Sondas para alimentação | 2 unidades |
| Geladeira | 1 unidade |
| Microondas | 1 unidade |
| Mesas de escritório | 4 unidades |
| Cadeiras de escritório | 4 unidades |
| Bancos de plástico | 4 unidades |
| Mesa cirúrgica | 1 unidade |
| Armário | 3 unidades |
| Ar condicionado | 2 unidades |
| Freezer vertical | 1 unidade |
| Caixa plástica | 4 unidades |
| Iluminação para cirurgia | 2 unidades |
| Demais Materiais |  |
| GPS | 1 unidade por profissional |
| Lanterna | 1 unidade por profissional |
| Micro computador | 2 unidades |
| Extensão | 5 unidade |
| Lona preta | 3 rolos |
| Máquina fotográfica digital | 1 unidade por profissional |

### 6.3. Logística

Hospedagem: A hospedagem das equipes deverá estar localizada o mais próximo possível do CETAS.

Alimentação: A alimentação deverá ser de boa qualidade e balanceada de acordo com as atividades desenvolvidas. Deverá ser previsto um esquema para fornecimento de refeições in loco às equipes de campo, mediante a impossibilidade de deslocamento das mesmas para estabelecimentos situados próximos ao local de trabalho.

Mapa da Área Diretamente Afetada e de Influência Direta: Para o melhor desenvolvimento dos trabalhos de acompanhamento da fauna após ser confirmada a data exata do início das atividades de desmatamento, deverá ser realizada a consolidação do planejamento da área a ser desmatada, para que a equipe de coordenadores tenha total conhecimento do tempo e da área total a ser desmatada e seu entorno, considerando as áreas de soltura. Estes dados são de vital importância para um bom trabalho de acompanhamento da fauna e o estabelecimento de protocolos de soltura de animais.

Transporte: As equipes deverão estar munidas de veículos que atendam as necessidades do Programa. Sugere-se a utilização de veículos 4x4, cabine dupla, com caçamba para transporte de materiais e animais.

# 7. Equipe Técnica Responsável Pela Elaboração

- A equipe técnica responsável pela elaboração do presente Plano de Resgate de Fauna é descrita a seguir (Quadro 2).

- Quadro 2: Relação da equipe responsável pela elaboração do Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA.

| PROFISSIONAL | FORMAÇÃO | REGISTRO | CTF IBAMA | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Martins Alvarenga | Biólogo, Pós-graduado | CRBio 37.219/04-D | 724023 | Coordenador geral |
| Ronald Rezende de Carvalho Jr. | Biólogo, Msc., Pós graduado | CRBio 16.703/04-D | 588417 | Controle e gestão técnica da qualidade |
| Felipe Carvalho de Souza Pinto | Biólogo. | CRBio 70.841/04-D | 1950918 | Gerente de projeto |

# 8. Cronograma Físico

O Programa de Resgate de Fauna deverá ser realizado durante todo o período de supressão vegetal.

# 9. Responsável pela Implantação

A responsabilidade de implantação do presente Programa é do empreendedor, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), que deverá contratar uma empresa de consultoria devidamente capacitada, mediante comprovação de experiência em projeto similar, através da apresentação de atestados técnicos. Esta empresa será responsável pela execução do Programa de Resgate de Fauna.

# 10. Sistemas de Registros

Os dados coletados in loco serão organizados em planilhas de dados brutos (formato xlsx.), seguindo o padrão do IBAMA, que comporão a base de dados para a elaboração e emissão dos produtos previstos (relatórios em formato docx). Os registros fotográficos serão armazenados em arquivos formato JPEG. As coordenadas serão tomadas em sistema de navegação ajustado em Datum SAD69. Demais dados coletados serão registrados em arquivos docx e xlsx.

# 11. Produtos Previstos

Deverão ser elaborados relatórios mensais de acompanhamento de atividades e, ao final de cada semestre serão providenciados relatórios consolidados. Ao final do Programa será redigido um relatório compilado abrangendo todas as atividades realizadas e resultados alcançados.

Os produtos serão veiculados em meio magnético até aprovação final, sendo posteriormente entregues em 02 (duas) vias impressas e 02 (duas) vias digitais.

Cada relatório deverá conter, minimamente:

- Introdução;

- Objetivos;

- Metodologia detalhada;

- Descrição das Áreas de Amostragem;

- Diagnósticos contendo: listagens de espécies, dados sobre a realização de avistamentos, afugentamentos e capturas, presença de espécies bioindicadoras e ameaçadas, entre outras categorias, discussões, etc.;

- Considerações finais;

- Referências bibliográficas;

- Anexos;

- Planilha de dados brutos;

- Relatório fotográfico.

# 12. Referências Bibliográficas

Elabore Meio Ambiente Ltda. 2013. Plano de TrabalhoInventário Florestal, PUP, Plano de Supressão Vegetal e Plano de Resgate de Fauna.

FLORAM, 2011. Adequação e Atualização dos Estudos Ambientais do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, para Licenciamento Ambiental dentro do Modelo de Gestão de Parceria Público Privada, no Estado da Bahia.

Ministério do Planejamento, 2013. Projeto de irrigação baixio do Irecê. Disponível em: < http://www.planejamento.gov.br/hotsites/ppp/conteudo/projetos/nacionais/projetos_irece.html>. Último acesso em: 02 de julho de 2013.

# 13. Anexos

Anexo 01 - Planta sugerida para a implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) para suporte ao Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, município de Xique-Xique/BA.

Anexo 02 - Cartilha sugerida para distribuição entre colaboradores e moradores locais com fins de Educação Ambiental e Instrução em suporte à execução do Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, município de Xique-Xique/BA.

### Anexo 01 - Planta de Centro de Triagem de Animais Silvestres sugerida para implantação e suporte ao Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA.

### Anexo 02 - Cartilha sugerida para distribuição entre colaboradores e moradores locais com fins de Educação Ambiental e Instrução em suporte ao Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna do Projeto de Irrigação do Baixio Irecê, município de Xique-Xique/BA.