TERMO DE REFERÊNCIA

MENOR PREÇO

# TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADE DE OBSERVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO (UOD) DE CULTIVO DE CAMARÕES DE ÁGUA SALGADA EM ÁGUA DOCE, DO RIO SÃO FRANCISCO, E DE POÇOS SALOBROS NOS MUNICÍPIOS DE PETROLINA, CABROBÓ E PETROLÂNDIA-PE.

Outubro/2019

ÍNDICE

| 1 | # Objeto da Contratação | ......................................................3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | # Visita ao Local | ......................................................3 |
| 3 | Escopo Técnico do Serviço | ......................................................3 |
| 4 | Terminologias e Definições | .....................................................21 |
| 5 | Critério de Julgamento | .....................................................22 |
| 6 | Condições de Participação | .....................................................22 |
| 7 | Consórcio | .....................................................22 |
| 8 | Subcontratação | .....................................................23 |
| 9 | # Proposta Financeira | .....................................................23 |
| 10 | # Documentação de Habilitação | .....................................................23 |
| 11 | # Orçamento de Referência e Dotação Orçamentária | .....................................................24 |
| 12 | Descrição dos Serviços | .....................................................25 |
| 13 | Obrigações da Contratada | .....................................................25 |
| 14 | Obrigações da Contratante | .....................................................27 |
| 15 | Do Pagamento e Prazo de Execução | .....................................................27 |
| 16 | Reajustamento dos Preços | .....................................................28 |
| 17 | Fiscalização | .....................................................29 |
| 18 | Critérios de Sustentabilidade ambiental | .....................................................30 |
| 19 | Sanções Administrativas | .....................................................31 |
| 20 | Da Vigência | .....................................................32 |
| 21 | Da Garantia de Execução | .....................................................32 |
| 22 | Condições Gerais | .....................................................32 |
| 23 | # Anexos | .....................................................32 |

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO

## O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais e fornecimento das informações que permitam a elaboração de propostas e, posteriormente, a seleção e Contratação dos Serviços de Instalação, Montagem e Operacionalização de Unidade de Observação e Demonstração (UOD) de Cultivo de Camarões de Água Salgada em Água Doce, do rio São Francisco, e de Poços Salobros no Município de Petrolina, Cabrobó e Petrolândia-PE.

## O objeto licitatório pelas suas características técnicas é classificado como serviço comum de engenharia para efeito de utilização da Modalidade Pregão Eletrônico, conforme justificativas em anexo.

## Localização:

### Petrolina-PE localiza-se a 715 Km da capital pernambucana, à  latitude 09º 23' 55" sul e a uma longitude 40º 30' 03" oeste.

### Cabrobó-PE localiza-se a 706Km da capital pernambucana Recife e a 190Km da cidade de Petrolina-PE, à latitude 08º30'51" sul e à longitude 39º18'36" oeste.

### Petrolândia-PE localiza-se a 430 Km da capital pernambucana Recife e a 340 Km da cidade de Petrolina-PE, à  latitude 08º58'45" sul e a uma longitude 38º13'10" oeste.

# VISITA AO LOCAL

Recomendamos as licitantes visitar o local de realização do empreendimento. Durante esta visita a licitante deverá inteirar-se dos serviços a serem executados, dimensionar aspectos físicos e técnicos e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua execução.

A licitante deverá também procurar obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato que tem como base o presente Edital.

É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta.

A não verificação dessas dificuldades não poderá ser reclamada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 3ª CIB, localizada em Petrolina-PE, telefone (87) 3866-7732/ Fax: 3866 -7761, no horário de 8h00 as 12h e 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.

# Escopo Técnico do Serviço:

## 3.1 Planilha Orçamentária:

Erro! Vínculo não válido.

# 4. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede na Avenida Presidente Dutra, nº 160, Centro, Petrolina- PE. CEP 56304-914.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços ou fornecimentos.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência.

PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

# 5.CRITÉRIO DE JULGAMENTO

## 5.1 - FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, E CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

## a)	Forma de Realização: Forma eletrônica, por meio de sessão pública realizada pela rede mundial de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br). O presente Pregão Eletrônico reger-se-á pela Lei 10.520/2000 e pelo Decreto nº 10.024/2019, no ambiente do Eletrônico no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

## b)	Modo de Disputa: ABERTO, Art. 32 do Decreto 10.024/2019

## c) Regime de Execução: Preço unitário

## d)	Critério de Julgamento: Menor Preço, Art. 7º Decreto 10.024/ 2019. .

# 6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## 6.1  Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam às exigências do TR e seus anexos.

### 6.1.1 As Empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais.

### 6.1.2 Poderão participar desta licitação empresa brasileira, empresa estrangeira em funcionamento no País, empresa brasileira representante de empresa estrangeira, empresa estrangeira em funcionamento no País representante de empresa estrangeira e ainda empresa estrangeira que não funcione no País.

### As propostas serão aceitas somente para todos os itens que compõe o objeto da licitação. Cotações para itens isolados não serão aceitas, implicando na desclassificação da proposta.

# CONSÓRCIO

### Não será permitida a participação de consórcio.

## 8. SUBCONTRATAÇÃO

### 8.1 Não será permitido subcontratar nem transferir a outrem, a qualquer título, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, sem prévia anuência da CODEVASF;

### 8.2 Não será entendido como subcontratação os serviços prestados por empresas devidamente credenciadas junto à contratada para os fins a que se destina este contrato, permanecendo a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução do contrato. Cabe à contratada a supervisão das atividades de empresas credenciadas, bem como responder perante a Codevasf pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes aos serviços prestados por suas credenciadas.

## PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

### 8.3.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação conforme legislação vigente.

# PROPOSTA FINANCEIRA

## As propostas financeiras deverão conter no mínimo o seguinte:

- O Termo da Proposta deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira, devidamente assinada pelo representante legal da licitante, e com prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita à revalidação por idêntico período. O Termo deverá conter ainda os seguintes dados:

- Razão social, CNPJ e endereço completo da licitante, com e-mail, site, número de telefone, Banco, agência, número de conta-corrente, praça de pagamento, e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF identidade, endereço e telefones fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora

- As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos serviços ofertados, em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;

# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada neste Termo de Referência.

### Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que não restrinja os direitos da CODEVASF e as obrigações da licitante e que também não prejudique ou afete a posição competitiva de outras licitantes que ofertarem serviços dentro das condições estabelecidas. A CODEVASF poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma da prestação de serviços, constantes das Descrição dos Serviços Especificados neste Termo e que englobam os equipamentos detalhados no Anexo V deste Termo de Referência.

### A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- Atestado(s) em nome da concorrente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os serviços de forma a permitir a constatação da experiência da licitante na execução de serviços.

### Caso a licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, a mesma deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito à aprovação pela Codevasf.

# ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## 11.1   A Codevasf se propõe a pagar pelos serviços, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 420.738,25 (Quatrocentos e vinte mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos),     conforme o item 3.1:

| SERVIÇO | VALOR ESTIMADO (R$) |  |
| --- | --- | --- |
| Serviços de Instalação, Montagem e Operacionalização de Unidade de Observação e Demonstração (UOD) de Cultivo de Camarões de Água Salgada em Água Doce, do rio São Francisco, e de Poços Salobros no Município de Petrolina, Cabrobó e Petrolândia-PE. |  | R$ 420.738,25 (Quatrocentos e vinte mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) |
| TOTAL |  | R$ 420.738,25 (Quatrocentos e vinte mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) |

## 11.2     Os recursos orçamentários da CODEVASF correrão à conta dos Programas de Trabalhos:

11.2.1 PT:20.608.2052 .2819 .0026 PTRES: 089673 -Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado de Pernambuco.

11.2.2 PT:20.608.2052 .20Y1 .0001 PTRES: 111137 -Desenvolvimento da Infraestrutura Pesqueira e Aquicultura - NA

# 12. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1 A contratada deverá implementar os de Serviços de Instalação, Montagem e Operacionalização de Unidade de Observação e Demonstração (UOD) de Cultivo de Camarões de Água Salgada em Água Doce, do rio São Francisco, e de Poços Salobros no Município de Petrolina, Cabrobó e Petrolândia-PE.

    - A instalação das Unidades de Observação e Demonstração se dará nos municípios de Petrolina, Cabrobó e Petrolândia-PE;

    - As áreas escolhidas deverão possuir viveiros escavados ou suspensos para receber os juvenis de camarão provenientes dos berçários que serão fornecidos, instalados e operacionalizados sob supervisão da contratada;

    - As pós-larvas deverão passar pelo processo de aclimatação para o cultivo em água proveniente do rio São Francisco antes de povoarem os viveiros de engorda;

    - A engorda deverá ser realizada em viveiros ou tanques suspensos previamente existentes e equipados com aeração, onde os aeradores e/ou sopradores de ar serão fornecidos e instalados pela contratada;

    - Os produtores, técnicos e demais envolvidos deverão ser capacitados para condução independente dos cultivos pela contratada;

    - A empresa contratada deverá gerar um Protocolo de cultivo para de camarões de água salgada em água-doce do rio São Francisco, que deverá ser entregue junto a última fatura para recebimento do objeto.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 A contratada deverá fornecer os equipamentos e insumos nos locais onde serão implantadas as Unidades de Observação e Demonstração conforme especificado neste Termo de Referência;

13.2 Os Serviços de instalação dos equipamentos, de instalação hidráulica e as obras de infraestrutura serão de total responsabilidade da contratada;

13.3 A contratação do consultor, os encargos, deslocamentos, alimentação e hospedagem são responsabilidade da contratada.

13.4 Exigências técnicas

A licitante deverá apresentar:

- Registro ou inscrição da empresa ou consultor contratado ou subcontratado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou em outro Conselho competente a que pertença, da região a que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada ao objeto do presente Edital;

- Declaração de que apresentará como responsável técnico para o contrato, objeto dessa licitação, profissional que possua habilitação comprovada por atestado de capacidade técnica ou currículo vitae de serviços compatíveis ou similares como o objeto do Edital, aprovado e aceito pela Codevasf;

- A licitante deverá apresentar composição de custos unitários para cada item da proposta financeira;

- A licitante deverá apresentar o Plano de Trabalho contemplando todas as etapas dos serviços, distribuindo mensalmente as metas propostas (cronograma físico-financeiro), de acordo com o cronograma da obra, anexo deste Edital.

13.5 A apresentação de relatórios parciais na emissão das notas fiscais das medições, bem como o relatório final na entrega do objeto são pré-requisitos para o atesto das notas e recebimento do objeto.

13.6 Prazos de Garantia

13.6.1 Para a execução dos serviços e fornecimentos de insumos e materias previstos nestes Termos de Referência, pela Licitante vencedora CONTRATADA, os seus prazos de garantias estarão condicionados as Especificações Técnicas de cada serviço/produto fornecido, dentro das exigências pertinentes às normas vigentes.

O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado e do Edital do Pregão;

14.2 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do Contrato e do Edital, do objeto contratado, podendo rejeitar no todo ou em parte os serviços executados e materiais fornecidos em desacordo;

14.3 Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de execução dos serviços ou fornecimento dos combustíveis, fixando prazo para sua correção, se assim não fixar o Edital, incluindo seus anexos e Contrato;

14.4 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do objeto deste certame;

14.5 Exercer a fiscalização dos serviços por empregados especialmente designados;

14.6 Comunicar à contratada qualquer acréscimo, substituição ou retirada de veículos da frota do CODEVASF.

15.  DO PAGAMENTO E PRAZO DE EXECUÇÃO

15.1 O prazo de vigência dos contratos serão de 12 (doze) meses, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dias de expediente, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 13.303/2016.

15.2 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização e aceitação pelo Contratante das Notas Fiscais/Faturas correspondentes a cada Centro de Custo/Contrato. Os pagamentos das Notas Fiscais/Faturas ficam condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento definidos neste termo de referência, devendo ser formalmente atestada pelo Gestor/Fiscal do respectivo Centro de Custo.

15.3 Para habilitar-se ao pagamento a Contratada deverá protocolar na Sede da Codevasf em Petrolina a Nota Fiscal/Fatura, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao mês de referência, especificando o serviço prestado realizado nos municípios e seus correspondentes valores em moeda corrente nacional.

15.4 Na elaboração da Nota Fiscal/Fatura correspondente, a Contratada fará constar o quantitativo de serviços realizados nos devidos municípios, o somatório total dos valores correspondentes, que devem ser apresentados por meio de relatórios em anexo, e sobre este valor deverá incidir a taxa percentual do licitante vencedor do certame licitatório para o grupo.

# 16.    REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

16.1   R = V.[N1.(Ti – To)/To]

Onde :

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 -  Percentual de ponderação de mão de obras especializada frente a  totalidade dos serviços a executar

Ti - Refere-se à coluna 13 da FGV - Mão de obra especializada, correspondente ao mês de aniversário da proposta

To - Refere-se à coluna 13 da FGV - Mão de Obra especializada, correspondente à data de apresentação da proposta.

- Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

- O valor considerado referente ao fator N1 a seguir apresentado:

| COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES | PARÂMETRO (%) |
| --- | --- |
| N1 – Mão de obra especializada | 100,0 |

Não serão considerados para reajuste de salários, eventuais dissídios fixados por Convenção Coletiva da Categoria.

17.   	FISCALIZAÇÃO

## 17.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo gestor do contrato, que poderá ser auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato.

## 17.2 A fiscalização técnica do contrato deve avaliar constantemente a execução do objeto e, se for o caso, poderá utilizar o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo III, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

## a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

## b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

### 17.3 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

### 17.4 Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

### 17.5 O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

### 17.6 O preposto deverá por assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.

### 17.7 A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

### 17.8 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

### 17.9 O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

## 17.10 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.11 A execução/gestão dos serviços será acompanhada descentralizadamente por empregado indicado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, aqui denominado FISCAL DO CONTRATO, por meio de Decisão específica, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento do contrato e a certificação/atesto da nota fiscal/fatura correspondente aos serviços prestados, combustíveis, lubrificantes fornecidos;

17.12 O relatório mensal deverá acompanhar as Notas Fiscais/Faturas de cobrança pelos serviços prestados e combustíveis fornecidos para conferência pelo fiscal do contrato, que poderá ser disponibilizado eletronicamente pelo sistema (via internet);

17.13 As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, ao prazo de vencimento, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação

# 18. 	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

## 18.1 A referida contratação tem, dentre objetivos, o processo de manutenção preventiva e corretiva, que, além de cumprir determinações legais, quanto ao tráfego de veículos em boas condições de uso e com os itens obrigatórios em perfeito estado, reduzir a emissão de gases poluentes e a economia de combustíveis, principalmente fosseis.

## 18.2 A fim de garantir a responsabilidade ambiental na execução dos serviços, contratada deverá manter empresas credenciadas que adotem regras ambientalmente corretas, bem como possuam inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, caso realizem atividades contidas na tabela CTF/APP, mantido pelo IBAMA.

## 18.3 A contratante terá o direito de, em qualquer tempo, fiscalizar a regularidade ambiental das empresas credenciadas pela contratante. Constatada alguma irregularidade, a contatada será notificada, para que em prazo determinado providencie as correções necessárias.

# 19.	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

## 19.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a União, por até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das cominações legais, o licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega de seu objeto da licitação sem motivo justificado;

d) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;

e) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

g) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato; ou

h) Não cumprir quaisquer das obrigações da contratada.

## 19.2 Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

## 19.3 Aplicar-se-á à presente licitação as sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo II – Dos Contratos, Seção III da Lei nº 13.303/2016.

## 19.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações legais.

## 19.5 Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado a partir da data de intimação ou da lavratura da ata da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a administração pública e declaração de inidoneidade.

## 19.6 A multa será aplicável sobre o valor total da contratação, cumulativamente ou não com outras sanções, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

# 20.	DA VIGÊNCIA

## 20.1 A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses, consoante no Inciso II, do Artigo 57, da Lei nº 8.666/1993.

# 21. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

## 21.1 Será exigida da contratada a prestação de garantia para o cumprimento da sua execução, no montante de 5% (cinco por cento) do valor correspondente a 12(doze) meses do Contrato, nos termos do artigo 70, da Lei nº 13.303/2016.

# 22. CONDIÇÕES GERAIS

## 22.1 Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a responsabilidade por sua violação, suas consequências e efeitos jurídicos, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, se esta tiver dado causa por sua culpa ou dolo, que deverá por eles responder, e defender a CODEVASF, fora dela, contra reclamações relacionadas com o assunto;

## 22.2 Será permitido ao contratante solicitar a adaptação dos sistemas licitados às peculiaridades da CODEVASF, bem como de relatórios gerenciais adicionais necessários a melhor gestão da frota, sem custos adicionais aos valores contratados.

## 22.3 Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

# 23. 	ANEXOS

## 23.1 São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência, CD-ROM contendo:

- Anexo I – Justificativa

- Anexo II – MODELO Planilha Proposta (em branco)

- Anexo III – Detalhamento de BDI – Serviços

- Anexo IV – Detalhamento de BDI – Materiais

- Anexo V - Instrumento de Medição de Resultado (IMR)

- Anexo VI – Especificações técnicas

Petrolina, 22 de outubro de 2019.

Rozzanno Antonio Cavalcanti Reis de Figueiredo

Chefe do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro

CODEVASF – 3ª SR

ANEXO I

JUSTIFICATIVA

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade do serviço a ser contratado, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratação

Primando-se pela otimização da qualidade no trato com o bem público, com estreita observância de critérios e mecanismos geradores de maior eficiência, celeridade e economicidade, é possível almejar o alcance das seguintes vantagens:

a) Controle, precisão das informações, e redução do tempo de compilação e análise de dados;

b) Reduzir os custos e aprimorar a qualidade dos serviços que envolvem a manutenção e funcionalidade da frota de veículos e demais máquinas e equipamentos;

c) Alcançar condições ideais para desenvolver uma regular manutenção preventiva e corretiva dos veículos, através de um controle mais eficiente desses serviços;

c) Agilidade e dinamismo na prestação dos serviços de transporte;

d) Por se tratar de serviços que sua interrupção ou descontinuidade afeta diretamente a atividade fim da Codevasf, pois estes atendem à demanda diária de transporte de Engenheiros e Técnicos dos diversos setores da companhia no que tange as visitas técnicas e de fiscalização, e estarem à disposição dos dirigentes e demais empregados, visando o atendimento às necessidades da Instituição, sendo administrado pela área de Serviços Auxiliares da Superintendência.

Da adoção pelo uso do PREGÃO ELETRÔNICO

A adoção do Pregão Eletrônico visa ampliar a eficiência nesta contratação, a competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento isonômico, buscar maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública.

Permite Participação de Consórcios: Não: A logística necessária para cumprimento do objeto não exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, o que consequentemente não pertinente à formação de consórcios.

Critério de Julgamento: Menor preço por item, visando à seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública.

# Sustentabilidade Ambiental: A referida contratação tem por objetivo contratar os serviços de instalação, montagem e operacionalização de unidade de observação e demonstração (UOD) de cultivo de camarões de água salgada em água doce, do rio São Francisco, e de poços salobros nos municípios de Petrolina, Cabrobó e Petrolândia-PE, de forma que não agrida o meio natural e garanta a utilização do mesmo em gerações futuras.

# Definição de Serviços Comuns em Engenharia: serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, mediante especificações usuais de mercado.

# Não inclusão do ETP: estudo técnico preliminar - documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência. O objeto a ser contratado encontra-se completamente definido tecnicamente através dos Termos de Referência, das Especificações Técnicas e da Nota Técnica todos nem anexo, não necessitando acrescentar o ETP.

# Orçamento Aberto: .......

ANEXO II

MODELO Planilha Proposta (em branco)

ANEXO III

| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE OBSERVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO (UOD) DE CULTIVO DE CAMARÃO DE ÁGUA SALGADA EM ÁGUA DOCE NOS MUNICÍPIOS DE PETROLINA, CABROBÓ E PETROLÂNDIA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS (ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO) |  |  |  |  |  |
| SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição dos Serviços | % | % | % | % |
|  |  | LIMITE INFERIOR | VALOR MÉDIO | LIMITE SUPERIOR | VALOR ADOTADO |
| 1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DA) | 4,71 | 6,81 | 9,20 | 4,71 |
| 1.1 | Seguros + Garantias | 0,28 | 0,49 | 0,75 | 0,28 |
| 1.2 | Riscos | 1,00 | 1,39 | 1,74 | 1,00 |
| 1.3 | Administração Central | 3,43 | 4,93 | 6,71 | 3,43 |
| 2 | TRIBUTOS (T) | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 2.1 | ISS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.2 | PIS | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 2.3 | Cofins | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2.4 | CPRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0,94 | 0,99 | 1,17 | 0,94 |
| 4 | LUCRO (L) | 6,74 | 8,04 | 9,40 | 6,74 |
| 5 | BDI RECOMENDADO | 20,76 | 24,18 | 26,44 |  |
| 6 | BDI CALCULADO |  |  |  | 23,50 |
| 7 | BDI ADOTADO |  |  |  | 23,50 |

ANEXO IV

| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE OBSERVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO (UOD) DE CULTIVO DE CAMARÃO DE ÁGUA SALGADA EM ÁGUA DOCE NOS MUNICÍPIOS DE PETROLINA, CABROBÓ E PETROLÂNDIA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS (ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO) |  |  |  |  |  |
| SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição dos Serviços | % | % | % | % |
|  |  | LIMITE INFERIOR | VALOR MÉDIO | LIMITE SUPERIOR | VALOR ADOTADO |
| 1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DA) | 2,36 | 4,78 | 6,20 | 2,36 |
| 1.1 | Seguros + Garantias | 0,30 | 0,48 | 0,82 | 0,30 |
| 1.2 | Riscos | 0,56 | 0,85 | 0,89 | 0,56 |
| 1.3 | Administração Central | 1,50 | 3,45 | 4,49 | 1,50 |
| 2 | TRIBUTOS (T) | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 2.1 | ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | PIS | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 2.3 | Cofins | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2.4 | CPRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0,85 | 0,85 | 1,11 | 0,85 |
| 4 | LUCRO (L) | 3,50 | 5,11 | 6,22 | 4,31 |
| 5 | BDI RECOMENDADO | 11,10 | 14,02 | 16,80 | - |
| 6 | BDI CALCULADO |  |  |  | 11,76 |
| 7 | BDI ADOTADO |  |  |  | 11,76 |

]

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR

(ANEXO V-B DA IN SEGES/MP N.º 05/2017)

| INDICADOR |  |
| --- | --- |
| N.º + Título do Indicador que será utilizado |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade |  |
| Meta a cumprir |  |
| Instrumento de medição |  |
| Forma de acompanhamento |  |
| Periodicidade |  |
| Mecanismo de cálculo |  |
| Início de vigência |  |
| Faixas de ajustes nos pagamentos |  |
| Sanções |  |
| Observações |  |

Exemplo de Indicador a ser aplicado:

| INDICADOR |  |
| --- | --- |
| Número 01: Prazo de atendimento de demandas (requisições) |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir um atendimento célere às demandas do órgão |
| Meta a cumprir | Vinte e quatro horas |
| Instrumento de medição | Sistema WEB informatizado de solicitação de serviços (requisição eletrônica) |
| Forma de acompanhamento | Através do sistema |
| Periodicidade | Mensal |
| Mecanismo de cálculo | Cada requisição será verificada e valorada individualmente. n.º de horas no atendimento / 24 h = X |
| Início de vigência | Data da assinatura do contrato |
| Faixas de ajustes nos pagamentos | X até 1 - 100% do valor da OS De 1 a 1,5- 90% do valor da OS De 1,5 a 2- 80% do valor da OS |
| Sanções | 20% das OS acima de 2- multa de XX 30% das OS acima de 2- multa de XX + rescisão |
| Observações |  |

ANEXO VI

Especificações Técnicas

- OBJETIVO:

As Especificações Técnicas têm por finalidade estabelecer as condições gerais que deverão ser obedecidas na instalação de uma Unidade de Observação e Demonstração do cultivo de camarões de água salgada em água doce, do rio São Francisco, na jurisdição da 3ª Superintendência Regional da Codevasf.

- CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

  - MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados nas obras deverão obedecer as Normas e Especificações da ABNT além das condições estabelecidas nestas Especificações, que se comprovarão mediante os ensaios pertinentes e deverão ser aprovados pela Fiscalização.

A aceitação, em qualquer ocasião, de um material não será obstáculo para que possa ser rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade.

Os materiais deverão ser armazenados em condições que assegurem a conservação de suas características e aptidões para o seu emprego na obra, devendo a contratada facilitar a sua inspeção.

Todo material que não atenda as especificações ou que, por qualquer motivo, tenha sido rejeitado, será retirado imediatamente do local da obra.

De modo geral, são válidas todas as prescrições dos fabricantes, especificações ou normas oficiais que regulamentam a recepção, o transporte, a manipulação ou emprego de cada material que venha a ser utilizado.

  - EQUIPAMENTOS

Independente das condições particulares ou específicas que se exijam dos equipamentos necessários para executar os serviços e obras, todos eles devem cumprir as seguintes condições:

Deverão estar disponíveis com suficiente antecedência em relação ao início dos trabalhos e possuir características compatíveis com o tipo e o volume de serviços a serem executados e prazos estabelecidos no cronograma da obra;

As manutenções necessárias no decorrer dos serviços deverão ser programadas e realizadas em prazos compatíveis com os planos de execução das obras, de forma a não interferir no prazo final;

Os equipamentos que se apresentarem, durante a execução das obras, como inadequados à finalidade inicialmente proposta, seja por alteração das condições de trabalhos ou qualquer outro motivo, deverão ser substituídos por outros que, com melhor desempenho, atendam às novas condições;

  - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS

Todos os serviços e obras compreendidos no projeto serão executados de acordo com as Especificações, normas, instruções e plantas do projeto. A Fiscalização resolverá as questões referentes à interpretação dos desenhos e condições de execução.

Deverá ser seguido um plano de execução que contemple os prazos dos diversos serviços compatíveis com o cronograma de obra, que deverá ser apresentado à Fiscalização.

O plano deverá conter a programação mensal dos serviços a serem executados, com indicação das obras a serem iniciadas, para possibilitar articulação precisa com os usuários do projeto, quando os serviços e obras interferirem nas áreas dos lotes e consequentemente com os interesses dos seus usuários.

- CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E OBRAS

- A Fiscalização poderá solicitar que sejam feitos ensaios julgados necessários e oportunos para o controle de qualidade da obra, bem como poderá ter acesso a qualquer fase da execução dos ensaios, inclusive quando venham a ser realizados fora da área do projeto, incluindo instalações auxiliares de qualquer tipo. Para tanto, a contratada deverá proporcionar todas as facilidades para as inspeções ou intervenções da Fiscalização.

- Para o controle dos serviços e obras, a contratada deverá executar, às suas custas, todos os ensaios que venham a ser prescritos pela Fiscalização, além daqueles de prática usual para as características dos serviços e obras.

- LOCAL:

## Localização:

### 4.1.1Petrolina-PE localiza-se a 715 Km da capital pernambucana, à  latitude 09º 23' 55" sul e a uma longitude 40º 30' 03" oeste.

### 4.1.2Cabrobó-PE localiza-se a 706Km da capital pernambucana Recife e a 190Km da cidade de Petrolina-PE, à latitude 08º30'51" sul e à longitude 39º18'36" oeste.

### 4.1.3Petrolândia-PE localiza-se a 430 Km da capital pernambucana Recife e a 340 Km da cidade de Petrolina-PE, à  latitude 08º58'45" sul e a uma longitude 38º13'10" oeste.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

5.1.1 Base de concreto para berçários executado em revestimetno de concreto projetado com espessura de 10 cm, armado com tela, incluindo menor que 90º, aplicação descontinua, utilizando equipamento de projeção com 6m³/h de capacidade.

5.1.2 Base de concreto drenagem viveiro, executado em revestimetno de concreto projetado com espessura de 10 cm, armado com tela, incluindo menor que 90º, aplicação descontinua, utilizando equipamento de projeção com 6m³/h de capacidade.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os Serviços serão medidos de acordo com a execução da obra. O pagamento será de acordo com o preço unitário da planilha financeira para o valor do serviço executado.

  - MATERIAIS FORNECIDOS:

5.2.1 Pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus vannamei

- Domesticadas e adaptadas ás condições ambientais do Brasil;

- Livres de patógenos, com monitoramento para vírus com ocorrência no Brasil;

- Estágio larval: Pl 10;

- Aclimatação: 0 ppt de salinidade;

- Quantidade: 1.200.000 unidades;

5.2.2 Cal Hidratada

- Descrição Unidade Limites;

- CaO total % 67,00 mínimo;

- MgO total % 3,00 máximo;

- Ca (OH)2 % 89,00 mínimo;

- Insolúveis em HCL % 2,00 máximo;

- Umidade % 2,00 máximo;

- Quantidade: 2.400Kg

5.2.3 Melaço

- Mel com baixa concentração de açúcar, utilizado para alimentação animal e adubação orgânica;

- Características gerais: deve ser fabricado com matérias primas não fermentadas, isentas de matéria terrosa, parasitos e detritos animais e vegetais. É vedada a adição de essências, corantes naturais ou artificiais, conservadores e edulcorantes;

- Aspecto: Pó.;

- Cor: amarela âmbar castanha;

- Umidade, máximo 25%

- Características microbiológicas

- Padrão:Bactérias do grupo coliforme de origem fecal: ausência em 1g.
Salmonelas: ausência em 25 g.
* Bolores e leveduras máximo, 5x103/g.

- Quantidade: 30Kg

5.2.4 Nitrato de Cálcio

- Aspecto, 20ºC e 1013 hPa: Branco, Sólido granulado

- Odor: Sem cheiro

- Granulometria: 80% entre 1 – 4 mm

- Densidade a granel: Normalmente entre 900-1100kg/m3

- Condutividade específica: Dados inexistentes

- Tensão superficial: Sem actividade superficial (baseado na estrutura molecular)

- Quantidade: 600Kg

5.2.5 Cloreto de Magnésio

- Mínimo: 10% de Mg

- Solubilidade: solúvel em água.

- Química: Reação de Óxido de Magnésio (MgO) com Ácido Clorídrico.

- Mínimo: 26% de Cloro (Cl).

- Quantidade: 900Kg

5.2.6 Cloreto de Potássio

- Estado físico: Sólido com sabor salgado e amargo.

- Forma: Cristais.

- Cor: Branco.

- Odor: Inodoro.

- pH (solução aquosa): Neutro (7).

- Ponto de fusão: 356ºC.

- Temperatura de decomposição: 400ºC.

- Densidade (Granel): 1.500 kg/m³.

- Solubilidade (água a 20º C): 71,0 g /l.

- Peso Molecular: 122,6.

- Quantidade: 480Kg

5.2.7 Probiótico

- Função: Digestor de Lodo e Sedimento

- Biorremediador.

- Ingredientes Sulfato de amônia, Fosfato monobásico. Micronutrientes, Açúcar, Bicarbonato de Sódio.

- Microrganismos: Bacillus licheniformis, Bacillus cereus e Bacillus subtilis.

- Quantidade: 9 Kg

5.2.8 Ração para Camarão

- Umidade: max 13%

- Proteína Bruta: min 38%

- Extrato Etéreo: mín 7,5%

- Fibras: max 5%

- Material Mineral: 13%

- Cálcio: min 20, max 30

- Fósforo: min 12%

- Quantidade: 19.500 Kg

  - EQUIPAMENTOS

    - MEDIDOR DE PH PORTÁTIL

- À prova d'água: Projetado para flutuar se cair acidentalmente em um tanque.

- PH expandido e intervalo ORP: A faixa de pH é de -2,00 a 16,00 pH; O intervalo ORP é ± 1999 mV.

- Calibração Automática de Dois Pontos: A calibração de um ou dois pontos é automática para dois conjuntos de tampões selecionáveis ​​(4.01, 7.01 e 10.01 ou NIST 4.01, 6.86 e 9.18).

- Compensação automática de temperatura: Todas as leituras são compensadas por variações de temperatura.

- Temperatura exibida em °C ou °F juntamente com a leitura do pH.

- Indicador de estabilidade: O medidor exibe uma marca de relógio que desaparecerá quando a leitura tiver alcançado estabilidade.

- Pressionar botão: Congelar leitura na tela para permitir a gravação de medição.

- BEPS (Battery Error Prevention System): O medidor desligará automaticamente se não houver energia suficiente para obter uma medida precisa.

- Nível de bateria% na inicialização

-Indicador de bateria fraca: Quando o nível é inferior a 5%, o símbolo da bateria no LCD pisca para -indicar uma condição de bateria fraca.

-Desligamento automático: O medidor desliga-se automaticamente após 8 minutos de não utilização para maximizar a vida da bateria.

-Quantidade: 3 unidades

    - OXÍMETRO PORTÁTIL

- Display LCD grande com valores de OD e Temp.

- Leitura em mg/l ou ppm e %

- Indicador de estabilidade

- Compensação automática de temperatura

- Fácil calibração de 100% do valor de OD

- Tempo de desligamento selecionável (20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 minutos)

- Acompanha eletrodo tipo Clark com o melhor custo efetivo

- Função data Hold, Ready

- Indicador de nível de bateria

- Indica dia/mês/ano e H/M/S em tempo real

- Saída RS232 para uso com computador (necessário cabo e software OPCIONAL)

- Compensação manual de salinidade/pressão, memória, IRDA (necessita acessório OPCIONAL)

- Quantidade: 3 unidades

    - TANQUE BERÇÁRIO EM PVC OU FIBRA DE VIDRO COMPLETA

- - Tanque circular pré-moldado,

- - Fabricado com tela soldada de fios de arame de aço carbono galvanizado à fogo

- - Bolsão confeccionado com laminado de PVC reforçado com tecido de fios de poliéster de alta tenacidade.

- - Com preparação para sistema drenagem centralizada no fundo do reservatório para esgotamento total.

- - Capacidade mínima 15.000 Litros.

- - Quantidade: 3 unidades

    - GERADOR PORTÁTIL À GASOLINA - GT5500E, REF. 629, COM PARTIDA ELÉTRICA, TRIFÁSICO 380V, 10KVA

- - Gerador a gasolina

- - Potência do motor (Lifan): 15HP
- Potência máxima: 10,0KVA
- Potência nominal: 9,5KVA
- Tensão de voltagem: 380V
- Fases: Trifásico
- Sistema de partida: Elétrica
- Capacidade do tanque: 25 litros
- Autonomia aprox.: 8 Horas
- Regulador aut. voltagem: AVR

- - Quantidade: 3 Unidades

    - SOPRADOR TRIFÁSICO 2 CV

- - Compressor Radial.

- - VOLTAGEM - 380V
- CONSUMO - 1100w
- PRESSÃO - 17,6 KPA
- VAZÃO - 165 m3/H
- PESO - 22.0 kG
- DIMENSÕES - 326 x 330 x 355 mm

- - Quantidade: 6 Unidades

- 5.3.6 AERADOR POTÊNCIA 2 HP (UNIDADE)

| SAE (Kg O²/Kwh) | 2,42 |  |
| --- | --- | --- |
| Potência (HP / Kw) | 2/1,5 |  |
| Fases |  | 3Ø |
| Tensão (Volts) |  | 220/380 |
| Frequência (Hz) | 60 Hz e 50 Hz (sob encomenda) |  |
| SOTR (Kg O²/h) | 3,6 |  |
| Número de pás | 40 |  |
| Dimensões em m (C x L x H) | 1,63 x 2,36 x 0,95 |  |
| Cubagem (m³) | 0,91 |  |
| Peso (kg) |  | 84 |

| CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS |  |
| --- | --- |
| Flutuador | Moldado em peça única de HDPE (Polietileno de alta densidade). Totalmente estanque para serviço contínuo e resistente a exposição do sol, acidez - alcalinidade. O pega-mão é integrado na própria peça |
| Capa | Moldado em peça única de HDPE (Polietileno de alta densidade), resistente a exposição do sol, acidez-alcalinidade |
| Quadro (chassi) | Construído em aço inoxidavel AISI 304 |
| Redutor | Confeccionado em ferro fundido nodular com pintura em epóxi anti-ferrugem |
| Motor | de alto rendimento, proteção IP 55, classe B, isolamento F, com ponta de eixo estriada |
| Pás e cubo do rotor | De construção robusta em nylon poliamida 6.6, com desenho exclusivo de alta performance proporcionando excelente oxigenação e desestratificação |
| Eixos/ parafusos | Alumínio naval ou ferro GGG 20 |

- - Quantidade: 6 Unidades

- 5.3.7 REDE DE ARRASTO MALHA 12 MM, COMPRIMENTO DE 20M

- MALHA 12MM ENTRE NÓS

- FIO 210\6 MULTIFILAMENTO

- ALTURA 2,00 METROS

- COMPRIMENTO 20 METROS

- - Quantidade: 3 Unidades

- 5.3.8 KIT PRODUTOR DE ÁGUA DOCE

- Nitrogênio amoniacal e nitrito (amônia),

- pH,

- Alcalinidade total,

- Transparência,

- Dureza total e/ou salinidade,

- Oxigênio dissolvido

- Temperatura.

- Maleta para transporte, disco de secchi,

- Reagentes para 100 testes de cada parâmetro,

- Mini garrafa coletora de amostras,

- Seringas pré calibradas para as análises volumétricas,

- Cartelas colorimétricas para comparação visual em material resistente a prova d’água com proteção UV e durabilidade de 20 anos.

- - Quantidade: 3 Unidades

- 5.3.9 FILME PLASTICO PARA ESTUFA AGRICOLA - 100 MICRAS (M)

- Filme difusor multicamada.

- 100% virgem.

- Proteções UVs.

- Antioxidantes com aditivos que distribuem a luz dentro da estufa.

- Espessura: 100 Micras