FOR – 101/01

Ministério da Integração Nacional – MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL

Av. Beira Mar, 2.150 – Bairro Jardins – Cep: 49.025.040 -Aracaju-SE

TEL: (79) 3226-8811 - FAX: (79) 3226-8817 - e-mail: 4a.sl@codevasf.gov.br

Fls.: _________________

Proc:   59540.000664/2014-18

_______________________

4ª SL

# PREGÃO ELETRÔNICO

# EDITAL Nº 13/2014

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PARCIAL DOS SISTEMAS DE DRENAGEM NOS PERÍMETROS IRRIGADOS DE PROPRIÁ, COTINGUIBA/PINDOBA E BETUME, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PROPRIÁ, TELHA, CEDRO DE SÃO JOÃO, NEÓPOLIS, JAPOATÃ, ILHA DAS FLORES E PACATUBA, NO ESTADO DE SERGIPE.

            - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014

PROCESSO Nº 59540.000664/2014-18

            - AVISO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF torna público aos interessados que, na data, horário e local abaixo  indicados, fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, de acordo com as condições nele fixadas.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reabilitação parcial dos sistemas de drenagem nos Perímetros Irrigados de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume, localizados nos municípios de Propriá, Telha, Cedro de São João, Neópolis, Japoatã, Ilha das Flores e Pacatuba, no estado de Sergipe, em lote único.

CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos e que estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF e devidamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006.

DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Estarão disponíveis para consulta e retirada nos sítios: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, bem como na Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL, localizada na Av. Beira Mar, 2.150,  Jardins, Aracaju-Sergipe, Fone (79) 3226-8811 e Fax (79) 3226-8817, de 08h às 12h e das 13h30min às 17h30min, HORÁRIO LOCAL, a partir do dia 12 de setembro de 2014.

INCLUSÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br até às 08h 59 (oito horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, do dia 25 de setembro de 2014, respeitado o interregno mínimo de 08 (oito) dias úteis para divulgação da licitação.

DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): Às 09h 00 (nove horas), horário de Brasília, do dia 25 de setembro de 2014.

OBSERVAÇÃO: O presente Pregão Eletrônico será realizado por meio da Internet no portal www.comprasnet.gov.br, e observará as condições estabelecidas no Edital em epígrafe, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei 10.520/2002, do Decreto 2.271/1997, do Decreto 5.450/2005, Lei Complementar 123/2006, e demais cominações legais aplicáveis.

Aracaju-SE, 11 de setembro de 2014.

SAID JORGE NOVAES SCHOUCAIR

Superintendente Regional da CODEVASF – 4ª SR

ÍNDICE

- OBJETO/LEGISLAÇÃO

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS/LOCALIZAÇÃO

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

- INCLUSÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- DIVULGAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

- FASE COMPETITIVA DOS LANCES

- ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- HABILITAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- FISCALIZAÇÃO

- MULTAS

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- ALTERAÇÃO DO EFETIVO DE PESSOAL

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

- RECEBIMENTO DO OBJETO

- DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXOS

ANEXO I      -     TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO  II    -     MODELO DE DECLARAÇÕES

ANEXO III   -     TERMO DE PROPOSTA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ANEXO IV   -     MINUTA DE CONTRATO

ANEXO V    -      GUIA DE RETIRADA  DE EDITAL

            - PREGÃO ELETRÔNICO

            - EDITAL N.º 13/2014

PROCESSO Nº:     59540.000664/2014-18

DATA/HORA PARA INCLUSÃO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br até às 08h 59 (oito horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, do dia 25 de setembro de 2014, respeitado o interregno mínimo de 08 (oito) dias úteis para divulgação da licitação.

DATA/HORA DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS (INICIO DA SESSÃO PÚBLICA): a partir das 09h 00 (nove horas), horário de Brasília, do dia 25 de setembro de 2014.

Local: www.comprasnet.gov.br

1.          OBJETO/LEGISLAÇÃO

1.1.	A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local estabelecidos no presente Edital, fará realizar licitação objetivando contratação de empresa especializada para execução de serviços de reabilitação parcial dos sistemas de drenagem nos Perímetros Irrigados de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume, localizados nos municípios de Propriá, Telha, Cedro de São João, Neópolis, Japoatã, Ilha das Flores e Pacatuba, no estado de Sergipe, em Lote Único.

1.2.	Esta licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO e do tipo MENOR PREÇO, por item, observará as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei 10.520/2002, dos Decretos 2.271/1997, 3.722/2001 e 5.450/2005, da Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, dos dispositivos da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, IN nº 02/2008, da SLTI-MPOG, de 30/04/2008 e alterações da IN nº 03/2009, da SLTI-MPOG, de 15/10/2009, e demais cominações legais aplicáveis.

1.3. 	O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na Secretaria Regional de Licitações – 4ª/SL, localizada no Edifício Sede da CODEVASF, na Av. Beira-Mar, 2.150, Jardins, Aracaju –SE, CEP 49.025-040, Fone (79) 3226-8811 e Fax (79) 3226-8817, podendo ser adquiridos mediante recolhimento, à CODEVASF, da importância de R$ 20,00 (vinte reais), no horário de 08 às 12 horas e de 13h30 às 17h30, HORÁRIO LOCAL, de segunda a sexta-feira, ou poderão ainda ser retirados na Internet, gratuitamente, nos sites: www.codevasf.gov.br ou www.comprasnet.gov.br.

1.4.	Os interessados que retirarem o Edital através do site da CODEVASF deverão proceder ao preenchimento da Guia de Retirada de Edital (ANEXO V) que se encontra na última página deste documento, remetendo-a, através do Fax (79) 3226-8817 ou do  e-mail 4a.sl@codevasf.gov.br, para a CODEVASF. Esses dados serão necessários para que possam ser comunicadas eventuais alterações ou respostas a consultas formuladas. A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre alterações ou esclarecimentos do Edital e seus Anexos.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS/LOCALIZAÇÃO

2.1.     	Execução de serviços de reabilitação de 133.000 metros de drenos nos Perímetros Irrigados de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume, localizados nos municípios de Propriá, Telha, Cedro de São João, Neópolis, Japoatã, Ilha das Flores e Pacatuba, no estado de Sergipe, e serão executados para reconstituição das mesmas dimensões e características do projeto original, conforme distribuídos no quadro abaixo:

| Objeto Específico | Unid. | Localização / Meta |  |  | Meta Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Propriá | Cot-Pindoba | Betume |  |
| Reabilitação da Rede Drenagem (Trechos) | m | 30.000 | 43.000 | 60.000 | 133.000 |

2.2.	Os serviços, objeto da presente licitação, compreendem a reabilitação parcial de trechos da rede de drenagem dos perímetros irrigados de Propriá, Cotinguiba-pindoba e Betume implantados na área de atuação da CODEVASF/4ªSR, englobando, basicamente, os seguintes serviços:

- Serviços preliminares e finais, englobando mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos, placa de identificação da obra e preparo de instalações para canteiro de obra;

  - Administração local e manutenção do canteiro de obra, que engloba as atividades relativas à disponibilização e ao gerenciamento dos recursos envolvidos na execução dos serviços, tais como pessoal, equipamentos, ferramentas, material de consumo, tarefas administrativas inerentes à execução dos serviços contratados e as demais atividades correlatas;

- Construção de caminhos de serviços para possibilitar aproximação das máquinas em serviço, englobando a roçagem e raspagem dos trechos de acesso;

- Limpeza total dos taludes e margens dos drenos, nos limites dos trechos que serão reabilitados, englobando serviços de roçagem de vegetação herbácea e arbustiva, erradicação de árvores, corte raso das macrófitas aquáticas, remoção do material de dentro da calha e transporte para local “bota fora” mais próximo, conforme orientação da fiscalização;

- Reconstituição da calha do trecho da rede de drenagem de forma a obter as mesmas dimensões do projeto original, englobando levantamentos topobatimétricos, um preliminar e outro para conferência da seção do dreno, escavação e remoção de sedimentos, entulhos e restolhos vegetais de dentro da calha do dreno, espalhamento do material sedimentar às margens do trecho de dreno e transporte da massa orgânica para fora do perímetro, devendo ser estocada no “bota-fora” mais próximo.

2.3.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO ÀS UNIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍMETRO IRRIGADO PROPRIÁ - Localizado à margem direita do rio São Francisco, em terras dos municípios de Propriá, Telha e Cedro de São João, distando cerca de 100 Km de Aracaju-Se. O acesso se dá pelas rodovias BR-101 e SE-200, no Estado de Sergipe.

PERÍMETRO IRRIGADO COTINGUIBA/PINDOBA - Localizado à margem direita do rio São Francisco, em terras dos municípios de Propriá, Neópolis e Japoatã, distando cerca de 120 Km de Aracaju-Se. O acesso se dá pelas rodovias BR-101 e SE-200, no Estado de Sergipe.

PERÍMETRO IRRIGADO BETUME - Localizado à margem direita do rio São Francisco, em terras dos municípios de Neópolis, Pacatuba e Ilha das Flores, distando cerca de 130 Km de Aracaju-Se. O acesso se dá pelas rodovias BR-101 e SE-200, no Estado de Sergipe.

3.          CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.	Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências,	inclusive quanto à documentação, constantes neste Edital e seus anexos, que estejam	obrigatoriamente cadastrados no SICAF e devidamente credenciados no sítio	www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico.

3.2.	As empresas subcontratadas também devem comprovar perante a CODEVASF, antes 	do início dos trabalhos, que estão em situação regular jurídico/fiscal, previdenciária e 	trabalhista, e que entre os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, não constam 	funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF.

3.3.	As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em 	condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006, devendo 	declarar, em campo próprio no sistema eletrônico, sob as penas da Lei, que cumpre os 	requisitos estabelecidos em seu art. 3º, e que está apta a usufruir do tratamento 	favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar.

3.4 	Para participação no pregão eletrônico a licitante deverá manifestar, em campo próprio 	do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 	proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (§ 2º, 	art. 21, Decreto 5.450/2005).

3.5.	A participação na licitação implica a aceitação plena e irrevogável do ato 	convocatório, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas e 	técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e de seus anexos e a 	responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos 	apresentados em qualquer fase do processo.

3.6          Caberá à licitante interessada em participar do pregão eletrônico:

- credenciar-se no SICAF;

- remeter no prazo estabelecido no subitem 8.1. do edital, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta de preços;

- responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 13, inc. III, Decreto 5.450/05);

- acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inc. IV, Decreto 5.450/2005);

- comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a violabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

- utilizar-se de chave de identificação ou da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

- solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

3.7         Não será permitida a participação de empresa:

a) 	cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como  funcionários ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

b) em processo de recuperação judicial ou em processo de falência ou concordatária, sob  concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) 	declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

d) estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no país.

e) empresas que estejam enquadradas como cooperativas; e

3.8   	É de inteira responsabilidade da licitante a visita e a verificação "in loco" das 	dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à 	apresentação da proposta. A ausência de manifestação quanto às dificuldades não 	poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos 	contratuais que venham a ser estabelecidos.

3.9.       Os custos de visita ao local dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

3.10.	Para visitação das unidades de execução dos serviços, a Licitante interessada deverá 	entrar em contato com os técnicos da CODEVASF que atuam nos perímetros 	irrigados, abaixo relacionados:

  - Perímetro Irrigado de PROPRIÁ: Júlio Santos, fones (079) 3322-1171 e (079) 8866-8300;

  - Perímetro Irrigado de  COTINGUIBA/PINDOBA: Patrícia Maia de Moura,  fones (79) 3322-1402 e (79) 9888-2410; e

  - Perímetro Irrigado de BETUME: Rosevaldo Farias da Silva, fones: (79) 3352-1001 e (079) 9983-0011.

3.11 	As visitas aos locais de execução dos serviços deverão ser marcadas com antecedência 	de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas, e deverão ocorrer até o último dia útil que 	anteceder à data de realização da sessão pública do pregão eletrônico, devendo ser 	realizada nos horários de 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e de 13:30 (treze e trinta) 	às 17:30 (dezessete e trinta) horas, HORÁRIO LOCAL, de segunda a sexta-feira.

3.12.  	Como comprovação da visita ao local onde serão executados os serviços, a licitante 	deverá apresentar o Termo de Vistoria exigido no subitem 11.1.1.4., alínea “b”, deste 	Edital.

4.        INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

4.1. 	Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos do processo licitatório 	deverão ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 	abertura da sessão pública, por meio do Fax (79) 3226-8817 ou através do e-mail: 	4a.sl@codevasf.gov.br. As consultas formuladas fora deste prazo serão considerados 	como não recebidas.

4.2. 	A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, 	adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas aquelas 	conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações.

4.3.    	As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-	se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar a execução 	dos serviços, seus custos e prazos.

4.4. 	Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, deverá 	alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua 	decisão, também por meio eletrônico, via internet, no sítio www.comprasnet.gov.br, 	divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original, 	reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a 	alteração não afetar a formulação das propostas.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente 	toda a documentação deste Edital e seus anexos, que a comprovou e a achou correta. 	Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as 	eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a 	elaboração da proposta apresentada, implicando a aceitação plena de suas condições.

5.         IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1. 	Até  02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

5.2 	Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração dos Termos de Referência e do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contado da data do pedido de impugnação.

5.3.	Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 	realização do certame.

6.         REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

6.1. 	O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, Decreto 5.450/2005), devendo ser providenciado no sítio: www.comprasnet.gov.br.

6.2. 	O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

6.3. 	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (art. 3º, § 6º, Decreto 5.450/2005).

6.4. 	A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º, Decreto 5.450/2005).

7.         INCLUSÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1. 	Após a divulgação do Edital no portal www.comprasnet.gov.br, a licitante deverá incluir sua Proposta de Preços, e no campo correspondente dentro do sistema eletrônico denominado “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” deverá descrever os serviços a serem executados, de cada GRUPO, em conformidade com o subitem 2.1 deste Edital, contemplando os valores UNITÁRIO e TOTAL do item, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas tais como mão-de-obra, tributos, transporte de pessoal, alimentação, seguro e quaisquer outras incidentes sobre o objeto deste Pregão, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (art. 21, caput, Decreto 5.450/2005).

7.1.1. 	No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, da proposta eletrônica, deverá ser especificado o objeto, de forma que seja possível a sua identificação, sob pena de desclassificação; não serão aceitas descrições do tipo “Conforme o Edital” ou similar; propostas que contenham descrições desse tipo ou em que não seja possível identificar claramente o objeto serão desclassificadas.

7.2. 	Os salários deverão obedecer ao teto salarial mínimo estabelecido em lei ou pelo acordo trabalhista para cada categoria profissional.

7.3	Os encargos sociais e despesas administrativas decorrentes da execução dos serviços de 	limpeza, objeto deste Edital, serão de responsabilidade da licitante vencedora.

7.4. 	Correrão por conta da licitante vencedora todos os ônus que incidam com o pessoal a ser  utilizado na execução dos serviços objeto deste Edital.

7.5. 	As licitantes classificadas como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte deverão declarar, no ato do envio de suas propostas, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º, da Lei Complementar 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

7.6. 	Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas financeiras.

.7. 	O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão, sujeita a revalidação por idêntico período.

7.8. 	Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

7.9. 	Presentable a proposta, ainda que omissa em sua descrição, o licitante compromete-se a executar os serviços, objeto deste Edital, sem preterição do que consta no subitem 2.1. deste Edital.

7.10.	Incluída a proposta, ainda que omissa em sua descrição no sistema no campo correspondente denominado “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, a licitante compromete-se a executar os serviços, objeto deste Edital, sem preterição do que consta do item 2 deste Edital e nos Termos de Referência (Anexo I), integrante deste Edita.

8.           DIVULGAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. 	A partir das 09h 00 (nove horas), HORÁRIO DE BRASÍLIA, do dia 25 de setembro de 2014, e em conformidade com o subitem 7.1. deste Edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico 13/2014, com a divulgação da Propostas de Preços incluídas e aceitas pelo Sistema.

8.2. 	O pregoeiro analisará as propostas de preços divulgadas pelo sistema, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital (§ 2º, art. 22, Decreto 5.450/2005), bem como aquelas que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu julgamento, dando assim início à etapa de lances, conforme previsto neste Edital e de acordo com o Decreto 5.450/2005.

8.3.    	Não serão consideradas propostas que contemplem a execução de serviços em quantidade inferior à solicitada neste Edital.

8.4. 	O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

9.           FASE COMPETITIVA DOS LANCES

9.1. 	Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e valor consignado no registro.

9.2.    As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, cuja disputa ocorrerá com base nos valores TOTAIS ofertados, por Grupo, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

9.3. 	A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2º, 3º, 4º lugares e assim sucessivamente, se houver.

9.4.     Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.5. 	Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

9.6. 	No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

9.7. 	O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.8. 	Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão do pregão será suspensa e terá início somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

9.9. 	A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.10. 	Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes, informando que após transcorridos 30 (trinta) minutos, a contar do aviso do Pregoeiro, a qualquer momento a etapa de lances será encerrada.

9.11. 	Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital

9.12. 	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.13.	Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44, da Lei Complementar 123/2006).

9.14.   	Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada.

9.15	A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, e aquelas que se seguirem na ordem de classificação, serão convocadas para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

  - Para efeito do disposto no subitem 9.13 deste Edital (art. 45, Lei Complementar 123/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se    enquadrem na hipótese do § 2º, do art. 44, da Lei Complementar 123/2006 supramencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º, do art. 44, da Lei Complementar 123/2006 retromencionada, os lances serão ofertados de acordo com a ordem de classificação definida pelo próprio sistema.

9.17	Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 9.16 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.18	A condição prevista no subitem 9.13 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.19	A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros suas proposta e lances (art. 13, inc. III, Decreto 5.450/2005).

9.20	Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inc. IV,  Decreto 5.450/2005).

9.21	O Pregoeiro poderá anunciar a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

10.         ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

10.1. 	Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme as disposições deste  edital e anexos (art. 25, Decreto 5.450/2005).

10.2.	A Proposta de Preços da licitante declarada vencedora, inicialmente encaminhada nos termos determinados pelo subitem 7.1 deste Edital, que compreende a descrição do objeto e todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes, deverá ser reformulada pela licitante declarada vencedora, com a composição do item, contemplando os valores mensal e total, unitário e total dos serviços, por GRUPO, e enviada para o fax (79) 3226-8817, e-mail 4a.sl@codevasf.gov.br ou pelo próprio “comprasnet” no prazo de até 02 (duas) horas, a partir da comunicação da CODEVASF por meio do seu Pregoeiro, e se constituirá do seguinte:

  - Razão Social, endereço, telefone/fax, e-mail, número do CNPJ/MF, Banco, agência, número de conta-corrente e praça de pagamento, número dos telefones fixos e celular do representante da empresa, e nome e qualificação do representante que assinará  o contrato;

  - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;

  - As especificações claras, completas e minuciosas dos serviços ofertados, em conformidade com os Termos de Referência, Anexo I, parte integrante  deste Edital;

  - Cópia do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo ou equivalente que rege a categoria profissional vinculada à execução dos serviços objeto deste Edital;

  - Apresentar Planilha de valor mensal e total dos serviços, para o grupo, conforme modelo constante do Anexo III deste Edital;

  - Termo de Proposta, constante do Anexo III, deste Edital, devidamente preenchido.

  - A Licitante deverá demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos definidos em legislação. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos.

  - A Licitante deverá apresentar detalhamento das despesas fiscais.

  - No demonstrativo de despesas fiscais, deverá ser informado o regime de tributação, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

  - As alíquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislação vigente, considerando o regime de tributação de acordo com o perfil jurídico-fiscal da empresa licitante.

  - Somente deverão ser incluídos os tributos PIS, COFINS e ISS, conforme Acórdão nº 325/2007- TCU- Plenário:”...os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI [Lucros e Despesas Indiretas],nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante.”.

  - Os salários dos profissionais a serem contatados para execução dos serviços, objeto deste Edital,  não poderão ser inferiores ao piso estabelecido na Lei 4.940-A-66  ou aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convenções, acordos ou dissídios coletivos de trabalho, onde houver.  Nas localidades não abrangidos por esses instrumentos, os salários deverão ser compatíveis com os praticados no mercado.

  - Nas licitações de cessão de mão de obra a licitante, optante pelo Simples Nacional, que venha a ser contratada, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeita à exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o art. 17,  inc. XII, o art.30, inc. II e o art. 31, inc. III, da Lei Complementar 123/2006.

10.10. 	A proposta que for formulada em desacordo com o estabelecido no item anterior será desclassificada;

10.11.	Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

10.12.  No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, leis trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, treinamento, aquisição de materiais, despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição;

10.13. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, não serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços respectivos serem fornecidos à CODEVASF sem ônus adicionais;

10.14	A especificação da proposta deverá atender fielmente ao solicitado no Edital, e os preços 	deverão ser expressos em reais, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a virgula, 	ou seja, no que concerne ao fracionamento da moeda para centavos (ex.: R$ 0,01);

10.15.	Serão desclassificadas as propostas que:

  - não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos;

  - sejam omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;

  - apresentarem preços ou vantagens baseados nas ofertas de outras licitantes;

  - contemplarem preços manifestamente inexequíveis.

10.16.  Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez aceitas as propostas de preços.

10.17    No julgamento das propostas o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das mesmas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e aceitação. (§ 3º, art. 26, Decreto 5.450/2005).

10.18   Se a proposta de preços da licitante declarada vencedora não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade na ordem de classificação, obedecidos os termos expressos no subitem 10.2 acima, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

10.19.  A Proposta de Preços reformulada, de que trata o subitem 10.2 acima, deverá ser           encaminhada em original no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço contido  no  subitem 1.3 deste Edital, contado da data da comunicação da CODEVASF por meio do seu Pregoeiro, sob pena de inabilitação da empresa.

11.       HABILITAÇÃO

11.1.    Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta por item, desde que aceita pelo Pregoeiro, deverá comprovar a situação de regularidade de acordo com o que segue:

11.1.1. Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira:

a) Verificação, "on line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL - INSS), e da habilitação parcial (RECEITA ESTADUAL e RECEITA MUNICIPAL).

a-1) Na hipótese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação correspondente com prazo de validade em vigor;

a-2) Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra forma, deverão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 4ªSL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

11.1.1.2     Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º, do art. 32, da Lei 8.666/1993; de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública e de que não está impedida de licitar ou contratar com a Administração, bem como de que cumpre o disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo II, que faz parte  integrante deste Edital;

f) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo constante do Anexo II, parte integrante deste Edital;

g) Declaração, sob as penas da lei, no caso de ME ou EPP, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49, da Lei Complementar 123/2006, com base no que preceitua o art. 11, do Decreto 6.204/2007, ou ainda a certidão de que trata o art. 8º da IN103, do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC.

h) Declaração comprobatória de que cumpre os requisitos legais para qualificação como cooperativa através de certidão emitida pelo Cartório de Registro Civil de Títulos e Documentos.

h1) A cooperativa deverá comprovar que o seu objetivo social, constante em seu estatuto, se mostra compatível com o objeto do certame como cooperativa.

h2) Em relação à sociedades cooperativas para participar com tratamento diferenciado, elas deverão atender a condição  de que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inc. II,  do caput do art. 3º, da Lei Complementar 123/06, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados.

11.1.1.3.        Regularidade Fiscal

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social – (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor.

f) 	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, com prazo de validade em vigor.

11.1.1.4.        Qualificação Técnica:

- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

- Declaração, emitida pela própria licitante, de que visitou o local onde serão executados os serviços, se inteirou dos dados indispensáveis à  apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços, modelo constante do Anexo II, parte integrante deste Edital;

- Certidão (ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a licitante tenha executado serviços similares ao objeto desta licitação.

c1)	Definem-se como serviços similares ao objeto desta licitação, escavação de valas de grandes dimensões, desassoreamento de drenos e canais de esgotamento sanitários, limpeza de lagos com remoção de materiais submersos, etc.

11.1.1..5.         Qualificação Economico-Financeira

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

b1) Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

b.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulação; ou,

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

b.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

b.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

b.1.4) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

- o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b2) A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os critérios descritos a seguir:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total___________________________

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante__

Passivo Circulante

Onde:

### LG - Liquidez Geral

### SG - Solvência Geral

### LC -  Liquidez Corrente

b.2.1) As empresas que apresentarem resultado igual ou maior que 01 (um)  em todos índices referidos acima serão consideradas habilitadas.

11.2. 	Para a eficácia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alíneas "a-1", "a-2", subitens 11.11.2, 11.1.1.3 e 11.1.1.4. a licitante vencedora deverá apresentar cópia da documentação solicitada no prazo de até 02 (duas) horas, enviando-a para o fax (79) 3226-8817, e-mail 4a.sl@codevasf.gov.br ou pelo próprio “comprasnet” com posterior apresentação do original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data da comunicação da CODEVASF por intermédio do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

11.3. 	A validade das certidões referidas no subitem 11.1.3. corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

11.4. 	Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) constar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo nos termos do art. 206, do CTN ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa ou, se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

11.5.	Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer a empresa que efetivamente executará as obras, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que neste último caso deverá comprovar que os recolhimentos de FGTS são centralizados

11.6. 	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos no subitem 11.1.1 deste Edital, no que couber.

11.7. 	A não comprovação de regularidade  de  quaisquer  dos  documentos  indicados  no subitem 11.1.1 acima implicará a inabilitação da licitante, com a consequente desclassificação da proposta.

11.8. 	Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar 123/2006).

11.9. 	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.10.   A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 11.9 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sansões previstas no art. 81, da Lei 8.666/1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11.11.   Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, com relação a aceitação da proposta e dos documentos de habilitação, a licitante que ofertar o menor preço global será declarada vencedora.

11.12.    No julgamento das propostas e dos documentos de habilitação o pregoeiro poderá sanar  erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação (§ 3º, art. 26, Decreto 5.450/2005).

12.       RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. 	Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses (art. 26, Decreto 5.450/2005).

12.2.	O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

12.3.	A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada classificada em primeiro lugar.

12.4. 	Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

12.5.  	Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL, na Av. Beira-Mar, 2.150, Bairro Jardins, Aracaju-Se,  nos dias úteis, no horário de 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e de (treze e trinta) às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos), HORÁRIO DE LOCAL, de segunda a sexta-feira.

12.6. 	As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente, no endereço acima, e dirigidas ao Pregoeiro, que as analisará e quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos à autoridade competente, que, neste caso, deverá decidir sobre o recurso.

  - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, os que forem apresentados por e-mail, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem 12.6.

13.        ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1.  	A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não  houve recurso.

13.2. 	A homologação de licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

13.3. 	Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.4.   A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a execução dos serviços com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da homologação do certame.

14.       CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

14.1. 	A licitante vencedora será convocada por escrito para assinar o contrato na Assessoria Jurídica da Sede da CODEVASF, em Aracaju-Se, devendo comparecer no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

14.2. 	O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, no decorrer do prazo especificado no subitem 14.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da CODEVASF.

14.3. 	Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

14.4. 	A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições exigidas para sua participação e habilitação neste certame, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

14.5.	 Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado à CODEVASF, por intermédio do Pregoeiro, convocar as licitantes remanescentes, por ordem de classificação, para fazê-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, sem prejuízo da cominação legal prevista  no subitem 24.1 deste Edital.

14.6. 	A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do instrumento de Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei  8.666/1993.

15.       DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - A CODEVASF se propõe a pagar pelos serviços, objeto desta licitação, o valor global máximo de R$ 484.918,16 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dezoito e reais e dezesseis centavos), a preços de julho/2014.

  - Os recursos para o objeto desta licitação correrão à conta do Tesouro Nacional, Funcional Programática: 20.607.2013.20WP.0101 – Reabilitação de Perímetros Públicos de Irrigação - NA,  GND 4, sob a gestão da 4ª Superintendência Regional.

16.       PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para execução dos serviços será de 60 (sessenta ) dias, contado da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no D.O.U.,   a saber:

| Finalidade | Prazo de Atendimento | Início de Contagem (dia/mês/ano) |
| --- | --- | --- |
| Execução do contrato | Até 90 dias | Do início efetivo dos serviços |
| Assinatura do contrato | Até 05 dias úteis | Da prestação da garantia |
| Publicação do extrato | Até o 5º dia útil do mês, para | Da assinatura do contrato |
| do contrato no D.O.U. | ocorrer no prazo de 20 dias |  |
| Início dos serviços | Até 15 dias corridos | Da emissão da Ordem de Serviço |

17.      OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

17.1. 	Comparecer à sede administrativa da Contratante, com toda a documentação exigida e 	dentro do prazo estipulado no ato convocatório, para prestação da garantia e assinatura do 	contrato;

17.2	Designar formalmente um empregado do quadro próprio para representá-la junto à 	Contratante e 	outras instituições públicas que atuam nos perímetros irrigados;

17.3.	Pagar todos os impostos, taxas, emolumentos, alvarás e outros encargos exigidos para se habilitar à execução dos serviços;

17.4.	Comprovar a qualificação técnica e a experiência da mão-de-obra contratada para execução dos serviços, através de documento hábil expedido por instituição credenciada;

17.5.  	Disponibilizar, no mínimo, 04 (quatro) máquinas para escavação da calha dos drenos objeto deste Edital.

17.6.	Disponibilizar equipamentos, materiais, ferramentas e utensílios necessários para a 	execução dos 	serviços contratado, não cabendo à Contratante, qualquer ônus por perdas 	decorrentes de roubo, furto, danos materiais, etc.

17.7.	Disponibilizar veículos e motocicletas, incluindo licenciamento, combustíveis e 	manutenção, para apoiar a execução das atribuições técnicas e administrativas da 	Administração Local, bem como para apoiar a equipe de Fiscalização da execução das 	obras.

17.8.  Executar os serviços contratados em conformidade com as especificações técnicas e as normas técnicas da ABNT, bem como respeitar as orientações pontuais da Fiscalização.

17.9.	Adotar conduta adequada quanto à utilização de veículos, equipamentos, ferramentas e materiais dentro dos perímetros irrigados, de modo a não acarretar problemas para os lotes irrigáveis;

17.10	Substituir qualquer empregado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, cuja atuação, permanência ou comportamento no ambiente de trabalho seja inconveniente, prejudicial ou insatisfatório, comunicando o ato à Contratante, imediatamente.

17.11. Fornecer os EPI’s de acordo com a natureza do trabalho executado pela categoria de empregado, tornando obrigatório o seu uso no ambiente de trabalho e substituindo, imediatamente, aqueles que estão desgastados ou não cumprem mais a sua finalidade.

17.12.	Cumprir a legislação trabalhista e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, cuidando para que seus empregados utilizem cotidianamente os EPI’s e executem os exames e  testes necessários e definidos pela legislação vigente.

17.13.	Refazer os serviços que, a juízo da Fiscalização, não estão em conformidade com o previsto no Termo de Referência, no prazo estipulado pela Fiscalização, sem ônus para o contrato;

17.14	Adquirir e manter o Diário de Obra no escritório da Administração Local, com todas as folhas numeradas em ordem crescente, para fins de registro de ocorrências e anotações  relativas ao desenvolvimento dos trabalhos, tanto pela Fiscalização como pelos encarregados dos serviços.

17.15	Fornecer à Contratante, juntamente com a fatura, a relação de empregados que trabalharam no período de competência do faturamento.

17.16	Efetuar o pagamento dos salários dos empregados vinculados aos serviços contratados, através de depósito na conta bancária de cada um, obedecendo à legislação vigente e com base nos salários normativos, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de competência, bem como recolher dentro do prazo legal, todos os encargos decorrentes, exibindo os comprovantes sempre que solicitado pela Fiscalização.

17.17	Zelar pela área ou dependência que lhe for entregue para uso, bem como pelos equipamentos, móveis e utensílios ali existentes, reparando ou substituindo por conta própria, qualquer um que for danificado ou extraviado, a fim de restituí-los no término do contrato, nas mesmas quantidades e condições recebidas;

17.18	Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, cópia dos comprovantes de pagamentos dos empregados, dos controles de frequência dos profissionais e dos recolhimentos dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução do Contrato.

17.19.	Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da Contratante, ou de 	terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de falha e/ou negligência, dolo 	ou culpa, durante a execução do objeto contratado, arcando com todas as despesas 	necessárias ao restabelecimento de suas condições originais.

17.20	Repassar a cada empregado, mensalmente e com uma única entrega, os vales-alimentação 	e vales transporte, em quantidade suficiente para cada mês, até o último dia útil do mês 	anterior ao da utilização destes benefícios, bem como fornecer os comprovantes de 	entrega desses vales à Contratante, quando solicitado.

17.21.	Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 	assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 	conforme rege o inc. XIII, do art. 55, da Lei 8.666/1993.

17.22	Assumir responsabilidade direta pelas ações que seus empregados e credores 	promoverem contra si, excluindo a Contratante da relação processual quando chamado 	em litisconsórcio para responder solidária ou subsidiariamente, arcando com todos os 	custos que a Contratante for obrigada a desembolsar para sua defesa, inclusive diárias, 	locomoção e honorários advocatícios, no caso de omissão.

17.23.	Aceitar nas mesmas condições contratuais, durante todo o período contratual, os 	acréscimos que se tornarem necessários para complementar os serviços que constituem o 	escopo do objeto, bem como as supressões por motivo superveniente justificável, até o 	limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato, sendo devidamente 	atualizado depois de decorrido cada período de 12 (doze) meses de execução dos 	serviços, contados a partir da data da entrega da Proposta Financeira da Contratada.

18.       OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

18.1.	Designar formalmente um servidor do quadro próprio, nos termos do art. 67, da Lei 	8.666/1993, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

18.2.  Prestar as informações complementares e esclarecimentos necessários à execução dos 	serviços.

18.3.	Disponibilizar plantas, documentos, informações, etc., relativos aos componentes da 	infraestrutura de irrigação de uso comum dos perímetros irrigados, para subsidiar a 	execução dos serviços.

18.4   Fiscalizar sistematicamente, como e quando lhe convier e no seu exclusivo interesse, a execução dos serviços e o cumprimento rigoroso das cláusulas e condições estabelecidas no contrato.

18.4.	Efetuar o pagamento das faturas em conformidade com as condições, prazos e preços 	pactuados no Contrato, resguardando-se de que a Contratada cumpra as formalidades  	legais.

18.6.	Documentar as ocorrências no Diário de Obra, notificando a contratada sobre eventuais 	falhas ou irregularidades constatadas pela Fiscalização, para que sejam adotadas as    medidas corretivas.

18.7.	Propiciar acesso aos profissionais a área de atuação da CODEVASF no Estado de       	Sergipe, para a execução dos serviços.

18.8.	Indicar os locais apropriados para “bota fora” dentro dos perímetros irrigados, bem como, 	os locais propícios à estocagem de material de empréstimo.

18.9.	Facilitar o ingresso de representantes da Contratada aos locais de execução dos serviços.

19.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

19.1.	A CODEVASF pagará a CONTRATADA mediante a apresentação de faturas mensais, 	que deverão ser acompanhadas de Relatório Mensal de Execução dos serviços, e parecer 	da Fiscalização por meio do Relatório de Acompanhamento Técnico, atestando a 	execução dos serviços e atividades no período.

19.2.	A medição e o faturamento dos serviços executados no período de competência serão 	efetuados com base nos quantitativos executados e aprovados pela Fiscalização, ou seja, 	descontando os quantitativos rejeitados pelo Fiscal do total apresentado pela Contratada.

19.3	A medição e o faturamento decorrentes da utilização de máquinas, caminhão basculante, 	trator de lâmina, equipamentos, etc, para a execução dos serviços pertinente ao objeto 	contratado, serão efetuados com base na quantidade ou volume de serviço executados 	com a participação, ou seja, não serão faturados separadamente.

19.4.  Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do 	período de adimplemento, conforme estabelece o art. 40, inc. XIV,  alínea “a”, da Lei 	8.666/1993.

19.4.1. Os pagamentos dos serviços somente serão efetuados após a conferência e atesto da fatura, o qual está condicionado à comprovação e documentos a seguir relacionados:

a) Planilha-mensal de faturamento, contendo os seguintes campos: nome completo do empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, férias, licenças, faltas, coberturas, salário, alimentação, ocorrências, glosas, etc;

b) Comprovação dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos: cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet, específica do Contrato; cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP (RE) e relação dos tomadores;

c) Comprovação dos recolhimentos das contribuições de INSS por meio de: cópia autenticada da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou             acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido   quando recolhimento for efetuado pela Internet, específica do Contrato; cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); cópia do            Comprovante de Declaração à Previdência; cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE) e relação dos tomadores;

c-1) 	Os recolhimentos das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), serão os correspondentes ao mês da última Nota Fiscal ou Fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei 9.032/1995;

d) Comprovante de regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia Regional do Trabalho, por meio da apresentação do recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED;

e) Comprovante de ter entregue a todos os empregados a cópia da RAIS;

f) Folha de Pagamento, específica do Contrato, relativa ao mês da prestação dos serviços, em ordem alfabética;

g) Comprovante de pagamento de salários dos funcionários relativo ao mês da prestação dos serviços da Nota Fiscal;

19.5.	No caso de inadimplemento da obrigação referida na alínea “b” acima, a                  	CONTRATADA autoriza a CODEVASF a fazer a retenção na fatura e o depósito direto 	dos valores devidos ao Fundo de Garantia Tempo de Serviço – FGTS nas respectivas 	contas individuais dos seus trabalhadores, obedecida a legislação específica, inclusive 	com os acréscimos decorrentes de eventuais atrasos no recolhimento.

19.6 	O documento de cobrança indicará, obrigatoriamente, o número do Contrato, o número e a data de emissão da Nota de Empenho - NE, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução dos serviços objeto deste Pregão Eletrônico.

19.7. 	Os pagamentos serão creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem  Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para     pagamento de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições.

19.8.     A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.

19.9.	Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

19.9.1.  Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

19.10. 	Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei 8.666/1993.

19.11. 	A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/1993.

19.12     A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da licitante vencedora,     durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas   referidas ações.

19.13   Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nos   processos mencionados no subitem anterior e se o contrato estiver vigente, o valor da       referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e   desde que não haja composição entre as partes. Caso não seja possível a adoção de tal providência, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser         intentada contra a licitante vencedora, sendo que, desde já, a mesma expressa sua     concordância com as duas hipóteses previstas neste subitem.

19.14.	A licitante vencedora reconhece força executiva ao instrumento de contrato a ser celebrado, podendo valer-se a CODEVASF, independentemente de prévia notificação, da execução judicial direta do mesmo e/ou de outras ações cabíveis para fins de reembolso dos valores eventualmente despendidos a título de condenação, solidária ou subsidiária, decorrente das hipóteses referidas nos subitens 19.9 e 19.10 acima.

19.15   Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de          cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º, do Decreto 1.054/1994.

19.16   	É de inteira responsabilidade da licitante vencedora entrega a CODEVASF do             documento de cobrança, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

19.17    Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 19.2.1, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P[(1+I/100)N - 1)

C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

P - 	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - 	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - 	Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

19.17.1 Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

19.17.2.Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

19.17.3 Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

19.18  	Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da licitante vencedora perante o sistema SICAF, conforme o estabelecido no subitem anterior, não gerará a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

19.19  	Sendo a licitante vencedora optante pelo Simples Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

  - Eventuais alterações que vierem a ocorrer durante a execução do contrato, especialmente as referentes a serviços e fornecimentos extras, deverão ser registrados por meio de Termo Aditivo. Os serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da licitante vencedora deverão ser fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser objeto de autorização/aprovação da Superintendência Regional da CODEVASF-4ª SR.

20.	  REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

20.1.	Os preços unitários permanecerão válidos por cada período de 12 (doze) meses, contado a partir da data de entrega da Proposta Financeira à Comissão de Licitação, conforme dispõe a Lei 10.192/2001, resultante da MP 1.171/1995, no seu art. 3º, §1º. Decorrido este prazo, os preços serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se a seguinte fórmula (desde que os índices tenham a mesma data base):

R=Vx N1.MOi−MO0MO0+ N2.Ei−E0E0+N3.Ti−T0T0

onde:

“R” representa o valor do reajuste procurado;

“V” representa o preço unitário contratual a ser reajustado;

“N1” percentual de ponderação de serviços de Mão de Obra Especializada frente à totalidade dos serviços a executar;

“N2” percentual de ponderação de serviços de Edificações Total frente à totalidade dos serviços a executar;

“N3” percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar;

MOi – Refere-se à coluna 13 da FGV Mão de Obra Especializada, Código AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta;

MOo – Refere-se à coluna 13 da FGV Mão de Obra Especializada, Código AO159886, correspondente ao mês de apresentação da proposta;

Ei – Refere-se à coluna 35 da FGV Edificações Total, Código AO159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta;

Eo – Refere-se à coluna 35 da FGV Edificações Total, Código AO159428, correspondente ao mês de apresentação da proposta;

Ti – Refere-se à coluna 38 da FGV Terraplenagem, Código AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta;

To – Refere-se à coluna 38 da FGV Terraplenagem, Código AO157956, correspondente ao mês de apresentação da proposta;

Onde:

N1 = 15,39; N2 = 46,28 e N3 = 38,33.

20.2.  Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do 	índice na base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2xIDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

20.3.  Os índices a serem considerados no reajustamento dos preços serão obtidos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas.

21.        GARANTIA DE EXECUÇÃO

21.1. 	Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da licitante vencedora..

21.2. 	 A não integralização da garantia no prazo estabelecido no subitem 21.1. acima, representa inadimplência contratual,  passível de aplicação de multa e rescisão na forma prevista nas cláusulas  contratuais.

21.3. 	 Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, inc. I, da Lei 8.666/1993 (redação dada pela Lei 11.079/2004).

21.4. 	  Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

21.5. 	 A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

21.6. 	Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão do contrato, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

  - Por ocasião das repactuações, a licitante vencedora aumentará a garantia prestada, acrescendo-lhe os valores correspondentes aos valores providos pela CODEVASF e que não foram utilizados até então para o pagamento de férias dos empregados vinculados aos serviços objeto desta licitação.

22.        FISCALIZAÇÃO

22.1. 	A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado na forma do art. 67, da Lei 8.666/1993, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

22.2. 	A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e a facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

22.3. 	A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à 4ª GRA, responsável pela execução do contrato, sem que caiba à Contratada direito a qualquer indenização.

22.4. 	A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões.

22.5. 	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

22.6.	Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer a Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação– 4ª GRI, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

22.7	A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização, em qualquer circunstância, não 	eximirá a adjudicatária da integral responsabilidade pela execução do objeto deste 	Edital.

23.         MULTAS

23.1.	Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do Contrato, será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo  para execução do contrato, o que dará ensejo a sua rescisão.

23.2.	O atraso na execução dos serviços/fornecimentos, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico constitui inadimplência passível de aplicação de multa conforme subitem  23.1. acima.

23.3.	Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo  administrativo, observando-se o seguinte:

a)  A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de outras apenações previstas em lei.

b)  Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher à  CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

23.4.     	A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

23.5.	Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

23.6.	Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

24.          SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1.    A proponente, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais.

24.2. 	 A multa constante do subitem 23.1. é meramente moratória, não isentando a contratada do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

24.3.	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

25.        ALTERAÇÃO DO EFETIVO DE PESSOAL

25.1.	Nos casos de alteração do efetivo de pessoal, resultante de acréscimo ou redução, 	segundo determinação da CODEVASF, a contratada deverá proceder de acordo com o 	previsto nos itens seguintes.

25.2.	A licitante deverá computar o novo efetivo, sempre remunerado aos preços constantes 	da planilha de custos e formação de preços  que está sendo suprimido ou adicionado.

26.        APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

26.1.	Os trabalhos de natureza técnica deverão observar as Normas da Associação Brasileira 	de Normas Técnicas – ABNT.

26.2.	A contratada poderá substituir as normas da ABNT ou por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da CODEVASF, que as substituições são equivalentes ou superiores.

26.3.	As normas em qualquer hipótese antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação 	pela CODEVASF

  - A relação da documentação pertinente será obrigatoriamente apresentado na língua 	portuguesa excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

27.         RECEBIMENTO DO OBJETO

27.1.	O recebimento dos serviços só será efetivado após a conclusão de cada etapa dos 	serviços, visto que após a execução de cada etapa, o dreno inicia o funcionamento. No 	final de cada etapa do contrato, sendo os serviços aceitos pela Fiscalização e a 	Contratada formalizar o requerimento do recebimento provisório da parcela concluída, 	poderá ser processado o recebimento em caráter provisório. Contudo, se durante a 	continuidade dos serviços até a conclusão do contrato for identificada alguma falha ou 	avaria superveniente, decorrente da execução dos serviços, a Contratada deverá prover 	sua correção, no prazo definido pela Fiscalização, a fim de não prejudicar a operação da 	infraestrutura de irrigação de uso comum que já incorporou a obra recém-construída.

27.2.  A Contratante terá o prazo de até 30 (trinta) dias para, através de uma comissão de 	encerramento, formalmente designada, verificar a conformidade dos serviços executados 	na última etapa e, não havendo nada a questionar, emitir o parecer conclusivo.

27.3. 	Identificada alguma restrição, serão solicitadas as devidas correções por conta da 	Contratada. Após as correções, se for o caso, a comissão procederá à nova verificação e, 	se estiver de acordo com os termos do Contrato e não houver mais nenhuma retificação a 	fazer, será emitido o termo de Encerramento Definitivo do Contrato e autorizado o 	pagamento da última fatura apresentada pela Contratada.

28.          DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1.   	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

28.2.    É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

28.3.     As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com ao objeto do pregão e observada a legislação.

28.4.  	A Minuta de Contrato (ANEXO VII), regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

28.5.     	Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços extras.

28.6.      Serviços extras não contemplados na planilha de preços da licitante vencedora deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

28.7.    	O não atendimento a exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

28.8. 	A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição ou quando caracterizado o indício de colusão.

28.9. 	A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

28.10 	As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

28.11. 	Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução do contrato.

28.12. 	A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os  acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

28.13. 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

28.14. 	Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na CODEVASF é das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, HORÁRIO LOCAL, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da CODEVASF até às 17h30, HORÁRIO LOCAL, do último dia do prazo recursal.

28.15. 	A homologação do resultado deste Pregão não implicará direito à contratação.

28.16 	Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei 8.666/1993 e suas alterações, a Lei 10.520/2002, o Decreto 3.722/2001, o Decreto 3.555/2000 e Decreto 5.450/2005.

28.17	Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

28.18	O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Sergipe será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aracaju-SE, 11 de setembro de 2014.

.

SAID JORGE NOVAES SCHOUCAIR

Superintendente Regional da CODEVASF – 4ª SR

Proc. 59540.000664/2014-18

//scfm

E  D  I T A L  Nº 13/2014

A N E X O S

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO II

MODELOS DE DECLARAÇÕES

#### ANEXO II

(MODELO DE DECLARAÇÃO -  PARA AS SITUAÇÕES PREVISTA NO SUBITEM 11.1.1.2 “e”.

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU SICAF, para fins de habilitação na  presente licitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/1993) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (art.87, inc. IV, Lei 8.666/1993), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto  no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO II

PROCESSO Nº:  59540.000664/2014-18

Tipo de Licitação:  EMPREITADA POR MENOR PREÇO POR ITEM

Data:  __/__/2014

Horário:  __:__ horas (horário de Brasília)

Local:  www.comprasnet.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao item _____ do Edital nº 13/2014, da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, que o Sr. _________________, portador do CPF nº ____________________ e inscrito no CREA/_______ sob o nº _______________, abaixo assinado, na qualidade de Responsável Técnico da empresa ______________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ___________, localizada no ________________, em ____________, Estado de______________, visitou e vistoriou os trechos dos drenos dos  perímetros Irrigados de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume, , na área de atuação da CODEVASF/4ª SR, que tomou conhecimento das condições e peculiaridades existentes para a reabilitação, conforme as Especificações, constantes do Anexo I, dos Termos de Referência.

Aracaju-SE ___ de ________ de 2014.

_____________________________________

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído da (empresa ou Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital nº 13/2014, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: (a) a proposta apresentada para participar da licitação de nº 13/2014, foi elaborada de maneira independente (Empresa/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº 13/2014, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de nº 13/2014, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº 13/2014, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº 13/2014, quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº 13/2014, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº 13/2014, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº 13/2014, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME e EPP

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

O Empresário/os sócios ................................................................................., da empresa .............................................................................................................................., com sede a ..............................................................................................................................., na cidade de ....................................................................................................................., Estado de ................................................................, vem declarar que: O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3º, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º, do art. 3º, da mencionada lei.

Local e data:

Assinatura (s) com a indicação do nome completo do (s) empresário/sócios;

__________________________________________________________

ANEXO III

TERMO DE PROPOSTA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

##### TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

Av. Beira-Mar, 2.150- Jardins- CEP: 49.025.040

Aracaju-Se

REF:   Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reabilitação parcial dos sistemas de drenagem nos Perímetros Irrigados de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume, localizados nos municípios de Propriá, Telha, Cedro de São João, Neópolis, Japoatã, Ilha das Flores e Pacatuba, no estado de Sergipe.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital nº 13/2014 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de  reabilitação parcial dos sistemas de drenagem nos Perímetros Irrigados de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume, localizados nos municípios de Propriá, Telha, Cedro de São João, Neópolis, Japoatã, Ilha das Flores e Pacatuba, no estado de Sergipe, no valor mensal de R$ -------  (VALOR MENSAL, EM NÚMEROS E POR EXTENSO). Perfazendo um valor global de R$ -------- (VALOR GLOBAL, EM NÚMEROS E POR EXTENSO);  em conformidade com a planilha de preços anexa que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital, a contar da data de assinatura do instrumento de contrato com a CODEVASF. Obteremos, também, garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (__________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer  prazo antes da expiração desse prazo.

Até que seja preparado e assinado o instrumento contratual, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre o fornecimento/serviços.

Atenciosamente.

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

PLANILHAS DE ORÇAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS

(GRAVADO EM CD-ROM)

Obs.:  Deverão ser observados os preços máximos unitário e global constantes da Planilha Orçamentária da Codevasf

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

ANEXO V

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

|  | GUIA DE ENTREGA DE EDITAL (NO SÍTIO www.codevasf.gov.br) |  |  |  |  | EDITAL Nº 13/2014 (PREGÃO ELETRÔNICO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reabilitação parcial dos sistemas de drenagem nos Perímetros Irrigados de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume, localizados nos municípios de Propriá, Telha, Cedro de São João, Neópolis, Japoatã, Ilha das Flores e Pacatuba, no estado de Sergipe, em lote único. |  |  |  |  |  |  |
| Documentos Constitutivos: I – Termo de Referência e Especificações Técnicas II - Modelos de Declarações III - Termo de Proposta e Planilha Orçamentária Estimativa IV – Minuta de Contrato V- Guia de Retirada de Edital |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail:: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: (Gratuito) |  |  | DATA: |  |  |  |