CT:

CONTRATO que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF a firma ................, para a execução de serviços de reabilitação parcial dos sistemas de drenagem nos perímetros nos Perímetros Irrigados de Propriá, Cotinguiguiba/Pindoba e Betume, localizados nos municípios de Propriá, Telha, Cedro de São João, Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba-CODEVASF, empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente Regional da 4ª/SR, SAID JORGE NOVAES SCHOUCAIR, brasileiro, casado, advogado, portador da RG: 552.670 SSP/SE e do CPF: 275.298.865-68, residente e domiciliado na Rua Luiz Jorge firpo Cruz, nº 70, Condomínio Sol e Mar I, casa 71, Mosqueiro, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CEP: 49039100,  e a firma....................., com sede na.........., nº.....,  na cidade de........., Estado de ..........., CNPJ nº..................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu..............................., brasileiro, portador da cédula de Identidade nº.................... e do CPF......................, resolvem celebrar o presente Contrato em decorrência, da licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, Edital nº ............/2014, sujeito às disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e subsidiariamente os dispositivos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores e de acordo com a autorização expressada pela Resolução Regional nº /2014, datada de /   / 2014, do Comitê de Gestão Executiva da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, constante do processo nº 59540.0000664/2014-18, mediante as cláusulas e condições seguintes:

01. Cláusula Primeira - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução de serviços de reabilitação parcial dos sistemas de drenagem nos Perímetros Irrigados de Propriá, Cotinguba/Pindoba e Betume, localizados nos municípios de Propriá, Telha, Cedro de São João, Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe, conforme distribuídos no quadro abaixo:

| Objeto Específico | Unid. | Localização / Meta |  |  | Meta Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Propriá | Cot-Pindoba | Betume |  |
| Reabilitação da Rede de drenagem (Trechos) | m² | 30.000 | 43.000 | 60.000 | 133.000 |

1.1.2. Os serviços, objetos do presente contrato, compreendem basicamente, os seguintes serviços:

- Serviços preliminares e finais, englobando mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos, placa de identificação da obra e preparo de instalações para canteiro de obra;

  - Administração local e manutenção do canteiro de obra, que engloba as atividades relativas à disponibilização e ao gerenciamento dos recursos envolvidos na execução dos serviços, tais como pessoal, equipamentos, ferramentas, material de consumo, tarefas administrativas inerentes à execução dos serviços contratados e as demais atividades correlatas;

- Construção de caminhos de serviços para possibilitar aproximação das máquinas em serviço, englobando a roçagem e raspagem dos trechos de acesso;

- Limpeza total dos taludes e margens dos drenos, nos limites dos trechos que serão reabilitados, englobando serviços de roçagem de vegetação herbácea e arbustiva, erradicação de árvores, corte raso das macrófitas aquáticas, remoção do material de dentro da calha e transporte para local apropriado, conforme orientação da fiscalização;

- Reconstituição da calha do trecho da rede de drenagem de forma a obter as mesmas dimensões do projeto original, englobando levantamentos topobatimétricos, um preliminar e outro para conferência da seção do dreno, escavação e remoção de sedimentos, entulhos e restolhos vegetais de dentro da calha do dreno, espalhamento do material sedimentar às margens do trecho de dreno e transporte da massa orgânica para fora do perímetro, devendo ser estocada no “bota-fora” mais próximo.

1.1.3. A descrição pormenorizada das obras, serviços e fornecimentos, objeto do presente contrato, se encontram descritos e caracterizados no Termo Referência, (ANEXO I), e quantificados na Planilha Orçamentaria (ANEXO III), do Edital nº .../2014 que, que fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

02. Cláusula Segunda - DOCUMENTOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição:

2.1. Proposta da CONTRATADA, datada de ...... de ......... de 2014;

2.2. Pregão Eletrônico - Edital nº ...../2014;

2.3. Termo de Referência e Planilhas Orçamentárias;

2.4. Documentação da CONTRATADA;

2.5. Cronograma Físico e Financeiro;

2.6.Demais documentos contidos no Processo CODEVASF nº 59540.000664/2014-18;

2.7. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens precedentes desta cláusula e termos deste contrato, prevalecerão estes últimos.

03. Cláusula Terceira – PRAZO

O prazo para a execução dos serviços, objeto do presente contrato será de 60 (sessenta) dias, contado da data de assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, a saber:

| Finalidade |  | Prazo de atendimento | Início de Contagem (dia/mês/ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Execução do Contrato | Até 90 dias | Do início efetivo dos serviços |
| 2 | Assinatura do Contrato | Até 05 dias úteis | Da prestação da garantia |
| 3 | Publicação do Contrato no D.O.U | Até o 5º dia útil, do mês seguinte, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias. | Da assinatura do contrato |
| 4 | Início dos Serviços | Até 15 dias corridos | Da emissão da Ordem de Serviço |

3.1. O presente contrato pode ser prorrogado, se assim convier as partes, desde que justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 57, da Lei 8.666/93.

Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até trinta (30) dias antes do vencimento do Contrato.

3.1.1. O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

04. Cláusula Quarta - VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ ................... (.............).

4.1. O valor teto estabelecido na(s) Nota(s) de Empenho não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4.2. A infringência do disposto no item anterior desta Cláusula impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

4.3. Eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços extras, deverão ser registradas por meio de Termo Aditivo. Os serviços extras não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser autorizadas/aprovadas pela CODEVASF.

05. Cláusula Quinta - RECURSOS

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta do Programa de Trabalho nº 20.607.2013.20WP.0101 – Reabilitação de Perímetros Públicos de Irrigação – NA, PTRES 063757, GND 4, sob gestão da 4ª Superintendência da CODEVASF, com empenho parcial realizado através da Nota de Empenho nº.........., datada de ..........

06. Cláusula Sexta - REAJUSTAMENTO

Os preços unitários permanecerão válidos por cada período de 12 (doze) meses, contado a partir da data de entrega da Proposta Financeira à Comissão de Licitação, conforme dispõe a Lei nº 10.192/2001, resultante da MP nº 1.171/1995, no seu artigo 3º, parágrafo 1º. Decorrido este prazo, os preços serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se a seguinte fórmula (desde que os índices tenham a mesma data base):

R=Vx N1.MOi−MO0MO0+ N2.Ei−E0E0+N3.Ti−T0T0

onde:

“R” representa o valor do reajuste procurado;

“V”  representa o preço unitário contratual a ser reajustado;

“N1” percentual de ponderação de serviços de Mão de Obra Especializada frente à totalidade dos serviços a executar;

“N2” percentual de ponderação de serviços de Edificações Total frente à totalidade dos serviços a executar;

“N3” percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar;

“N4” percentual de ponderação de serviços de Concreto Armado frente à totalidade dos serviços a executar;

MOi – Refere-se à coluna 13 da FGV Mão de Obra Especializada, Código AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta;

MOo – Refere-se à coluna 13 da FGV Mão de Obra Especializada, Código AO159886, correspondente ao mês de apresentação da proposta;

Ei – Refere-se à coluna 35 da FGV Edificações Total, Código AO159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta;

Eo – Refere-se à coluna 35 da FGV Edificações Total, Código AO159428, correspondente ao mês de apresentação da proposta;

Ti – Refere-se à coluna 38 da FGV Terraplenagem, Código AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta;

To – Refere-se à coluna 38 da FGV Terraplenagem, Código AO157956, correspondente ao mês de apresentação da proposta;

12.4.1	Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2xIDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

12.4.2	Os valores considerados para cada lote referentes aos fatores N1, N2, N3 e N4, serão os apresentados a seguir:

| FATOR | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 15,39 | 15,00 | 12,76 |
| N2 | 46,28 | 50,48 | 39,42 |
| N3 | 38,33 | 34,52 | 47,82 |
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Os índices a serem considerados no reajustamento dos preços serão obtidos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas.

7.  Cláusula sétima - PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais, mediante apresentação de Fatura/ Nota Fiscal, mensal, devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do Relatório Mensal de Execução dos Serviços e parecer da Fiscalização por meio de Relatório de Acompanhamento Técnico, atestando a execução dos serviços e atividades no período.

7.1.	A medição e o faturamento dos serviços executados no período de competência serão efetuados com base nos quantitativos executados e aprovados pela Fiscalização, ou seja, descontando os quantitativos rejeitados pelo Fiscal do total apresentado pela CONTRATADA..

7.2.	A medição e o faturamento decorrentes da utilização de máquinas, caminhão basculante, 	trator de lâmina, equipamentos, etc, para a execução dos serviços pertinente ao objeto contratado, serão efetuados com base na quantidade ou volume de serviço executados 	com a participação, ou seja, não serão faturados separadamente.

7.3.  Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do período de adimplemento, conforme estabelece o art. 40, inc. XIV, alínea “a”, da Lei 	8.666/1993.

7.4. Os pagamentos dos serviços somente serão efetuados após a conferência e atesto da fatura, o qual está condicionado à comprovação e documentos a seguir relacionados:

a) Planilha-mensal de faturamento, contendo os seguintes campos: nome completo do empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, férias, licenças, faltas, coberturas, salário, alimentação, ocorrências, glosas, etc;

b) Comprovação dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos: cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet, específica do Contrato; cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP (RE) e relação dos tomadores;

c) Comprovação dos recolhimentos das contribuições de INSS por meio de: cópia autenticada da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido   quando recolhimento for efetuado pela Internet, específica do Contrato; cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); cópia do Comprovante de Declaração à Previdência; cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE) e relação dos tomadores;

c-1) Os recolhimentos das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), serão os correspondentes ao mês da última Nota Fiscal ou Fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei 9.032/1995;

d) Comprovante de regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia Regional do Trabalho, por meio da apresentação do recibo do Cadastro Geral de Empregados e  Desempregados - CAGED;

e) Comprovante de ter entregue a todos os empregados a cópia da RAIS;

f) Folha de Pagamento, específica do Contrato, relativa ao mês da prestação dos serviços, em ordem alfabética;

g) Comprovante de pagamento de salários dos funcionários relativo ao mês da prestação dos serviços da Nota Fiscal;

7.5. No caso de inadimplemento da obrigação referida na alínea “b” acima, a                  CONTRATADA autoriza a CODEVASF a fazer a retenção na fatura e o depósito direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia Tempo de Serviço – FGTS nas respectivas contas individuais dos seus trabalhadores, obedecida a legislação específica, inclusive com os acréscimos decorrentes de eventuais atrasos no recolhimento.

7.6. O documento de cobrança indicará, obrigatoriamente, o número do Contrato, o número e a data de emissão da Nota de Empenho - NE, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução dos serviços objeto deste contrato.

7.7. Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante Ordem   Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para     pagamento de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições.

7.8. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.

7.9. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

7.10. Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam  diretamente nos preços do objeto contratual.

7.11. Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei 8.666/1993.

7.12. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.

7.13. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da licitante vencedora, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

7.14. Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nos   processos mencionados no subitem anterior e se o contrato estiver vigente, o valor da       referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e   desde que não haja composição entre as partes. Caso não seja possível a adoção de tal providência, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, sendo que, desde já, a mesma expressa sua     concordância com as duas hipóteses previstas neste subitem.

7.15. A licitante vencedora reconhece força executiva ao instrumento de contrato a ser            celebrado, podendo valer-se a CODEVASF, independentemente de prévia notificação, da execução judicial direta do mesmo e/ou de outras ações cabíveis para fins de reembolso dos valores eventualmente despendidos a título de condenação, solidária ou     subsidiária, decorrente das hipóteses referidas nos subitens 19.9 e 19.10 acima.

7.16.  Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º, do Decreto 1.054/1994.

7.17. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA entrega a CODEVASF do             documento de cobrança, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

7.18.  Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 7.3, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P[(1+I/100)N - 1)

C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

P - 	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - 	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - 	Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

7.19. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

7.20. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

7.21. Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

7.22. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da CONTRATADA perante o sistema SICAF, conforme o estabelecido no subitem anterior, não gerará a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

7.23. Sendo a CONTRATADA optante pelo Simples Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

7.24. Eventuais alterações que vierem a ocorrer durante a execução do contrato, especialmente as referentes a serviços e fornecimentos extras, deverão ser registrados por meio de Termo Aditivo. Os serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA deverão ser fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser objeto de autorização/aprovação da                      Superintendência Regional da CODEVASF-4ª SR.

08. Cláusula Oitava - GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estabelecida uma “Garantia de Execução”, no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada previamente à assinatura do contrato e com validade de no mínimo até 90 (noventa) dias após o prazo contratual, em em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Carta de Fiança Bancária, esta a critério da CODEVASF.

8.1. A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula inviabilizará a assinatura do contrato ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a as penalidades previstas nos artigos 87 ou 87 da Lei nº 8666/93.

8.2. Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 ( redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

8.3. Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

8.4. A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

8.5. Não haverá qualquer restituição da garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão deste contrato, hipótese em que a caução será revertida e apropriada pela CODEVASF.

8.6 No caso em que a caução escolhida for a fiança bancária ou o seguro garantia, deverão estar em vigor e com cobertura por mais 90 (noventa) dias após o vencimento do prazo datada de 04 de agosto de 2011, de vigência da contratação.

8.7. Por ocasião de repactuação ou eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

09. Cláusula Nona - INTERRUPÇÃO DAS OBRAS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução das obras provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), deverão ser comunicados a CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na Cláusula Terceira deste instrumento.

9.1 - Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução das obras e serviços, quando ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber à CODEVASF.

9.2 - Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem do prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos.

10. Cláusula Dez - SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual.

10.1. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras motivados pela CODEVASF. Os serviços extras contratuais não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF.

11. Cláusula Onze – MULTA

Nos casos de inadimplemento por parte da CONTRATADA de qualquer das  cláusulas ou condições do presente contrato ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será aplicada a multa no percentual de 0,1(um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução do contrato, que dará ensejo a sua rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei.

11.1. O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme consta do caput da presente cláusula.

11.2. Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, mediante requerimento de resgate de caução de garantia, se for o caso, sem prejuízo de outras apenações previstas em lei.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

11.3. A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

11.4. Após o procedimento estabelecido na subcláusula anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

11.5. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

11.6. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

12. Cláusula Doze - FISCALIZAÇÃO

12.1. 	A fiscalização dos serviços, objeto do presente contrato, será realizada pela CODEVASF, por técnico formalmente designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

12.2.	A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a Contratada 	mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, comprovada mediante consulta ao 	SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

12.5.  A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando 	serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT, com o Caderno de Encargos da CODEVASF e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

12.6. 	A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à 4ª Superintendência da CODEVASF.

12.7.	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada 	qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

12.8.	Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 4ª Superintendência Regional da  CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, 	no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

12.9.	A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

13. Cláusula Treze - ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato e obrigações constantes do item 17 e seus subitens do Edital 018/2013 a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

13.1. Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação fiscal e trabalhista, previdenciária/social vigente, efetuando, por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

13.2. Pagar todos os tributos devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

13.2.1. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

13.2.2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais), não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

13.3. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

13.4. Providenciar as licenças necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

13.5. Fornecer toda a mão-de-obra bem como todo o material necessário à execução das obras contratadas.

13.6. As obrigações da CONTRATADA constam do item 17 e seus subitens do Edital nº........2014, o qual faz parte integrante do presente instrumento independente de transcrição.

14. Cláusula Quatorze – RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

14.1. Correrão por conta da CONTRATADA às despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

14.2. Não serão indenizados os prejuízos à CONTRATADA que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

15. Cláusula Quinze - DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços um livro sob a denominação de Diário de Ocorrências, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas por seu representante e pela Fiscalização, no qual, serão registradas as ordens, podendo os registros serem consultados pelos representantes das partes interessadas.

16. Cláusula Dezesseis - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados causados à CODEVASF ou a terceiros.

16.1. Correrão por conta da CONTRATADA às despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

16.2. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

17. Cláusula Dezessete - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluídas as obras e serviços, a CONTRATADA solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

17.1. A CODEVASF terá até 45 (quarenta e cinco) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir parecer conclusivo.

17.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refeça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

17.3. O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

17.4. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

18. Cláusula Dezoito - RESCISÃO

O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a consequente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do art. 78, incisos I, X, XII e XVII, da Lei nº 8666/93 observadas às disposições dos arts. 77,79 e 80 da citada Lei.

19. Cláusula Dezenove - PUBLICAÇÃO

A CODEVASF, providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, dentro de 20 (vinte) dias, após a sua assinatura, no Diário Oficial da União.

20. Cláusula Vinte - FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe, em Aracaju, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Aracaju/SE, de       de                 2014

SAID JORGE NOVAES SCHOUCAIR

Superintendente Regional

P/CONTRATADA

Testemunhas:

a)_________________________

CPF:

b)_________________________

CPF: