Nota Técnica

Número:

Data:

Origem:

Referência:

014/2017

11/05/2017

5ª/GRD/UEP

Execução de serviços de complementação de passagem molhada que liga o Núcleo II e o Núcleo I da COOPENEDO, no município de Penedo/AL.

# Objetivo

Apresentar a metodologia aplicada na elaboração de Termos de Referência e orçamento objetivando a execução dos serviços de complementação da passagem molhada que liga o Núcleo II e o Núcleo I da COOPENEDO, no município de Penedo/AL

# Análise Técnica

## Histórico

Por solicitação da 5ª GRD, foi destacada a necessidade de realização de serviços de complementação de passagem molhada que liga o Núcleo II e o Núcleo I da COOPENEDO, no município de Penedo/AL,  sendo a 5ª GRD/UEP incumbida da formalização dos documentos técnicos necessários para subsidiar a elaboração de Edital, objetivando à contratação dos citados serviços.

Inicialmente, foi assinado o Contrato Nº 5.037.00/2014, com a empresa CONSTRUVAL Engenharia e Locações Ltda-EPP, para a construção dessa passagem molhada, a qual não concluiu inteiramente o objeto licitado e abandonou a obra. Dessa forma urge a necessidade de uma nova licitação para a conclusão definitiva do objeto.

Avaliação Técnica

A minuta dos Termos de Referência foi elaborada pela própria Codevasf, com base em anteprojeto esquemático para construção da passagem molhada. O orçamento apresenta preços de referência do SINAPI para a maioria dos itens. Porém, para alguns serviços que não foram encontrados nas tabelas do SINAPI, observa-se o emprego de composições de custos praticadas na Codevasf 5ª/SR.

O orçamento de referência apresenta um valor estimado, para a complementação da passagem molhada molhada que liga o Núcleo II e o Núcleo I da COOPENEDO, no município de Penedo/AL, de R$ 419.468,55 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de Insumos e Composições - Alagoas, março/2017 (sem desoneração). Foram usados como referência preços sem desoneração, por ser mais econômico do que os preços desonerados.

# Fundamentação Legal

Lei 8.666/1993.

Decreto nº 7.983/2013.

# Considerações Finais

Diante do exposto acima, submete-se os TERMOS DE REFERÊNCIA à apreciação da 5ª SR, com vistas ao lançamento do edital de licitação, objetivando à contratação de empresa para execução dos serviços da complementação da passagem molhada que liga o Núcleo II e o Núcleo I da COOPENEDO, no município de Penedo/AL, para atendimento àquela localidade.

Observa-se a necessidade de parecer jurídico da 5ª/AJ, quanto à permissividade legal da realização da licitação, nessas condições.

# Fontes de Pesquisa

Projeto Básico da passagem molhada COOPENEDO.

# Responsável pelas Informações

Eng. Civil Luiz Carlos de Araujo Cordeiro

Analista em Desenvolvimento Regional

5ª/GRD/UEP  -  CODEVASF 5ª/SR

# De Acordo

Eng. Civil Marcos Onofre da Silva Gois

Chefe da Unid. Reg. de Estudos e Projetos

5ª/GRD/UEP  -  CODEVASF 5ª/SR