### Í N D I C E

- APRESENTAÇÃO

- JUSTIFICATIVA

- OBJETIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- FOTOS

- PLANTAS

# APRESENTAÇÃO

Apresentamos o Projeto no valor de R$ 251.749,76 (Duzentos e cinquenta e um mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos) para Capeamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente de vias Estruturais já Pavimentadas em pedra poliédrica nas ruas Cabo Amador, Antônio Monteiro e Atleta José M. Sobrinho situadas na zona norte de Teresina no bairro São Joaquim totalizando 813,87m de extensão.

Deu-se prioridade à pavimentação das ruas Cabo Amador, Antônio Monteiro e Atleta José M. Sobrinho com a implantação de revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de acordo com os elementos técnicos apresentados no projeto.

A presente obra será de grande importância a este município, uma vez que irá proporcionar maior segurança e conforto, além de uma melhor infraestrutura à população.

# JUSTIFICATIVA

A necessidade de uma melhor infraestrutura local visando facilitar o escoamento do tráfego a partir da pavimentação asfáltica das ruas Cabo Amador, Antônio Monteiro e Atleta José M. Sobrinho no bairro São Joaquim no município de Teresina-PI torna imperiosa a execução desta obra, onde se pretende conseguir um considerável incremento na mobilidade e circulação pelos acessos da malha viária urbana.

Alem do mais, com a execução da presente obra, tende-se a facilitar o escoamento do tráfego local para outras áreas, trazendo melhorias na qualidade de vida da população local.

A Prefeitura não dispõe de recursos para executar tais obras, de fundamental importância, sendo necessário solicitar recursos federais para tanto.

## OBJETIVOS

Diante da grande importância da presente obra para a população local, tem-se a mesma como principais objetivos:

- Melhorar as condições de saneamento, drenagem superficial e tráfego no município de Teresina-PI;

- Propiciar condições para o desenvolvimento sócio-econômico, mediante a implantação de infra-estrutura;

- Dotar a população beneficiada de melhores acessos e conseqüentemente facilitar o atendimento de serviços urbanos;

- Dotar as áreas beneficiadas de um melhor escoamento superficial.

##### ASPECTOS GEOGRÁFICOS

Teresina é a capital e o município mais populoso do estado brasileiro do Piauí. Localiza-se no Centro-Norte Piauiense a 366 km do litoral, sendo, portanto, a única capital da Região Nordeste que não se localiza às margens do Oceano Atlântico. Possui uma população estimada em 844.245 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2015. Está conurbada com a cidade maranhense de Timon, formando, assim, a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, que aglomera cerca de 1.194.911 habitantes, sendo a segunda RIDE mais populosa de todo o Brasil, atrás apenas de Brasília. Teresina é a 21ª maior cidade do Brasil e a 17ª maior capital de estado, sendo a 7ª capital mais populosa e mais rica do Nordeste.

Teresina é a terceira capital com melhor qualidade de vida do Norte-Nordeste segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, e segundo o IPEA é a quinta capital mais segura do Brasil (perdendo apenas para Natal/RN e Palmas/TO Fortaleza/CE). A cidade tem um IDH alto (Índice de Desenvolvimento Humano), porém, ainda é a oitava colocada entre as capitais do Nordeste, ficando à frente apenas de Maceió. Teresina também é a terceira cidade onde mais acontecem sequências de descargas elétricas no mundo. Por esta razão, a região recebe a curiosa denominação de "Chapada do Corisco". Seu lema é a frase "Omnia in Charitate", que significa, em português, "Tudo pela caridade". A cidade é a terra natal de Torquato Neto, poeta do Tropicalismo, e de Carlos Castelo Branco, colunista político do Jornal do Brasil.

Historicamente, Teresina desenvolveu-se por meio do Rio Parnaíba, através da navegação fluvial. Teresina é conhecida por Cidade Verde, codinome dado pelo escritor maranhense Coelho Neto, em virtude de ter ruas e avenidas entremeadas de árvores. É um município em fase de crescimento galopante e, atualmente, possui uma área de 1.673 km² e uma população de quase 1 milhão de habitantes. É uma das mais prósperas cidades brasileiras, destacando-se atualmente no setor de prestação de serviços, comércio intenso, rede de ensino avançada, eventos culturais e esportivos, congressos, indústria têxtil, com uma justiça trabalhista célere e um grande, complexo e moderno centro médico que atrai pacientes de vários estados.

##### ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

MUNICÍPIO

TERESINA

## 1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E GEOGRÁFICA

### 1.1 Caracterização física

| DENOMINAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COORDENADA/DIVISÃO REGIONAL/LIMITE |  |  |
| Latitude |  | 05°05’21’’ |  |
| Longitude |  | 42°48’07’’ |  |
| Microrregião |  | Teresina |  |
|  |  | Norte | União/José de Freitas |
|  |  | Sul | Monsenhor Gil/Palmeirais/Curralinhos/Nazária |
| Limite |  |  |  |
|  |  | Leste | Altos/Pau d’Arco/Demerval Lobão/Lagoa do Piauí |
|  |  | Oeste | Nazária/Estado do Maranhão |

Fonte: Fundação CEPRO, Piauí – Informações Municipais – 2000 – Anuário Estatístico do Piauí – 2001

### 1.2 Características morfoclimáticas

| DENOMINAÇÃO |  | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Área (km²) | 1.391,9 |  |
| Clima |  | Tropical subúmido quente, com duração do período seco |
|  |  | de seis meses |
| Temperaturas médias | Entre 22ºC e 38ºC |  |
| Vegetação |  | Floresta decidual secundária mista, babaçual e campo |
|  |  | cerrado |
| Precipitação pluviométrica | 1.365,3 mm |  |
| Recursos hídricos | Rios Parnaíba e Poti, várias lagoas naturais e riachos |  |
|  |  | Podzólicos vermelho-amarelo plíntico e abrúptico, |
| Solos |  | associado a solos aluviais erutróficos, latossolos |
|  |  | vermelho-amarelo e areias quartozosas |

Fontes: IBGE, Diário Oficial da União Nº 198, de 11.10.2002 – CEPRO, Atlas do Piauí – 1990

Ministério das Minas e Energia/CPRM, Mapa Geográfico do Estado do Piauí – 1995

## 2 ESTRUTURA FUNDIÁRIA, FORMAS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO

### 2.1 Distribuição da terra por grupos de área e estabelecimento

| GRUPOS DE ÁREA (ha) | ESTABELECIMENTO |  | ÁREA (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1995/1996 | 2006 | 1995/1996 | 2006 |
| Menos de 10 | 2.751 | 5.573 | 3.105 | 5.809 |
| De 10 a menos de 50 | 284 | 537 | 6.300 | 11.297 |
| De 50 a menos de 100 | 56 | 87 | 3.491 | 5.650 |
| De 100 a menos de 500 | 64 | 60 | 11.742 | 10.760 |
| De 500 e mais | 22 | 12 | 25.483 | 5.991 |
| Produtor sem área | - | 612 | - | 0 |

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário – 1995/1996/2006

2.2 Condição do produtor por estabelecimento e área

| CONDIÇÃO DO PRODUTOR | ESTABELECIMENTO |  | ÁREA (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1995/1996 | 2006 | 1995/1996 | 2006 |
| Proprietário | 844 | 3.340 | 44.202 | 49.486 |
| Assentado sem titulação definitiva | - | 405 | - | 298 |
| Arrendatário | 357 | 290 | 613 | 752 |
| Parceiro | 533 | 362 | 1.577 | 315 |
| Ocupante | 1.460 | 1.872 | 3.729 | 1.655 |
| Produtor sem área | - | 612 | - | - |

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário – 1995/1996/2006

### 2.3 Principais produtos e efetivos

2.3.1 Produção e área da lavoura temporária – 2008

| CULTURA | QUANTIDADE | ÁREA COLHIDA | RENDIMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUZIDA (t) | (ha) | MÉDIO (kg/ha) |
| Arroz | 1.188 | 1.800 | 660 |
| Batata-doce | 66 | 12 | 5.500 |
| Cana-de-açúcar | 269.905 | 3.664 | 73.664 |
| Fava | 05 | 14 | 357 |
| Feijão | 162 | 755 | 214 |
| Mandioca | 2.338 | 393 | 5.949 |
| Melancia | 621 | 23 | 27.000 |
| Milho | 1.348 | 1.926 | 699 |

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal – PAM – 2008

2.3.2 Produção e área da lavoura permanente – 2008

| CULTURA | QUANTIDADE | ÁREA COLHIDA | RENDIMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUZIDA(t) | (ha) | MÉDIO (kg/ha) |
| Banana | 616 | 77 | 8.000 |
| Castanha de caju | 135 | 519 | 260 |
| Coco-da-baía | 1.824 | 152 | 12.000 |
| Goiaba | 126 | 18 | 7.000 |
| Laranja | 1.050 | 105 | 10.000 |
| Limão | 110 | 11 | 10.000 |
| Mamão | 231 | 11 | 21.000 |
| Manga | 448 | 56 | 8.000 |

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal – PAM – 2008

#### 2.3.3 Efetivo da pecuária – principais rebanhos – 2008

| ESPÉCIE | Nº DE CABEÇAS |  |
| --- | --- | --- |
| Asininos |  | 619 |
| Aves (galinhas, galos, frangos, frangas e pintos) |  | 2.327.368 |
| Bovinos |  | 21.732 |
| Caprinos |  | 6.001 |
| Equinos |  | 945 |
| Muares |  | 206 |
| Ovinos |  | 6.563 |
| Suínos |  | 13.307 |

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal – PPM – 2008

##### METAS

Execução de pavimentação com revestimento asfáltico das ruas Cabo Amador, Antônio Monteiro e Atleta José M. Sobrinho situadas na zona norte de Teresina no bairro São Joaquim totalizando 813,87m de extensão e área total de 5.045,99m².

##### CUSTOS

O projeto totaliza R$ 251.749,76 (Duzentos e cinquenta e um mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos) conforme planilhas orçamentárias em anexo.

Os custos para implantação desta obra no Município de Teresina (PI) contêm todas as despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

Os custos apresentados estão em conformidades com os preços de referência do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura) e SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil considerando os Encargos Sociais com desoneração e a composição de BDI atendendo ao Acórdão 2622/2013 – TCU.

##### MEMORIAL DESCRITIVO

## Representações gráficas do projeto:

Mapa da cidade com indicação da área de intervenção, planta baixa das vias e seção tipo de pavimentação.

## Orçamento do projeto:

Planilhas orçamentárias detalhadas por cada via e composições de custo por serviços com referência no SICRO 2 – DNIT (nov/2015) e SINAPI (Abril/2016).

## Localização da obra:

A área para implantação do projeto está inserida no bairro São Joaquim na zona norte do município de Teresina (PI).

## Descrição do projeto:

Trata-se de uma obra de implantação de revestimento asfáltico com execução de uma camada de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente. O revestimento será aplicado sobre o revestimento existente, a qual deverá ser aplicada uma pintura de ligação com emulsão asfáltica tipo RR – 1C em toda a área a ser pavimentada a fim de proporcionar uma aderência da camada asfáltica.

A sinalização viária será executada com a implantação de placas de sinalização vertical para orientação de veículos, ciclistas, pedestres e cadeirantes.

A obra será executada conforme projeto e de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT.

A pavimentação, é destinada em conjunto a:

- Resistir e transmitir esforços recebidos, de forma acentuada, as camadas inferiores.

- Melhorar as condições de rolamento, no que se refere ao conforto e a segurança.

As taxas para o CBUQ são as seguintes:

- CAP 50/70 - 5,50 %

- Areia – 8,00 %

- Filler – 2,80 %

- Brita – 83,70 %

O capeamento do pavimento é revestido por uma capa de concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ com 5 cm de espessura na pista de rolamento.

A brita para o CBUQ será proveniente do município de Teresina com DMT=185 Km.

Todo o material betuminoso a frio (RR-1C) será proveniente de Fortaleza, com DMT= 600,00 Km.

Todo o material betuminoso à frio (CAP 50/70) será proveniente de Fortaleza, com DMT= 600,00 Km, até a usina.

## Serviços a serem executados:

Mobilização e desmobilização de equipamentos;

Aquisição e assentamento da Placa da obra;

Limpeza superficial do terreno (manual);

Compactação mecânica – compactador tipo sapo;

Imprimação com asfalto diluído CM-30;

Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C;

Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ com CAP 50/70 incluso usinagem e aplicação;

Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C;

Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70;

Aquisição de filler;

Aquisição de areia comercial;

Transporte comercial de CM-30 – DMT=600,00km;

Transporte comercial de CAP 50/70 – DMT=600,00km;

Transporte comercial de RR-1C – DMT=600,00km;

Pintura faixa acrílica emulsão água – 2 anos;

Fornecimento e implantação de placa sinalização totalmente refletiva;

## Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel:

O local onde será executada a obra é de propriedade da Prefeitura Municipal de Teresina (PI) sendo área de domínio público.

## Comprovação dos Custos Apresentados:

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada a firma que apresentar os menores preços e melhores condições de execução das obras.

## Cronograma Físico Financeiro:

Quanto ao cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e apresentado na prestação de contas, estando previsto o prazo de 60 (sessenta) dias, para execução da obra propriamente dita.

Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico Financeiro, com os respectivos valores e prazos de execução, compatibilizado com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo.

# ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:

Todos os materiais a serem empregados na construção, deverão satisfazer as presentes especificações de norma respectiva e serão submetidos a exame e aprovação da fiscalização.

Obriga-se o construtor a retirar todos os materiais impugnados porventura pela fiscalização, dentro de no máximo de 24 horas.

Será expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer materiais não constantes das especificações.

Se as condições locais tornarem por acaso aconselhável a substituição de alguns materiais equivalentes, só se poderá dar a referida substituição mediante autorização expressa, por escrito, da fiscalização para cada caso particular.

No local da obra, deverá haver um responsável local pela mesma e, na sua ausência, um preposto, com plenos poderes para representá-lo na administração da obra e nas relações com a fiscalização. A indicação desse preposto deve ser previamente levada ao conhecimento da administração e por ela aprovado.

Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e ainda os de obras não considerados no projeto, serão em ocasião oportuna, obrigatoriamente executados, desde que sejam necessários à complementação técnica do projeto.

  - Placa da obra:

A placa de obra deverá ter dimensões de 3,20 x 2,00 m, com formato e inscrições a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em peças de madeira de lei de qualidade 2,5x7,5cm e peças de madeira de 3ª qualidade 7,5x7,5cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra.

1.2 Mobilização e desmobilização de equipamentos:

A contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização imediatamente após assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações do Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada; e Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem.

- REVESTIMENTO:

  - - Imprimação com asfalto diluído CM-30:

Especificação de referência: Norma DNER-ES-306/97 Imprimação.

  - - Pintura de Ligação com emulsão asfáltica

Especificação de referência: Norma DNER-ES 307/97 – Pavimentação – Pintura de ligação.

  - – Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Especificação de referência: Norma DNER-ES-313/97 – Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

- - TRANSPORTES:

  - – Transporte Comercial de Material Betuminosos à Quente

O produto transportado em carretas isotérmicas, dotadas com sistema de aquecimento para o transporte de granel líquido aquecido, deverá ser descarregado no tanque de armazenamento no canteiro de obras, na temperatura de 140ºC, adequada para o processo de descarga.

- - DRENAGEM:

  - - Sarjeta em concreto preparo manual com seixo rolado; E=8cm;L=40cm

Especificação de referência: Norma DNER-ES-288/97.

- – SINALIZAÇÃO VERTICAL:

  - – Placa de sinalização vertical:

As placas serão executadas com chapa metálica de aço carbono nº 16 nas dimensões indicadas no projeto, tratadas em imersão de anti-ferrugem com pintura do fundo em esmalte sintético semi-fosco e a frente com película refletiva com lentes inclusas, as quais permitem apresentar a mesma aparência, quer durante o dia, quer durante a noite, quando observada à luz dos faróis de um veículo.

As placas serão fixadas em uma peça de madeira com dimensões 7,50x7,50cm de seção transversal e altura de 3,25m sendo 0,50m engastado no solo, fixadas com parafusos zincados nas dimensões 1 ½”x3/16” com fenda 4”x5/16”.

As placas serão destinadas para sinalizar as vias de circulação.

- – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

  - Pintura acrílica para sinalização:

Especificação de referência: Norma DNER-ES-339/97 Sinalização Horizontal.

- - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

É exigência indispensável da Prefeitura que todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos e de primeira qualidade;

Para todos os materiais especificados serão admitidas apena marcas originais. As marcas e modelos deverão ser aprovados previamente pela fiscalização;

A contratada pela obra é responsável por todos os itens relacionados com a execução da mesma, tais como: materiais, mão de obra, obrigações sociais, seguros e equipamentos necessários a uma perfeita execução dos serviços;

A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A fiscalização terá poderes para afastar da obra, qualquer funcionário que julgar indesejável ou prejudicial ao bom andamento dos serviços;

Toda obra deverá ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos e memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida;

Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto arquitetônico, ou, na discriminação do orçamento. Quando houver omissão no projeto arquitetônico e nas especificações, será consultada a fiscalização;

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, somente serão considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização e com os órgãos envolvidos no projeto;

A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a indenização;

A obra deverá ter as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, inclusive banheiro,

A contratada fará um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais necessários ao bom andamento de todos os serviços;

A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto com todas as plantas e especificações para que sejam facilitados os serviços de fiscalização;

A contratada se responsabilizará pela colocação de placa de identificação do programa de financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos serviços;

Serão de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes ao período de execução dos serviços;

Os materiais a serem empregados nas construções deverão atender as características estabelecidas pela fiscalização da prefeitura e na falta deste às normas da ABNT no que couber;

Os materiais não aprovados pela fiscalização terão um prazo de 48 horas para a retirada do recinto da obra;

Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra;

Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra;

Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada imediatamente. A fim de que a fiscalização tome conhecimento e ordene as providências a serem tomadas.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS