TERMO DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE GALERIAS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PROLONGAMENTO DA AVENIDA FAUSER BUCAR NO CENTRO DE FLORIANO-PI, CONSTANDO DE: CONSTANDO DE: SERVIÇOS PRELIMINARES, COLETA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SINALIZAÇÃO VERTCAL E HORIZONTAL, OBRAS DE ARTE E INTERLIGAÇÕES NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI.

TERESINA, JANEIRO / 2018.

ÍNDICE

- FINALIDADE

- A OBRA E SUAS LOCALIZAÇÕES

- DOCUMENTAÇÃO PRINCIPAL

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

- VALOR DA CONTRATAÇÃO

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- REAJUSTAMENTO

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- HABILITAÇÃO

- ELABORAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

- RECEBIMENTO DO OBJETO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- MULTA

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- CONDIÇÕES GERAIS

- DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

TERMO DE REFERÊNCIA

- FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, condições contratuais e fornecer informações que permitam a elaboração do Edital, procedimento licitatório, na modalidade convite, para a contratação dos serviços de elaboração de projeto básico a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato referente a elaboração de Projeto Básico do Sistema de Galerias para drenagem pluvial e prolongamento da Avenida Fauzer Bucar no Centro de Floriano, constando de: Serviços Preliminares, Coleta, Terraplenagem, Pavimentação, Urbanização, Drenagem, Instalações Elétricas, Sinalização Vertical e Horizontal, Obras de Arte e interligações, no município de Floriano-PI.

- AS OBRAS E SUAS LOCALIZAÇÕES

Os serviços objeto deste termo são referentes à seguinte Obra e Localização:

01 – Sistema de Galerias para drenagem pluvial e prolongamento da Avenida Fauzer Bucar no Centro de Floriano, constando de: Serviços Preliminares, Coleta, Terraplenagem, Pavimentação, Urbanização, Drenagem, Instalações Elétricas, Sinalização Vertical e Horizontal, Obras de Arte e interligações, no município de Floriano-PI.

- DOCUMENTAÇÃO PRINCIPAL

Alguns documentos devem acompanhar o projeto básico independente da classificação do mesmo e a que tipo de obra se refere. São eles:

- Mapa de localização do município: mapa constando a localização do município beneficiado, destacando também a capital do estado.

- Mapa de localização da obra: mapa constando a localização da obra dentro do município, destacando acessos, localidades e referenciais importantes. Deve-se informar coordenadas geográficas consistentes do local de execução da obra.

- Memorial descritivo: destina-se a definir, de maneira clara e precisa, todas as obras/serviços, materiais e processos construtivos utilizados na execução do empreendimento, estabelecendo bases seguras para a elaboração e análise dos orçamentos. Todas as unidades componentes devem ser descritas de forma sucinta.

- Memória de cálculo: constando todos os cálculos e estudos utilizados para atingir os resultados apresentados no Memorial Descritivo. Todas as fórmulas utilizadas devem ser apresentadas sob suas formas literais, esclarecendo-se o significado de cada letra ou valor numérico adotado. As fontes de referência devem ser citadas. Devem ser apresentados os cálculos de dimensionamento e dos quantitativos presentes na planilha orçamentária.

- Especificações técnicas: devem ser claras e objetivas, contendo todos os elementos necessários à caracterização dos serviços, materiais e equipamentos a serem utilizados na obra. Devem ser específicas da obra a que se referem, atualizada e em conformidade com as normas técnicas vigentes.

- Planilha orçamentária: deverá ser constituída pela relação de quantidades dos serviços a serem executados, mão-de-obra, materiais e equipamentos empregados, com os respectivos preços unitários, subtotais e total final. Os orçamentos devem ser apresentados divididos por unidades componentes do empreendimento. Deve-se proceder de maneira a não haver inconsistência nos valores, sejam por erros de cálculo ou de arredondamento. Os valores unitários apresentados devem estar de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente.

Nos casos onde a execução da obra seja dividida em etapas, deve ser apresentada planilha orçamentária total do empreendimento e planilha da etapa objeto do pleito.

- Composições de Custos Unitários: os preços unitários utilizados no orçamento devem ser embasados por composições de custos unitários, em acordo com fontes de informações consagradas.

- Cronograma físico-financeiro: deve espelhar o ritmo desejado e possível para a obra, compatível com o fluxo financeiro desejado. Caso o pleito se refira a uma etapa do empreendimento, deverão ser apresentados os cronogramas total e da etapa separadamente.

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): o projeto básico apresentado deve ser registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme a categoria em que se enquadra. Deverão ser apresentadas: ART de elaboração de projeto básico e ART de elaboração das planilhas orçamentárias (orçamento) ou uma única ART onde esteja discriminado que se refere a elaboração do projeto básico e das planilhas orçamentárias (orçamento). Deverão ser apresentadas ART de todas os responsáveis pela elaboração do projeto básico e das planilhas orçamentárias. No caso de projeto arquitetônico, deverão ser apresentados os RRT, emitidos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

- Relatório fotográfico: contendo fotos do local onde se pretende executar a obra, numeradas, legendadas e referenciadas em planta.

- Relatório de Sondagem: constando levantamento de sondagem a trado de acordo com Norma NBR 09603, com espaçamento máximo entre furos de 250 m e profundidade média de 1,70m. O Relatório deve apresentar o perfil geológico de cada furo (caracterização do tipo de solo), coordenadas geográficas(UTM) de cada furo e nível de água de cada furo.

- Estudos Ambientais: contendo a avaliação de impacto ambiental utilizada nos procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades consideradas causadoras de significativa degradação ambiental. Contudo, a critério do órgão ambiental competente, e quando verificado que o empreendimento ou atividade não é potencialmente causadora de significativa degradação deverá ser apresentado estudo ambiental diverso, em conformidade com a tipologia, localidade e características do empreendimento ou atividade a ser licenciada.

- Licenciamento Ambiental: Deverá ser apresentado o Licenciamento Ambiental do empreendimento: Licenças Prévia e de Instalação ou Dispensa de Licenciamento, emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado a que se referem a obra.

- Documento de comprovação de propriedade: deve ser apresentado termo de posse ou cessão, registrada em cartório, de todas as áreas onde haverá instalações definitivas (reservatório e ETA). Nas áreas particulares por onde passará a Adutora devem ser declaradas de utilidade pública pelos respectivos prefeitos municipais, através de Decreto. Se a área já for pública (praças, ruas, rodovias) basta uma Declaração de Domínio Público, também assinada pelo respectivo gestor municipal.

- Declaração da população a ser beneficiada: declaração do quantitativo da população a ser beneficiada com a obra.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

A elaboração do projeto básico compreenderá a execução de serviços de campo e de escritório, necessários para detalhamento técnico visando a execução de Sistema de Galerias para drenagem pluvial e prolongamento da Avenida Fauzer Bucar no Centro de Floriano, constando de: Serviços Preliminares, Coleta, Terraplenagem, Pavimentação, Urbanização, Drenagem, Instalações Elétricas, Sinalização Vertical e Horizontal, Obras de Arte e interligações, no município de Floriano-PI.

O projeto básico deverá atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Seguir rigorosamente este Termo de Referencia e seus Anexos;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, Normas da ABNT e do INMETRO;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.

- Deverão ser registradas junto ao CREA, as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes aos estudos ambientais, caso necessários, nos termos da Lei n.º 6496/77, podendo ser agrupados os estudos referente a projetos elaborados em um mesmo município em uma única ART, que deverá identificar a localidade de cada projeto. O autor ou autores deverão assinar todos os documentos e peças gráficas que compõem os estudos, indicando os números de inscrição e das ART’s efetuadas nos Órgãos de regulamentação profissional.

4.1    Projeto Básico para Execução de Galeria e Prolongamento de Via:

O Sistema de Galerias para drenagem pluvial e prolongamento da Avenida Fauzer Bucar no Centro de Floriano, constando de Serviços Preliminares, Coleta, Terraplenagem, Pavimentação, Urbanização, Drenagem, Instalações Elétricas, Sinalização Vertical e Horizontal, Obras de Arte e interligações para melhorar o escoamento das aguas pluviais e o trânsito de veículos na localidade.

O Projeto Básico a ser elaborado deverá contemplar especificações técnicas detalhadas tratando da topografia do terreno, caracterização do solo através de relatórios de sondagens, especificando o tipo de solo até uma profundidade máxima de 1,70 m, de acordo com Norma NBR 09603. Deve também especificar os equipamentos e materiais a serem empregados, as dimensões, inclinações, potências, quantidades e conter a memória de cálculo dos quantitativos.

A Codevasf fornecerá a base cartográfica do saneamento de Floriano – PI para servir de base para elaboração do projeto.

Deverão ser identificadas as jazidas e DMT de transporte dos materiais a serem utilizados para aterro.

Deverá ser projetado o prolongamento e urbanização da Avenida Fauzer Bucar com as sinalizações horizontais e verticais necessárias levando em consideração o estudo do tráfego, tipos de veículos permitidos para o local e seguindo o padrão arquitetônico já adotado pelo município.

Abaixo estão os elementos que devem constar no projeto básico de execução de Galeria e prolongamento da Avenida.

| Item | Titulo do elemento | BÁSICO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Memorial descritivo | X |
| 2 | Especificações técnicas | X |
| 3 | Relatório de Sondagem Geotécnica | X |
| 4 | Relatório fotográfico | X |
| 5 | Lista de beneficiados | X |
| 6 | Memória de cálculo | X |
| 7 | Planilha Orçamentária | X |
| 8 | Composições de custo unitário | X |
| 9 | Cronograma físico-financeiro | X |
| 10 | Anotação de responsabilidade técnica (ART) | X |
| 11 | Mapa de localização do município | X |
| 12 | Mapa de localização da obra | X |
| 13 | Projeto de recuperação e cobertura do canal existente | X |
| 14 | Projeto do prolongamento da Avenida Fauzer Bucar | X |
| 15 | Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) | X |
| 16 | Estudos Topográficos | X |
| 17 | Projeto da Galeria, seu traçado e interligações | X |
| 18 | Projeto de Urbanização | X |
| 19 | Lista de materiais, Quadro de conexões e peças especiais | X |
| 20 | Estudos Ambientais | X |
| 21 | Licenciamento Ambiental | X |
| 22 | Documentos de Comprovação de Propriedade | X |

- VALOR DA CONTRATAÇÃO

Os serviços objeto destes TR estão estimados em R$ 83.932,75 (Oitenta e três mil, novecentos e trinta e dois Reais e setenta e cinco Centavos), utilizando a Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf 2017.

O regime de contratação para estes serviços de elaboração de projeto básico será o de preço global, ou seja a proposta financeira deverá englobar todos os serviços.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo máximo para execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado a partir da data de apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados para mais ou para menos, aplicando se o seguinte índice:

## Ti  -  To

- R =  V  [-------------], onde:

## To

Onde :

R -	valor do reajustamento

V -	valor a ser reajustado

Ti - Coluna 06 – IGP-M – Código AO200045, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

To - Coluna 06 – IGP-M – Código AO200045, correspondente a data de apresentação da proposta

  - Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar dos serviços objeto destes TR, empresas nacionais de consultoria, individualmente e que atendam às condições estabelecidas no edital.

  - As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos relativos à regularização fundiária e ambiental, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com empresas especializadas, sob responsabilidade total da Consultora perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços e quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - A Consultora considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceitam totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a Codevasf concordou previamente, por escrito.

  - O atestado de visita não será exigido. A Consultora, ao apresentar sua proposta, declara conhecer os locais dos estudos e possuir a avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação, "in loco", das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf, pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos projetos.

  - Somente poderão participar deste processo licitatório, empresas devidamente registradas ou inscritas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto dos presentes TR;

  - Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, da região onde os serviços foram executados, e/ou Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo CREA, que comprovem que a licitante tenha executado serviços/obras de engenharia similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação:

| Item | Serviço | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galeria de Aguas Pluviais | UND. | 01 |
| 2 | Pavimentação | UND. | 01 |
| 3 | Terraplenagem | UND. | 01 |
| 4 | Obras de Arte | UND. | 01 |

- Definem-se como obras similares: obras hidráulicas de escoamento tais como Canais de Irrigação e Macro Drenagem.

- Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas nas especificações técnicas, anexo deste Edital.

    - Poderão ser apresentados 01 (um) ou mais atestados para a comprovação dos itens discriminados no quadro acima;

    - Deverão constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo Conselho de Classe, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no Conselho de Classe; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;

  - Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

  - Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior da área de engenharia, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, que comprove ter o profissional executado serviço(s) na forma exigida na alínea “7.6”, “7.6.1” e “7.6.2”, disposto acima.

    - Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;

- O sócio;

- O detentor de contrato de prestação de serviço.

    - A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

    - Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

    - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

- HABILITAÇÃO

  - Os documentos necessários à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados em conformidade com os art. 28, 29 e 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma estabelecida no edital.

- ELABORAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Consultora deverá apresentar Proposta Financeira, prevendo todos e quaisquer custos para a prestação dos serviços objeto destes Termos de Referência.

  - O Termo de Proposta – integrante deste Edital deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira e conter o valor global para a execução do objeto desta licitação ou seja a proposta financeira deverá englobar todo o projeto, não sendo aceitas propostas parciais ou por lotes, conforme a Planilha Estimativa de Custos – Anexo III.

  - Incluir nos preços apresentados todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, tributários, sociais e trabalhistas, deslocamento da equipe e outras relativas à prestação dos serviços objeto destes Termos de Referência. Em caso de omissão serão consideradas inclusas nos preços.

  - A Consultora indicará os preços por itens constantes da Planilha Estimativa de Custos, que faz parte integrante do Edital, calculando o preço global final de sua proposta.

  - Preencher os quadros FPRO, FPRO-I, FPRO-III, FPRO-IV, FPRO-V, FPRO-VII, FPRO-X, FPRO-XI, FPRO-XII, FPRO-XIII, FPRO-XIV e PO-XV, para todo o projeto.

      - Os salários dos profissionais referidos nestes Termos de Referência não poderão ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei nº 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convenções, acordos ou dissídios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades não abrangidas por esses instrumentos, os salários deverão ser compatíveis com os praticados no mercado.

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

  - Erros aritméticos ou distorções em qualquer preço ou componente de preço serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosa:

- Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso;

- Se houver discrepância entre os valores unitários constantes das Planilhas de Composições de Preços Unitários e a Planilha de Preços Unitários, prevalecerá o valor das Composições de Preços Unitários.

      - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

  - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

  - Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, as propostas que:

- Apresentarem preço unitário e/ou global superiores aos valores máximos constantes das Planilhas de Orçamentação, que integram o Edital.

- Apresentarem preços globais manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto deste edital;

- Apresentarem preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

- Que não atendam às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art. 48 I da Lei 8.666/93;

    - Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Codevasf; ou

- Valor orçado pela Codevasf.

    - Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

    - Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado.

    - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº. 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

- Diligência junto ao licitante para apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

- Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;

- Consultas a entidades ou conselho de classe, sindicatos ou similares;

- Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

  - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço global, respeitados os valores máximos, unitários e global, orçados pela Codevasf, para execução dos serviços objeto destes Termos de Referência.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A Codevasf pagará à Consultora, pelo projeto básico efetivamente executado e aprovado, pelos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira, mediante a apresentação de faturas mensais, que deverão ser acompanhadas de parecer da Fiscalização por meio do Relatório de Acompanhamento Técnico, atestando a execução dos projetos no período.

  - Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

  - A Consultora não poderá pagar salários inferiores aos indicados na Proposta Financeira.

  - Para efeito do pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - As faturas/Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata, devolvidas à Consultora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores, a Codevasf considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º do Decreto nº 1054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da Consultora, a entrega à Codevasf dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada. O não atendimento implicará em desconsideração, pela Codevasf, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

  - Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida nestes Termos de Referência remunera inteiramente a Consultora pela execução dos serviços, incluindo:

- Custo de mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, equipamentos, veículos, material de consumo, etc.

- Custos devidos a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a legislação brasileira;

- Remuneração de escritório e despesas fiscais; e

- Hospedagem, alimentação e transporte.

  - Não será pago serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência, ou que não seja executado em plena conformidade com os mesmos.

  - As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada. Quando o serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da Codevasf, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

- O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

  - A atualização monetária será admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Codevasf, desde que a Consultora não tenha concorrido de alguma forma para o atraso e só será devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

  - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com a utilização da seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

Onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

  - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

  - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Programas de Trabalho:

- As despesas com a execução dos serviços correrão à conta do Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7k66.0001 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A Consultora e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da Consultora, quantas reuniões estimar convenientes. A comunicação será por escrito, mesmo as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

  - A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos. A relação dos produtos, previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega, são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

  - A Consultora terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que sejam harmonizadas num planejamento integrado.

  - Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

      - Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias.

    - As eventuais alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

    - As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

  - A Codevasf terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livres acessos aos locais de trabalho, para a obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

    - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Consultora, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

  - A Consultora deverá intercambiar informações com a Codevasf, via fax, através das linhas telefônicas: (86) 3215-0161 ou (86) 3215-0130. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Todo o material em texto deverá ser apresentado em papel tamanho A4, digitados, com carimbo ou folha de rosto, contendo as informações mencionadas contidas nos carimbos das plantas.

Toda a documentação deverá ser entregue em no mínimo 02 (duas) vias originais de igual teor em papel formato da série A da ABNT, devidamente assinada pelo autor ou autores dos projetos, mencionando o número do CREA e providenciando a ART (anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente e recolhida na jurisdição em que for elaborado o projeto.

Além do material impresso, deverão ser apresentados em meio magnético os arquivos digitais das plantas com extensão .DWG ou .DXF, das planilhas com extensão .XLS e dos arquivos texto com extensão .DOC.

Todas as folhas de desenho deverão ter “carimbo” (campos de identificação), que conterá no mínimo, as seguintes informações:

- Nome e assinatura do autor do projeto e número da carteira profissional;

- Nome do proprietário;

- Nome e endereço da obra a ser executada;

- Escalas utilizadas;

- Referência do projeto (parte de outro projeto, número do desenho, de referência, outras);

- Número de desenho e número de revisão (se for o caso);

- Data do desenho;

- Quadro de área discriminado: área do terreno, área construída total, etc.;

- Registro da aprovação, com data, nome e assinatura e número do CREA do responsável por esta aprovação.

- Todos os desenhos deverão conter legendas necessárias para sua clareza.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

  - O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação do Projeto Básico pela equipe técnica da Codevasf. Será feita a entrega pela Consultora à Codevasf, no número e na forma , de vias contratadas, do projeto básico da obra  a seguir relacionada:

01 – Sistema de Galerias para drenagem pluvial e prolongamento da Avenida Fauzer Bucar no Centro de Floriano, constando de: Serviços Preliminares, Coleta, Terraplenagem, Pavimentação, Urbanização, Drenagem, Instalações Elétricas, Sinalização Vertical e Horizontal, Obras de Arte e interligações, no município de Floriano-PI.

  - Após a entrega dos produtos, a Consultora requererá o recebimento definitivo dos serviços. A Consultora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste Termo de Referencia e seus subitens são condicionantes para:

- A emissão do atestado de execução dos serviços;

- A emissão do termo de encerramento físico; e

- A liberação da caução contratual.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A recusa injustificada da Consultora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Codevasf, o atraso injustificado na execução do contrato, a inexecução total ou parcial do contrato, bem como venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas, e, ainda, impeça ou embarace, de alguma forma a fiscalização, caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, podendo a Codevasf, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável as seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Codevasf, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Codevasf pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

- MULTA

  - Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da Consultora, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei.

  - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviços, será cobrada multa de 2% (dois por         cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais;

  - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o subitem 18.1 acima.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

- Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CODEVASF ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher à Codevasf o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada no ato da assinatura do mesmo, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia, emitida por seguradora autorizada pela SUSEP, ou Fiança Bancária, emitida por banco autorizado pelo BACEN, a critério da contratada.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços.

  - O contratado deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para representá-lo na execução do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93).

  - Utilização de pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

  - Com base nas especificações técnicas e planilhas de custos a equipe da contratada será responsável pela aquisição, transporte e aplicação de todo o material necessário à execução dos serviços.

  - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação.

  - Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços.

  - Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

  - A CONTRATADA deverá cumprir cada uma das normas regulamentadoras (NR) sobre Medicina e Segurança do Trabalho.

  - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução do serviço.

  - A licitante vencedora obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA, após a assinatura de contrato e antes do início dos serviços, com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei n.º 6.496/77, Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução nº 317, de 31/10/86 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente à execução dos serviços.

  - A licitante vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

    - Nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93, a CODEVASF se reserva no direito de aplicar multa, na forma prevista nesta Tomada de Preços, caso a contratada esteja com suas certidões irregulares na data de pagamento de sua fatura; caso a irregularidade não seja sanada no período de 30 (trinta) dias, rescindir-se-á o contrato, com aplicação das medidas administrativas e judiciais, garantindo, primeiramente, o contradito e a ampla defesa.

  - Requerer a exclusão da CODEVASF, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas propostas por empregados da contratada, em decorrência da execução contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

  - A contratada se obriga a, no caso de demissão de qualquer empregado vinculado ao contrato, comprovar a quitação do termo de rescisão contratual no prazo de 15 (quinze) dias do desligamento, sob pena de ser aplicado sanção administrativa, na forma prevista neste edital e no contrato que será assinado, garantindo a ampla defesa e o contraditório.

    - Para acompanhamento da exigência acima, a contratada se obriga a, até a data do efetivo início da execução contratual, apresentar a CODEVASF a relação dos trabalhadores contratados para execução dos serviços, mantendo essa informação atualizada durante toda a vigência do contrato.

  - A Consultora será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - Os trabalhos podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, cartas, relatórios, etc.) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

  - A Consultora deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

  - A Consultora será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado à terceiros.

  - A Consultora é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias e ao pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, que incidirem por conta da execução dos serviços.

  - Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, na 7ª Superintendência Regional.

  - 19.21.	A licitante vencedora é responsável, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral, se houver, das despesas do escritório referentes à água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados, sem qualquer ônus para a Codevasf.

- DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

São ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência o CD-ROM contendo:

- Anexo I - Modelo Termo da Proposta;

- Anexo II - Planilhas Estimativa de Custos;

- Anexo III - Especificações Técnicas do Projeto Básico.

Teresina, 29 de Janeiro de 2018.

____________________________________________

AEDSON LUIS CASTRO DOS ANJOS

Analista em Desenvolvimento Regional

_____________________________________________________

Vitorino Orthiges Fernandes Neto

Gerente Regional de Infraestrutura

CODEVASF – 7ª SR

ANEXO I

TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

Codevasf

Rua Taumaturgo de Azevedo nº 2315 , Bloco II - Centro

CEP 64.001-340 – Teresina-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º .../2013 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução dos serviços relativos à elaboração de Projeto Básico do Sistema de Galerias para drenagem pluvial e prolongamento da Avenida Fauzer Bucar no Centro de Floriano, constando de: Serviços Preliminares, Coleta, Terraplenagem, Pavimentação, Urbanização, Drenagem, Instalações Elétricas, Sinalização Vertical e Horizontal, Obras de Arte e interligações, no município de Floriano-PI

Pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à Codevasf o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato e de que os preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

__________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO II

PLANILHAS ESTIMATIVA DE CUSTOS

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS