TERMO DE REFERÊNCIA

(Sistema de Registro de Preços – SRP)

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE POÇOS PROFUNDOS, SENDO EM ÁREAS DE ROCHAS SEDIMENTARES, LOCALIZADAS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DO MARANHÃO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

SÃO LUÍS /MA

FEVEREIRO/2018

TERMO DE REFERÊNCIA

ÍNDICE

- OBJETIVO

- OBJETO

- LOCAL E ACESSO

- DESCRIÇÃO DO OBJETO

- MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

- REGIME DE EXECUÇÃO

- ESTIMATIVA DE CUSTO MÁXIMO E FONTE DE RECURSOS

- SUBCONTRATAÇÃO

- VISITA AO LOCAL DAS INSTALAÇÕES/SERVIÇOS

- PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

- PRAZO DE GARANTIA

- MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E PLACA IDENTIFICAÇÃO.

- HABILITAÇÃO

- REAJUSTAMENTO

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DO OBJETO

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE  100 (CEM) UNIDADES DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM ÁREAS DE ROCHAS SEDIMENTARES, LOCALIZADAS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DO MARANHÃO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

- OBJETIVO

Estabelecer normas, critérios e diretrizes para subsidiar e nortear a elaboração do edital e do termo de contrato, elementos indispensáveis à contratação do objeto pleiteado neste termo de referência.

- OBJETO

Perfuração e instalação de 100 (Cem) unidades de poços tubulares profundos, em áreas de rochas sedimentares, localizadas em municípios diversos do estado do Maranhão, inseridos na área de atuação da 8ª superintendência regional da Codevasf, através de Sistema de Registro de Preços – SRP.

- LOCAL E ACESSO

- As localidades beneficiárias da perfuração e instalação dos poços tubulares, situam-se na área de atuação da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, em municípios do Estado do Maranhão, conforme discriminado na Lista dos Municípios, em anexo.

- A locação dos poços será de inteira responsabilidade da Contratada.

- Os percursos serão por estradas pavimentadas, estradas de terras e deslocamentos nas zonas rurais.

4.0 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Encontram-se no tomo das Especificações Técnicas que doravante, independente de transcrição, farão parte integrante do presente Termo de Referência.

5.0 MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Modalidade: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  - Pregão Eletrônico

Tipo: Menor Preço

6.0 REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço unitário.

- ESTIMATIVA DE CUSTO MÁXIMO E FONTE DE RECURSOS          Consoante Art.3º, Decreto7.893/2013,  Lei nº 13.242, de 30/12/2015 - LDO/2016. o valor Máximo global orçado pela CODEVASF para a realização dos serviços necessários para perfuração e instalação dos poços tubulares é de R$ 11.103.898,00 (onze milhões, cento e três mil, oitocentos e noventa oito reais), tomados como referência as Tabelas do SINAPI/DEZ/2017/MA do ORSE/NOV/2017, tabela consultiva da Codevasf/FEV/2017 e cotações de mercado, já inclusos BDI,  encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme especificado em planilhas orçamentárias anexas.

Fontes: Por se tratar de sistema de regsitro de preço informamos que não há necessidade de doação orçamentária conforme prevê o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

- SUBCONTRATAÇÃO

8.1.	Será permitida a subcontratação de serviços de análise, geologia, projeto e montagem elétrica, desde que atendido os limites legais e previamente aprovados pela CODEVASF (Art. 72 da Lei 8.666/93).

8.2. Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da contratante (CODEVASF) com os subcontratados.

- VISITA AO LOCAL DAS INSTALAÇÕES/SERVIÇOS

9.1 Não será necessário visita ao local.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

  - O prazo de vigência do contrato e execução da obra será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União e emissão da ordem de perfuração e instalação dos poços tubulares, objeto destes Termos de Referência.

  - O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei, desde que, justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato (Art. 57, § 2º da Lei 8.666/93).

- PRAZO DE GARANTIA.

  - O Prazo de Garantia de perfuração e instalação das unidades de poços tubulares é o previsto na legislação vigente e definidos no Código Civil Brasileiro;

- MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.

  - A licitante vencedora deverá fornecer e afixar 1 (uma) placa de identificação dos serviços de perfuração e instalação dos poços, em cada município em que atuar, no padrão definido pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas, disponível no endereço eletrônico www.codevasf.gov.br, no link licitações, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe.

    - A placa deverá ser confeccionada de forma a conferir total rigidez ao conjunto. As emendas das chapas deverão coincidir com as linhas de separação dos campos em que a placa será dividida.

    - A placa deverá sofrer manutenções periódicas de modo a preservar suas características até o término dos fornecimentos/serviços.

11.1.3                 Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal,

máquinas e equipamentos, serão aqueles constantes da planilha de

preços orçadas pela CODEVASF.

12 HABILITAÇÃO

12.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

- Declaração de visita (ou de conhecimento das condições locais) ao local onde serão executados os serviços/fornecimentos, emitida pela própria licitante, nos termos do subitem 5.4 deste Edital, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal, conforme modelo do Anexo III;

- Atestado(s) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa(as) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado serviço(s) relativo(s) à perfuração de poços artesianos ou serviços similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, executados com técnicas construtivas semelhantes ou superiores às requeridas para execução dos itens relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos mínimos:

POÇO PROFUNDO – municípios/localidades- Estado do Maranhão.

| ## I | Perfuração de poço artesiano |
| --- | --- |
| 1.0 | Perfuração e Instalação de 50 unidades de poços Sedimentares |

c1) É permitido o somatório dos quantitativos estipulados na alínea “c”, mediante comprovação em mais de um atestado;

c2) Definem-se como serviços de porte e complexidade similares: aquelas que apresentam características técnicas semelhantes às descritas nas Especificações Técnicas, especialmente as de perfuração de poços artesianos profundos.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro civil e/ou geólogo, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado Serviço (s) relativa (s) à perfuração de poços profundos, ou serviços similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação.

d1) Consideram-se pertencentes ao quadro permanente:

a)	Empregado;

b)	Sócio; ou

c)	O detentor de contrato de prestação de serviços.

d2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia: da ficha ou do livro de registro de empregado ou da carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante; do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional; ou do contrato de prestação de serviço, ou ainda, declaração de contratação futura do profissional responsável acompanhada de anuência deste.

c3)	Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma.

c4)	No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação da qualificação técnica, todas as que se enquadrarem nessa condição serão inabilitadas.

13.0 REAJUSTAMENTO

13.1 Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado a partir da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se a seguinte fórmula:

R=V.[N1.(Ei-Eo)/Eo+ N2.(Ti-To)/To]

Onde :

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderação de serviços de Edificações frente a totalidade dos serviços a executar.

N2 – percentual de ponderação de serviços de Máquinas e equipamentos industriais frente à totalidade dos serviços a executar

Ei – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. AO159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Eo – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. AO 159428, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

Ti – Refere-se à coluna 36 da FGV – Máquinas e Equipamentos Industriais, cód. AO160558, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

To – Refere-se à coluna 36 da FGV – Máquinas e Equipamentos Industriais, cód. AO160558 , correspondente ao mês de apresentação da proposta.

15.2 Caso haja mudança de data base nestes índices,deve-se primeiro calcular o valor índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

13.2 Os valores considerados referentes aos fatores N1 e N2, são os a seguir apresentados:

| Município | FATOR N1 | FATOR N2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 43 | 57 |  |  |  |  |  |

- - FISCALIZAÇÃO.

  - O acompanhamento e fiscalização do objeto da presente licitação caberá diretamente à 8.ª Superintendência Regional da Codevasf, através da Gerência Regional de Infraestrutura – 8ª/GRD, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

  - . São obrigações do fiscal, além daquelas expressamente constantes deste Edital e do Manual de Contratos da Codevasf:

. Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado pela empresa e pelo empregado, com atenção especial para a data de início do Contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (importante esteja corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho;

  - .	Verificar a conformidade entre o salário pago e demais benefícios concedidos com o piso salarial e demais disposições previstas na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT) das categorias envolvidas;

  - .Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);

  - .Evitar ordens diretas aos empregados da CONTRATADA. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos seus empregados;

  - . Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

  - . Conferir a planilha-mensal apresentada pela CONTRATADA.

  - . Conferir toda documentação apresentada com a Fatura.

  - . A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Infraestrutura – 8ª/GRD.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - A licitante vencedora poderá recorrer a Codevasf das decisões da fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva.

  - A licitante vencedora deverá intercambiar informações com a Codevasf, através da linha telefônica: (98) 3198- 1347. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

  - Das decisões da Fiscalização poderá a licitante vencedora recorrer à Gerência Regional de Infraestrutura – 8ª/GRD, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - Fica a licitante vencedora obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

  - Ao final da execução do objeto e antes da liquidação da última fatura apresentada, as instalações provisórias do canteiro serão demolidas e a área onde foram construídas deverá ser devidamente recuperada, observadas todas as Recomendações Básicas para  Proteção Ambiental.

15.0 - RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO

15.1 O objeto será recebido conforme os critérios definidos quando do edital padrão disponível. 18.1	Concluídos os serviços, a licitante vencedora solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

15.2.	A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços e fornecimentos recebidos com as condições contratadas, emitir parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

15.3.	Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a licitante vencedora, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços e/ou fornecimentos rejeitados. Aceito e aprovado o objeto deste Edital, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços e Fornecimentos que deverá ser assinado por representante autorizado da licitante vencedora, possibilitando a liberação da garantia contratual.

15.4.	A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 16.3 acima é condicionante para:

15.4.1	Emissão, pela CODEVASF, do Atestado de Execução dos serviços;

15.4.2	Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e

15.4.3	Liberação da Caução Contratual.

15.5	Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços, serão de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

15.6	A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

- 0BRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

a)	“Lay-out” do local dos serviços e identificação da área para instalação dos equipamentos;

b)	Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da CODEVASF;

c)	Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho, referido na alínea acima;

d)	Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso de explosivos;

e)	Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas a execução dos serviços.

f)	apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, na Superintendência Regional da CODEVASF em São Luís – MA;

g)	Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77.

16.2	A contratada deve assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços e fornecimentos.

16.3	A contratada deve utilizar pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços e fornecimentos.

16.4	A contratada deve responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução dos serviços e fornecimentos objeto desta licitação.

16.5	A contratada deve exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços e fornecimentos.

16.6	A contratada deve colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços e fornecimentos no prazo contratual.

16.7	A contratada deve responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

16.8	A contratada deve responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução dos serviços.

16.9	Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

16.10	 A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

16.11	 A contratada é responsável, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

16.12 	Durante a execução dos serviços, caberá à empresa contratada as seguintes medidas (Obrigações definidas no Manual de Contrato):

a)	instalar e manter a placa de serviço, conforme padrão do governo federal;

b)	obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;

c)	manter no local dos serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão dos serviços.

d)	Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.

e)	Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços.

f)	Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridas para as atividades desenvolvidas em observância à legislação pertinente.

16.12.1 A execução dos serviços de construção objeto da presente licitação deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

a)	códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

b)	instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e

c)	normas técnicas da ABNT e do INMETRO.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada, dos seguintes recolhimentos:

  - Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos empregados vinculados ao contrato da presente licitação.

  - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária.

  - ISS. Caso o município onde será executado o objeto licitado não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003.

    - As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada. Quando o serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da Codevasf, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

    - A Codevasf fará a compensação dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), quando a alíquota de ISS apresentada pela CONTRATADA no cálculo do BDI na proposta for maior que a alíquota efetivamente paga pela empresa CONTRATADA ao município que recebe o imposto.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

    - Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

    - Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

    - O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o artigo 2º da IN/SRF Nº 1.234/2012, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

      - A Codevasf considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços e fornecimentos, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 9.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

17.5        Não constituem motivos de pagamento pela Codevasf fornecimentos e serviços em excesso, desnecessários, e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento fornecimento ou serviço que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

17.6        As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

      - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf e que cubram a execução do objeto contratado.

      - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega a Codevasf dos documentos de cobrança acompanhados de seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela Codevasf dos prazos estabelecidos.

17.9  A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos bens e serviços.

17.10       Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A licitante vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

- Juntamente com apresentação da nota fiscal de cada parcela de pagamento de fornecimento/serviço realizado terá a licitante vencedora de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei n.º 8.212, de 24/07/91, alterada pela Lei n.º 9.711, de 20/11/98, da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS.

  - Quando se tratar de quitação do último pagamento de fornecimento/serviço a Codevasf se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos fornecimentos/serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos.

    - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

17.14.1  Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior tributos ou encargos legais que por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

    - Atendido ao disposto nos itens anteriores a Codevasf considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos fornecimentos e serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 17.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 17.1, caso em que a Codevasf pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

- AM = P x I, onde:

- AM = Atualização Monetária

- P = Valor da Parcela a ser paga; e

- I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

- I = (1+IM1/100)dx1/30x(1+im2/100) dx1/30x(1+imn/100) dx1/30x – 1, onde:

- i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA no mês “m”;

- d = Número de dias em atraso no mês “m”;

- m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

    - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

Em, 20 de fevereiro de 2017