TERMOS DE REFERÊNCIA

TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E TESTES OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO FLUTUANTE, VISANDO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EB-01 DO PERÍMETRO PROPRIÁ, EB-02 DO PERÍMETRO COTINGUIBA/PINDOBA E  EB-02, 03, 05, 07 E 08  DO PERÍMETRO BETUME, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PROPRIÁ, NEÓPOLIS, ILHA DAS FLORES E PACATUBA, NO ESTADO DE SERGIPE.

SUMÁRIO

- OBJETO

- TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

- LOCALIZAÇÃO, ACESSO AOS PERÍMETROS

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- VISITA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- MULTAS

- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- PROPOSTA FINANCEIRA

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DO OBJETO

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

- DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

- OBJETO

Contratação de empresa para o Transporte, Carga, Descarga, Fornecimento de Equipamentos e Materiais, Instalação, Montagem e Testes Operacionais dos Sistemas de Captação Flutuante, Visando Bombeamento de Água para Alimentação das Estações de Bombeamento EB-01 do Perímetro Propriá, EB-02 do Perímetro Cotinguiba/Pindoba e EB-02, 03, 05, 07 E 08  do Perímetro Betume, Localizados nos Municípios de Propriá, Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe.

- TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, em regime de contratação “Empreitada por Preço Unitário”.

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

- CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília-DF.

- LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

- CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços.

- PLANTAS E TEXTOS - Documentos que consubstanciam, através de figuras, detalhes, textos e fichas, os resultados dos trabalhos relativos aos estudos.

- CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços.

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semi-fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi-fabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

- FISCALIZAÇÃO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

- DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que definem e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital de Pregão Eletrônico para a execução dos itens e seus fornecimentos, Termos de Referência, Especificações Técnicas, desenhos, proposta da executante, cronograma e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.

- PROJETO EXECUTIVO - Projeto de engenharia que reúne os elementos necessários e suficientes à execução completa dos serviços.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

O objetivo desses Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios e condições contratuais principais para o fornecimento das informações que permitam a elaboração de propostas e posteriormente a seleção e a contratação de empresa para o transporte, carga, descarga, fornecimento de equipamentos e materiais, instalação, montagem e testes operacionais dos sistemas de captação flutuantes, visando bombeamento de água para alimentação das Estações de Bombeamento EB-01 do Perímetro Propriá, EB-02 do Perímetro Cotinguiba/Pindoba e EB-02, 03, 05, 07 e 08 do Perímetro Betume, localizados nos municípios de Propriá, Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe.

Os serviços, objeto desta licitação, serão contratados em conformidade com as Planilhas Orçamentárias – Anexo III e Especificações Técnicas – Anexo IV, que são partes integrantes desse Edital. Todo o conjunto de materiais e demais prestações de serviços deverão ser entregues/fornecidos/executados em área dos Perímetros de Irrigação de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume.

- LOCALIZAÇÃO, ACESSO AOS PERÍMETROS

O processo licitatório será dividido por Grupos conforme discriminado abaixo:

5.1.  Grupo 1 - Perímetro de Irrigação Propriá- fica localizado à margem direita do rio São Francisco, distando 70 km da sua foz, em terras dos municípios de Propriá, Telha e Cedro de São João, no Estado de Sergipe. A sede administrativa do perímetro fica a 1,5 km da cidade de Propriá e a 110 km da cidade de Aracaju-Sergipe, cujo acesso é feito pelas rodovias BR-101 e SE-200.

5.2. Grupo 2 - Perímetro de Irrigação Cotinguiba-Pindoba - fica localizado na microrregião homogênea de Propriá, entre os paralelos, 10º 13’ e 10º 15’ Sul, e os meridianos 36º 46’ e 36º 48’ Oeste de Greenwich, à margem direita do rio São Francisco, distando 59 km da sua foz, em terras dos municípios de Propriá, Neópolis e Japoatã, no Estado de Sergipe. A sede administrativa do perímetro fica a 120 km da cidade de Aracaju e 12 km da cidade de Propriá, no estado de Sergipe, cujo acesso se dá pelas rodovias BR-101 e SE-200.

5.3. Grupo 3 - Perímetro de Irrigação Betume -fica localizado à margem direita do rio São Francisco, distando 22 km da sua foz, em terras dos municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe. A sede administrativa do perímetro fica a 6,0 km de Neópolis e a 130 km da cidade de Aracaju-SE, cujo acesso se dá pelas rodovias BR-101 e SE-200.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

Os serviços e fornecimentos objeto desta licitação encontram-se descritos e caracterizados nas Especificações Técnicas e quantificados nas Planilhas de Orçamentação, que integram este Termo de Referência.

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

  - A CODEVASF se propõe a pagar pelos serviços e fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global detalhado abaixo, já incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos e correrão à conta do Programa de Trabalho de nº 06.182.2040.22BO.6503 - Ações de Defesa Civil - Nacional (Crédito Extraordinário), fonte 300, categoria econômica 4  sob gestão da Codevasf.

  - O valor global é de R$ 2.850.341,64 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), os preços foram orçados com base em cotações de mercado, ORSE e SINAPI-SE de julho/2015. Informamos que a análise deve atender ao disposto no Capítulo II (DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA), Art. 6º, do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013.

  - Sendo valores por Grupos como abaixo discriminados:

Grupo 1 - Perímetro de Irrigação Propriá: R$ 566.321,16 (quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos e vinte e um reais e dezesseis centavos).

Grupo 2 – Perímetro de Irrigação Cotiguinba-Pindoba: R$ 497.890,70 (quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e noventa reais e setenta centavos).

Grupo 3 – Perímetro de Irrigação Betume: R$ 1.786.129,78 (um milhão, setecentos e oitenta e seis reais, cento e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar da presente licitação, empresas do ramo pertinentes ao objeto desta licitação, que atendam às condições estabelecidas nos Termos de Referência e seus anexos.

  - Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

  - Será permitida a subcontratação de mão de obra eletromecânica na instalação dos equipamentos, não devendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor total da proposta por grupo.

  - As propostas serão aceitas somente para todos os itens constantes da Planilha Orçamentária, anexa a este documento. Cotações para itens isolados não serão aceitas, implicando na desclassificação da proposta.

  - As empresas poderão concorrer a todos os GRUPOS de seu interesse, ou apenas a um só GRUPO, desde que apresentem proposta para todos os itens da planilha orçamentária do(s) GRUPO(S).

  - Não será permitida a participação de empresas, sob as seguintes condições:

    - Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

    - Que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a CODEVASF e que tenham sido declaradas inidôneas, por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

    - Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

    - Estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País;

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo um documento oficial de identificação com foto.

  - Por documento hábil, entende-se:

    - Habilitação do representante mediante procuração pública/privada para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga;

    - Quando titular da empresa, documento comprobatório de sua capacidade para representá-la.

  - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

  - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação automática das respectivas propostas.

- VISITA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Recomenda-se aos interessados visitar os locais onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, com a presença de um Representante Legal ou Responsável Técnico, preferencialmente acompanhado por um técnico da Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação  - 4ª/GRI, para ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem executadas, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à elaboração da proposta e execução do contrato.

  - É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - Como comprovação de visita ao local dos serviços e fornecimentos a licitante deverá apresentar Declaração de visita – Modelo Anexo I.

  - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas os serviços as licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de Empreendimentos em Irrigação da CODEVASF -¨4ª SR, em Aracaju-Sergipe, Telefone (79) 3226-8813

  - A visita ao local onde serão executados os  serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo de execução dos serviços/fornecimentos será:

Grupo 1: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

Grupo 2: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

Grupo 3: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos dos serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

    - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - O cronograma físico apresentado pela licitante deve atender as exigências deste Edital e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

  - O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada do recolhimento:

- Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, dos serviços objeto da presente licitação.

a1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

- FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária.

- ISS. Caso o município onde serão executados os serviços não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003.

    - As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada. Quando o serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da CODEVASF, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

- O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

    - A CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 11.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução dos serviços e fornecimentos.

    - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

  - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários à execução dos serviços e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

  - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

    - Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 11.1.1, caso em que a CODEVASF efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

    - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

- MULTAS

  - Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, caberá a aplicação de penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei;

  - Nos casos de inexecução parcial dos serviços ou atraso na execução dos mesmos, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

    - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o subitem acima.

    - Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, mediante requerimento de resgate da caução de garantia, sem prejuízo de outras apenações previstas em lei;

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher à CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

    - A contratada terá um prazo de 05(cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu exame.

12.2.3.1. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

  - Qualificação Econômico-Financeira

    - As licitantes deverão comprovar, até a data de apresentação das propostas, o capital social mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orçado pela Codevasf. Caso queira concorrer a todos os Grupos, o capital social deverá ser correspondente ao somatório deles.

    - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

    - A qualificação econômico-financeira das licitantes será  confirmada por meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. Caso a licitante  não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os critérios descritos a seguir:

LG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG=  _________Ativo   Total________________

Passivo Circulante  + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante__

Passivo Circulante

Onde:           LG - Liquidez Geral

### SG - Solvência Geral

### LC - Liquidez Corrente

    - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir;

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A licitante deverá apresentar:

a)   Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) competente da região a que estiver vinculada a licitante que, comprove atividade relacionada com o objeto do presente Edital.

b)    Declaração de visita do local onde serão executados os serviços e fornecimentos, emitida pela própria licitante, e assinada por um Responsável Técnico ou Representante Legal.

c)    Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT dos profissionais, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado serviços similares para os respectivos itens listados abaixo, de porte e complexidade ao objeto desta licitação:

c1) Definem-se como serviços similares para todos os Grupos 1, 2 e 3: montagem, instalação, supervisão, testes e acoplagem de equipamentos eletromecânicos incluindo, bombas, motores, captação e adução de água bruta;

c2) Definem-se como serviços de porte e complexidade similares àquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas nas Especificações Técnicas – Anexo IV, parte integrante deste Edital;

c3) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução;

d) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, os profissionais listados abaixo, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho:

d1)  Para os Grupo 1, 2 e 3: Engenheiro mecânico,  que comprovem ter os profissionais executados os seguintes serviços similares: montagem, instalação, supervisão, testes e acoplagem de equipamentos eletromecânicos incluindo, bombas, motores, captação e adução de água bruta;

d2)  Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

-          o empregado;

-          o sócio;

-          o detentor de contrato de prestação de serviço.

d3) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

d4) quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

d5) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

14.2  A licitante vencedora apresentará cronograma físico contemplando todas as etapas dos serviços, distribuindo mensalmente as metas propostas de acordo com o prazo e quantitativos previstos neste Edital.

- PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira deverá ser limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e deverá conter os seguintes documentos:

  - TERMO DE PROPOSTA, constante do Anexo II, parte integrante destes Termos de Referência, deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira, contendo o valor global dos serviços, incluindo o BDI. O valor global dos serviços proposto pela licitante não deverá ultrapassar o valor global orçado pela CODEVASF.

  - Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, sendo, este último, mediante instrumento de procuração que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora.

  - VALORES UNITÁRIO E GLOBAL DA PROPOSTA, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta, variantes consideradas e demais informações necessárias à sua avaliação.

  - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, onde a licitante deverá apresentar, impressa em formulário próprio, com todos os seus itens devidamente preenchidos, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante no Anexo III, que é parte integrante deste Edital, observando-se os preços máximos unitários e global orçados pela CODEVASF.

    - Apresentar a Planilha de preços unitários e global, impressa em formulário próprio, ofertados por item, com clareza e sem rasuras, entrelinhas ou emendas.

  - A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Orçamentária da CODEVASF.

  - O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contado da data estabelecida para entrega das mesmas, podendo ser revalidadas por igual período.

  - Conforme determinação do TCU – Tribunal de contas da União, a empresa deverá apresentar em sua proposta financeira; O detalhamento do BDI – referente à mão de obra, BDI – referente aos materiais e a composição dos encargos sociais.

  - A licitante deverá comprovar que possui capital social integralizado correspondente a no mínimo 10% do valor orçado pela CODEVASF, caso queira concorrer a todos os Grupos, o capital social deverá ser correspondente ao somatório deles.

  - Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) – Anexo III;

Conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE, o serviço enquadra-se no art. 7º, VII da Lei nº 11.546/2011, como componente do CNAE 2.0, Grupo 281 - Fabricação de Motores e Bombas, Classe 2812-7 - Fabricação de Equipamentos Hidráulicos e Pneumáticos, Peças e Acessórios, exceto Válvulas e CNAE 2.0, Grupo 432 – Instalações Elétricas, Hidráulicas e Outras Instalações, Classe 4321-5 – Instalações Elétricas.

a.1) todos os encargos sociais deverão estar inclusos no valor global da proposta financeira;

a.2) Encargos sociais são específicos  para mensalistas;

15.10  Detalhamento do BDI (Quadro PO-XV) – Anexo III:

a.1) Os BDI’s deverão estar inclusos no valor global da proposta financeira;

a.2) Deverá ser utilizado um BDI para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para os serviços, sob pena de desclassificação da proposta

a.3) No preenchimento do Quadro – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda do serviço. Deverá ser considerado no  BDI o ISS do município(Grupo 1 e 2-Propriá: Grupo 3-Neópolis)	onde será executada o serviço (Acórdão nº32/2008-Plenário-TCU);

a.4) Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL; (Acórdão-TCU-nº 325/2007-Plenário);

a.5) Os custos de administração local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do BDI , doravante deverão fazer parte da Planilha de Orçamentação dos Serviços (Planilha de Preços) e Planilha de Preços Unitários (composição de preços unitários); (Acórdão-TCU-nº 325-2007 – Plenário).

  - Planilha de composição de preços unitários, impressa em formulário próprio, ofertados        por item e subitem, com clareza e sem rasuras; (Acórdão TCU nº 2234/2009-Plenário e Súmula 258/2010 - TCU).

a.1) A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

a.2) A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em conformidade com as planilhas orçamentárias;

a.3) A licitante deverá na composição de preços unitários de mão-de-obra observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;

a.4) No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha Orçamentária será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes da Planilha Orçamentária, devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas empresas.

  - Cronograma físico dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, estabelecido nestes Termos de Referência;

  - Na Proposta Financeira deverá constar todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local do serviço, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme as disposições deste Termo de Referencia e seus Anexos. (art. 25 do Decreto nº 5.450/2005).

  - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa e empresa de pequeno porte (Art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006).

  - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento)  à proposta mais bem classificada.

  - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, e aquelas que se seguirem na ordem de classificação, serão convocadas para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

  - Para efeito do disposto no subitem 15.2 deste Termo de Referencia (Art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que seja adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese  do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123 retro mencionada, os lances serão ofertados de acordo com a ordem de classificação definida pelo próprio sistema.

  - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem  14.2, acima, o objeto licitado  será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  - A condição prevista no subitem 16.01, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa  ou empresa de pequeno porte.

  - O Pregoeiro poderá anunciar a(s) licitante(s) vencedora(s) imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, quando for, o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

  - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências da habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

  - Ocorrendo à situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

  - A proposta de preços, inicialmente encaminhada nos termos determinados no item 04, deste Termo de Referencia, que compreende a descrição dos equipamentos ofertados e todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes, deverá ser reformulada pela licitante vencedora, em forma de Planilha, conforme modelo de Proposta de Preços,  devidamente preenchida conforme modelo constante do Anexo II, parte integrante deste Termo de Referencia, após a fase de lances, com a composição dos itens do qual foi vencedora, com valores unitário e total para os equipamentos e serviços, devidamente atualizados e enviada para  o Sistema de Compras Governamentais, no prazo de 03 (três) horas,  a partir da  comunicação da CODEVASF por meio do Pregoeiro, acompanhada do TERMO DE PROPOSTA, constante do ANEXO II, que é parte integrante deste Edital.

  - A Proposta de Preços reformulada, de que trata o subitem 16.11 acima, deverá ser encaminhada em original no prazo de até 03 (três) dias úteis, para os endereços contidos no item 03, deste Termo de Referencia, contado da data da comunicação da CODEVASF por meio do Pregoeiro sob pena de desclassificação da proposta.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão publica, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do termino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis a defesa dos seus interesses (Art. 26 do Decreto nº 5.450/2005).

  - O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passiveis de aproveitamento.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importara na decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a licitante declarada classificada em primeiro lugar.

  - Qualquer recurso administrativo contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

  - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Regional de Licitações – 6ª SR, em dias úteis, no horário de 08:00 (oito) as 12:00 (doze) horas e de 13:30 (treze e trinta) as 17:00 (dezessete) horas, de segunda a sexta feira.

  - As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente, no endereço acima, e dirigidas ao Pregoeiro, que os analisara e, quando mantiver sua decisão, encaminhara os autos a autoridade competente que, neste caso, devera decidir sobre o curso.

  - Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem 17.06.

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R = V (I1 – I0)/I0 ;

onde:

R = valor do reajustamento procurado;

V = valor contratual a ser reajustado;

I1 = índice correspondente ao mês de aniversário da proposta financeira;

I0 = índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta financeira.

  - O índice a ser considerado no reajustamento será extraído das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – código AO 1006827 - IPA-Origem-OG-DI-Prod. Ind.-Transformação - Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos.

- FISCALIZAÇÃO

  - A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução dos serviços será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Área de Irrigação, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Área de Irrigação da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos às multas serão feitos na forma prevista no item 12 deste documento.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - Toda comunicação da CONTRATADA para a CODEVASF deverá ser por escrito, via Fiscalização;

  - Cabe ao Fiscal do CONTRATO a constatação de falhas, omissões ou negligência da CONTRATADA, na execução dos serviços e fornecimentos destes Termos de Referência. Isso vindo a ocorrer será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA reparar os prejuízos, diretos e indiretos, ocasionados às estruturas do Perímetro ou a terceiros;

  - Fica assegurado a Fiscalização o direito de acompanhar à execução dos serviços e fornecimentos, prestados pela licitante vencedora CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários. À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu critério, acompanhar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, a execução dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Após o término dos serviços a contratada requererá, através da fiscalização, o recebimento definitivo dos serviços contratados.

  - A fiscalização fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução.

  - Na hipótese de correções, a contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representantes da CODEVASF, juntamente com representante autorizado pela contratada.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir parecer conclusivo.

  - O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

  - “Lay-out” dos sistemas de bombeamento do flutuante, do ponto de captação até a chegada na  poço de sucção de uma EB, direto em um canal de irrigação ou outro ponto de chegada, bem como a forma de distribuição para a rede de irrigação, das instalações elétricas propostas, e a identificação dos locais de implantação dos mesmos.

  - Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da CODEVASF.

c.  Cronograma físico detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima.

  - Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução dos serviços, caso seja necessário;

  - Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília – DF ou da 4ª Superintendência Regional.

  - Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

  - A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das serviços e fornecimentos.

  - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução dos serviços e fornecimentos objeto desta licitação.

  - Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços e fornecimentos.

  - Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços e fornecimentos no prazo contratual.

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

  - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das  serviços.

  - Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

  - A contratada deverá manter um preposto, aceito pela CODEVASF, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

  - Responsabilizar-se, desde o início das serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas inerentes ao contrato e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

  - A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços e fornecimento.

  - Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CODEVASF.

  - Durante a execução dos serviços e fornecimento, caberá à empresa contratada as seguintes medidas:

  - Instalar e manter no local 01(uma) placa de identificação do serviço, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pelos serviços com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971;

    - A placa de identificação dos serviços deve ser no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas. Modelo padrão será o 1-B do anexo do manual instrução para a preparação de placas de obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no site www.integracao.gov.br independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe;

  - Manter no local dos serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão dos serviços;

  - Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;

  - Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços; e

  - Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

  - Na execução dos serviços, fornecimentos e montagem objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

  - Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;

  - Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

  - Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e

  - Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, especialmente no que se refere aos itens de fornecimento de estruturas flutuadoras e tubos utilizados na montagem no sistema de bombeamento.

- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

  - A Contratada deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de 08.06.1978 do MTE;

  - A Contratada se obrigará a cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

  - A Contratada se obrigará a elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

  - A Contratada se obrigará a manter no local das instalações o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

- DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

São ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência:

  - Modelo Declaração visita técnica ao local dos serviços – Anexo I;

  - Modelo Termo da Proposta – Anexo II

  - Planilhas Orçamentárias – Anexo III;

  - Projeto Básico (Memoriais e Desenhos) - Normas/Especificações Técnicas – disponíveis para consulta/cópia pelos licitantes na CODEVASF/4ª SR, Aracaju-Sergipe – Anexo IV.

  - Manual para elaboração de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional – ANEXO VI.

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

GRUPO _________

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal ou responsável técnico abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serão executados os serviços, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem executados, tendo avaliado os problemas futuros e que os custos propostas cobrem quaisquer das dificuldades decorrentes de sua execução, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras para a CODEVASF.

##### Cidade, data

_______________________________

Assinatura do representante legal

Nome:  _____________________________

Função: ____________________________

### ANEXO II

### TERMO DA PROPOSTA

GRUPO _____

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70.830.901 – Brasília-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º .../2015 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo assinados, oferecemos proposta para o Grupo___  da execução dos Serviços e Fornecimentos relativos à ________ da área de jurisdição da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado de Sergipe, pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

### ANEXO III

### PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

### ANEXO IV

### PROJETO BÁSICO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)

### ANEXO VI

### MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (disponível no endereço eletrônico: www.integracao.gov.br)