TERMOS DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE SOLO COMPACTADO, COM CONTROLE TECNOLÓGICO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E DIQUES, NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, NO MUNICÍPIO DE CASA NOVA, NO ESTADO DA BAHIA.

ÍNDICE

1)	OBJETIVO

2)	DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

3)	ESTIMATIVA DE CUSTO

4)	SUBCONTRATAÇÃO

5)	VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

6)	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7)	FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8)	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9)	PROPOSTA FINANCEIRA

10)	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11)	GARANTIAS DE EXECUÇÃO

12)	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

13)	FISCALIZAÇÃO

14)	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

15)	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16)	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17)	MULTA

18)       REAJUSTAMENTO

19)	DEMAIS DOCUMENTOS – ANEXOS

TERMOS DE REFERÊNCIA

1.0 - OBJETIVO

  - O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais para construção de canal e diques para transporte e acumulação d’água, no Município de Casa nova, no Estado da Bahia, sob a jurisdição da 3ª Superintendência Regional da Codevasf.

1.2.	A presente licitação é do tipo “Pregão Eletrônico”, em regime de contratação “Empreitada a Preços Unitários”.

2.0 - DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

2.1. Os serviços e fornecimentos, objeto deste Pregão, se encontram descritos e caracterizados nas Especificações Técnicas/desenhos (ANEXO V), e quantificados na Planilha Orçamentária (ANEXO IV), fazem parte integrante deste TR.

2.2. Os serviços objeto da presente licitação serão executados na zona rural do município baiano de Casa Nova, Estado da Bahia.

3.0 - ESTIMATIVA DE CUSTO

3.1.  A CODEVASF se propõe a pagar pelos serviços, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 15.998.833,92 (quinze milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos) a preços de Março de 2015, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Os recursos para contratação da despesa correrão à conta do programa de trabalho de nº 06.182.2040.22BO.6503 - Ações de Defesa Civil - Nacional (Crédito Extraordinário), Fonte 300.

O quadro demonstrativo abaixo sintetiza as principais informações dos quantitativos a serem executados:

4.0 - SUBCONTRATAÇÃO

4.1	Será permitida a subcontratação de serviços até o limite máximo previsto em lei, desde que previamente autorizada pela fiscalização da Codevasf e não sejam serviços de movimento de terra.

4.2	Será admitida a subcontratação de desmatamento, limpeza e bota-fora de material, desde que previamente autorizada pela fiscalização da Codevasf.

4.3	Será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

4.4	A subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

4.5	É vedada a subcontratação total do objeto.

4.6	As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a CODEVASF, antes do início dos trabalhos que estão em situação regular jurídico/fiscal, previdenciária e trabalhista, e que entre os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários da Codevasf.

5.0 - VISITAS AO LOCAL DOS SERVIÇOS

5.1	Às licitantes recomenda-se visitar os locais onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, com a presença de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu Representante Legal ou Responsável Técnico, para ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem executadas, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à elaboração da proposta e execução do contrato.

5.2	É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

5.3	A licitante deverá apresentar declaração de ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras/serviços a serem executadas, conforme modelo apresentado no Anexo I deste edital.

5.4	Os custos de visita aos locais das obras/serviços/fornecimentos correrão por exclusiva conta da licitante.

5.5	Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/serviços/fornecimentos as licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de de Infra-Estrutura e Irrigação da CODEVASF - 3ª SR/GRI, em Petrolina, Estado de Pernambuco, Telefone (87) 3866-7710, Fax: (87) 3866-7756.

5.6	Caso o licitante deseje visitar o local onde serão executadas os serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas e deverá ser realizada em horário comercial.

O transporte ao local dos serviços ocorrerá à custa do (a) licitante;

6.0 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1.	O prazo máximo para execução dos serviços objeto do presente TR será de 100 (cem) dias, contado a partir da data registrada na Ordem de Serviço emitida pela CODEVASF, não podendo ser prorrogado, por questões de urgência dos serviços, nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93:

7.0 - FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1.   Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as medições mensais, com base nos preços unitários propostos pela licitante vencedora, e com apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do Relatório Fotográfico com fotos oriundas de máquina dotada de bússola e GPS que tragam nas fotos constantes no Relatório Fotográfico, as informações das Coordenadas UTM (Unidade Transversa de Mercator) do local onde os trabalhos foram desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição assinado pela fiscalização, referente ao mês de competência, além de quadro/mapa topográfico de cubação dos quantitativos realizados em cada item do contrato (canal fundação, canal maciço, dique parte submersa e dique parte emersa) e de ficha de controle tecnológico da compactação em modelo a ser fornecido pela fiscalização, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

7.1.1.	Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.2.	O pagamento da instalação e manutenção do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta, respeitado o valor máximo constante da planilha de preços unitários que integram o Edital, nos correspondentes percentuais:

a)	Instalação e manutenção do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

b)	Mobilização: será realizado a medição e o pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira medição. Os 50% (cinqüenta por cento) restantes serão medidos e pagos após efetiva mobilização de suas máquinas e equipamentos, conforme programado no Plano de Trabalho, exigido na alínea “b” do subitem 14.1 deste TR;

c)	Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

7.2.1.	Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) – será pago conforme o percentual dos serviços executada no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL)

7.2.1.1. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) terão como unidade na planilha orçamentária “global” e será pago o quantitativo do percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais.

7.2.1.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, será pago o valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) prevista no período da medição.

7.3.	Os cronogramas físico e financeiro apresentados separadamente pela licitante deve atender as exigências deste Edital e ser entendido como primeira estimativa de evento das dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da Ordem de Serviço, assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

7.4.	O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada do recolhimento:

a)	Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, dos serviços objeto da presente licitação.

a1)    No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b)	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária.

c)	ISSQN. Caso o município onde serão executadas as serviços, não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISSQN, a Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISSQN da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003.

7.4.1.1. As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISSQN a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada. Quando dos serviços for realizada em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da CODEVASF, a retenção do ISSQN, por intermédio do SIAFI.

7.4.1.2. A CODEVASF fará a compensação dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), quando a alíquota de ISSQN apresentada pela CONTRATADA no cálculo do BDI na proposta for maior que a alíquota efetivamente paga pela empresa CONTRATADA ao município que recebe o imposto.

7.4.1.3. O Processo de Pagamento será formalizado pela fiscalização no âmbito da 3ªSR, quando juntará toda a documentação, relatórios fotográficos, comprovantes de recolhimentos de encargos, impostos e mapa de cubação dos volumes, com usos de softwares apropriados;

7.4.1.4. A Fiscalização atestará a Nota Fiscal dos serviços realizados no período, assinará o RAC e remeterá o processo de pagamento a Brasília, para que possa ser conhecido, conferido, analisado e referendado pelo gestor do contrato (Sede da Codevasf), que o encaminhará/despachará a contabilidade para liquidação e posterior pagamento;

7.4.2.	A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

a)    Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

b)    Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISSQN, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

c)	O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da INRFB n.º 1.504/2015, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.4.3.	A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

7.4.3.1.	A CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 7.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

7.5.	Somente serão pagos os materiais e/ou serviços utilizados.

7.6.	As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

7.6.1.	Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitidos pela CODEVASF, e que cubram a execução dos serviços e fornecimentos.

7.6.2.	Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

7.7.	É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos, bem como deverá a contratada apresentar à fiscalização da Codevasf o mapa de cubação de cada unidade constitutiva do empreendimento, com volumes topograficamente calculados, incluindo-se o primitivo do terreno natural do local do maciço, bem como as fichas preenchidas no modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA à cerca dos serviços de ensaio de campo e densidade “in situ”.

7.8.	Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF quantitativos realizados em excesso, desnecessários à execução dos serviços e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço alguma que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Termo de Referência.

7.9.	A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

7.10.	Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

7.10.1.	Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

7.10.2.	Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 7.1.1, caso em que a CODEVASF efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

7.10.2.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

7.10.2.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

8.	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.1 - Qualificação Econômico-Financeira

8.1.1.	As licitantes deverão comprovar, até a data de apresentação das propostas, o capital social mínimo de: R$ 1.599.883,39 (um milhão quinhentos e noventa e nove mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos);

8.2	Qualificação Técnica

8.2.1. A licitante deverá apresentar:

a)     Inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

b)	Declaração de visita do local onde serão executados os serviços, emitida pela própria licitante, nos termos do subitem 5.1 destes Termos de Referências, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal e por empregado da Contratante.

c)	Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado dos serviços similares ao objeto desta licitação, nos seguintes quantitativos mínimos:

c1)  Definem-se como serviços similares: serviços afins, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens de terra, diques e canais;

c2)   Definem-se como serviços de porte similares àqueles que apresentam grandezas e    características técnicas semelhantes às descritas nas Especificações Técnicas – Anexo I, parte integrante deste Edital;

c3)    Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução;

c4)   Acervo mínimo exigido ao serviço de: “escavação mecanizada, carga e transporte de material de 1ª ou 2ª categoria” será de 346.000,00 m.³ (trezentos e quarenta e seis mil metros cúbicos);

c5)  Acervo mínimo exigido ao serviço de: “execução de aterro compactado com uso de patrulha mecanizada” será de 321.000,00 m.³ (trezentos e vinte um mil metros cúbicos);

c6)   Acervo mínimo exigido ao serviço de: “Fornecimento/Assentamento de Manta Polimérica” será de 22.000,00 m.² (vinte e dois metros quadrados);

| #### ITEM | #### SERVIÇO | #### QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| c4 | Escavação Material 1ª ou 2ª Cat. | 346.000,00 m³ |
| c5 | Aterro Compactado c/ Contr. | 321.000,00 m³ |
| c6 | Fornecimento/Assentamento Manta Polimérica | 22.000,00 m² |

c7)   Será permitido o somatório dos quantitativos estipulados no quadro acima, mediante comprovação em mais de um atestado, podendo inclusive, em caso de consórcio, uma empresa apresentar parte do acervo e outra(s) apresentar acervo complementar;

d)    Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro civil, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviços similares, conforme  alínea  c2.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- o empregado;

- o sócio;

- o detentor de contrato de prestação de serviço.

d2)    A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

d3)	Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

d4) 	Comprovação/declaração (Conforme Modelo do Anexo VII) de que a licitante possui em seu nome ou que possui capacidade operacional de alocar (equipamento próprio ou aluguel) ao empreendimento da presente Licitação, o número mínimo de equipamentos para formar a “patrulha mecanizada*” capaz de executar os serviços dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, admitindo a produtividade média de 7.000 m³/dia;

Para esta “patrulha mecanizada” entende-se o seguinte conjunto mínimo de equipamentos:

a)	03 Máquinas escavadeiras hidráulicas com potência mínima de 183HP e concha com capacidade volumétrica de 0,4 a 1,7m³;

b)	35 Caminhões com caçamba de capacidade coroada mínima de 15 m.³ e Potência de 145 HP (tipo caçambão basculante traçado de três eixos, sem rolo morto);

c)	03 Tratores de pneus com grade de discos com Potência de 122 CV;

d)	05 Caminhões pipas com barra aspergidora e tanque de 10.000 litros;

e)	03 Moto-Niveladoras com potência de 185 a 200 HP;

f)	05 Rolos pé-de-carneiro com potência mínima de 125 HP e peso operacional de 13,5 ton.;

Ou seja, as licitantes deverão apresentar a Declaração de Disponibilidade de Equipamentos, conforme Anexo VII, devidamente preenchida e assinada..

Os equipamentos componentes da “patrulha mecanizada” deverão estar em bom estado de Funcionamento e deverão ser previamente aprovados pela fiscalização, anteriormente ao início dos serviços, pois em assim não sendo, teremos a possibilidade de frequentes paralisações por panes em um ou mais de um dos componentes da patrulha, o que forçará à paralisação dos demais equipamento e que obviamente redundará em atraso dos serviços e descumprimento do cronograma contratual, dando possibilidades à CONTRATANTE  à aplicação das penalidades administrativas e contratuais cabíveis e principalmente, comprometendo o cronograma dos serviços, que ante à urgência, não poderá em hipótese alguma sofrer atraso, sob pena de derrocar o perímetro Sen. Nilo Coelho e comprometer 120.000 (cento e vinte mil) empregos formais num projeto que gera dividendos superiores a R$ 1 bilhão de reais por ano.

d16)	O não atendimento a qualquer das premissas exigidas neste item 8, implicará em imediata inabilitação da licitante, interrompendo assim qualquer tramitação de ato administrativo à celebração de contratação, que será imediatamente redirecionada (a contratação) à licitante que atender as premissas exigidas e apresentar o segundo menor preço;

d17) O não atendimento a qualquer das premissas exigidas, posteriormente à celebração do contrato implicará em acionamento do Jurídico da Codevasf, por parte da Fiscalização do instrumento, para que aplique as sanções Administrativas previstas no art. 87, da Lei 8.666/93;

8.2.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

9.0 - PROPOSTA FINANCEIRA

9.1.	A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste Edital e seus Anexos constitutivos.

9.2.	A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a)	O Termo de Proposta – integrante deste Edital deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira e conter o valor global para a execução do objeto desta licitação, conforme a Planilha de Orçamentação de Serviços – Anexo II;

b)	Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, C.N.P.J e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

c)     Planilha de Orçamentação de Serviços com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV, que é parte integrante deste Edital, observando-se os preços máximos unitários e globais orçados pela CODEVASF;

c1)   Junto com a proposta, a Planilha de Orçamentação de Serviços deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

c2)   Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço num mesmo lote, no entanto, poderão ser oferecidos preços diferentes em lotes distintos.

d)       Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) – ANEXO  III;

d1)     Encargos sociais distintos para mensalistas e outro para horista;

e)       Detalhamento do BDI (Quadro PO-XV) – ANEXO III , sendo este desdobrado em dois:

e1)  Para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para os serviços, sob pena de desclassificação da proposta;

e2)  No preenchimento do Quadro – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda dos serviços. Deverá ser considerado no BDI o ISS do município onde será executada dos serviços.

f)     Planilha de composição de preços unitários, impressa em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras;

f1)   A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

f2)    A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em conformidade com as planilhas orçamentárias;

f3)   A licitante deverá na composição de preços unitários de mão-de-obra observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;

f4)   No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Orçamentação de Serviços será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das Planilhas de Orçamentação de Serviços (Planilha de Preços), devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas empresas.

g)	Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos semana a semana, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, estabelecido no subitem 6.1 deste TR;

9.3.	Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL.

9.4.	No detalhamento do BDI – Quadro PO-XV – ANEXO III - não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a previsão de despesas relativas a dissídios.

9.4.1.	As licitantes não poderão ultrapassar o BDI:

-	Serviços = 26,44%

9.5.	Os custos de administração local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do BDI - Quadro PO-XV – doravante deverão fazer parte da Planilha de Orçamentação de Serviços (Planilha de Preços) e Planilha de Preços Unitários (composição de preços unitários).

9.6.	A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Orçamentação de Serviços da CODEVASF, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local dos serviços, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.

9.7.	Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação do canteiro de apoio dos serviços, bem como da construção de instalações permanentes e/ou provisórias, serão aqueles constantes da planilha de preços orçados pela CODEVASF, e que integram o presente edital.

9.8.	O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período.

9.9.	A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer dos serviços para melhoria destes acessos correrão por conta da licitante vencedora.

10.0 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1  A licitante será considerada habilitada, desde que os quantitativos de serviços comprovados mediante atestados sejam iguais ou superiores ao somatório dos quantitativos estipulados no item 8.2 – “c”.

10.2  A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificadas, com base no artigo 48 incisos I e II da Lei 8.666/93, aquelas que:

i.	Apresentarem preços unitários e/ou global superior ao valor orçado pela CODEVASF ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e

ii.	Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas nestes termos de referência;

iii.	Que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art. 48 I da Lei 8.666/93;

iv.	Com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art.40,VII,c/c art.44,§ 2º da Lei 8.666/93;

10.3.1.Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a)     Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

b)      Valor orçado pela CODEVASF.

10.3.1.1.Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 10.3.1 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, 10.3.1 acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “d” acima e o valor da correspondente proposta.

10.4   Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,ainda que estes termos de referência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações próprias do licitante, para os quais se renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.5  Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço global, respeitados os valores máximos, unitários e global, orçados pela Codevasf, para execução dos serviços, objeto deste Termo de Referências.

11.	GARANTIAS DE EXECUÇÃO

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias, contados da data da assinatura do contrato, em espécie, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF/3ªSR, em conta remunerada, que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF/3ªSR.

Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF/3ªSR.

12.0 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1.	Será obrigatória adoção das medidas de sustentabilidade ambiental aqui determinada para o objeto desta licitação, consoante à Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação:

12.2.	Consoante ao Art. 4º e seus respectivos incisos, será obrigatória adoção das medidas de sustentabilidade ambiental aqui determinada para o objeto desta licitação, como segue:

VIII - utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;

IX -   comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução dos serviços serviço, e

§ 1º Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação dos serviços públicos.

§ 2º  O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos competentes.

Consoante ao Art. 5º e seus respectivos incisos, será obrigatória adoção das medidas de sustentabilidade ambiental aqui determinada para o objeto desta licitação, como segue:

II -   que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

Consoante ao Art. 6º e seus respectivos incisos, será obrigatória adoção das medidas de sustentabilidade ambiental aqui determinada para o objeto desta licitação, como segue:

II -    adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

IV - forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

V -  realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VII - respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

11.3.	As empresas contratadas adotarão outras as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber.

13.0. FISCALIZAÇÃO.

13.1	A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução dos serviços será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

13.2	A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

13.3	A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando dos serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, os serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

13.4	A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação, responsável pela execução do contrato.

13.5	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

13.6	Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

13.7	A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

13.8	Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços executadas pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

14.0 - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.

14.1  Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

14.2  A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através de Comissão, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

14.3  Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados.

14.4  O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

14.5  A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

14.6 A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 14.1 acima é condicionante para:

a)	Emissão, pela CODEVASF, do Atestado de Execução dos serviços;

b)	Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e

c)	Liberação da Caução Contratual.

14.6.1	Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços, serão de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

14.7	A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

15.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1 A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

a)   “Lay-out” do Canteiro de Obras e identificação da área para construção do mesmo. Um canteiro poderá atender às diversas serviços.

b)      Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da CODEVASF.

c)     Cronograma físico – financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima.

d)   Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições estabelecidas no item 4.

d1)  A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a  CODEVASF a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato,  e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou função gratificada na CODEVASF;

14.2.	Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília – DF (ou Superintendência Regional).

15.3	Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

15.4	Disponibilizar para a equipe de Fiscalização da CODEVASF 02 (dois) veículos, em estado novo, de no máximo 01 (um) ano de fabricação, para essa finalidade, de cor preferencialmente branca, com os dizeres conforme especificação da CODEVASF, sendo que ao final dos serviços o veículo será devolvido à contratada;

15.4.1	Ficará a licitante responsável pela cobertura das despesas com combustível e serviços gerais de manutenção dos veículos previstos no item 14.4 acima, durante todo o período de execução dos serviços, sendo que os custos das despesas estão previstos na Planilha Orçamentária.

15.5	A CONTRATADA deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a CODEVASF. Mesmo as comunicações via telefone devem ser ratificadas formal e posteriormente, através do fax (087) 3866-7756, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico através do e-mail: leonardo.cruz@codevasf.gov.br, leonardoluizcruz@bol.com.br, ou pelos telefones (87) 3866-7709, 3866-7710, (87) 9939-7776, 9683-1886.

15.6	Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos equipamentos e insumos até o local dos serviços.

15.7	Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

15.8	Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação.

15.9	Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e reservatórios no local dos serviços/serviços e fornecimentos.

15.10	Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços/serviços e fornecimentos no prazo contratual.

15.11	Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

15.12	Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive os registros dos serviços contratados junto ao CREA do local de execução dos serviços e serviços.

15.13	Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos reservatórios e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

15.14	A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

15.15	Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15.15.1	No momento da desmobilização, para liberação da ultima fatura, faz-se necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15.16	A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços/serviços e fornecimento.

15.16.1	Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CODEVASF.

15.17	Durante a execução dos serviços, caberá à empresa contratada as seguintes medidas:

a)    A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Serviços Públicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe - ANEXO VII;

e)	Manter no canteiro de obras um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão dos serviços;

f)	Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança no canteiro de serviços;

g)	Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços; e

h)	Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

15.18	Na execução dos serviços objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

a)	Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;

b)	Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

c)	Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e

d)	Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

15.19 - Equipamentos

d1) 	A licitante vencedora deverá comprovar antes do início dos serviços, junto à documentação de habilitação (através de registros fotográficos com identificação do número de série de cada um dos equipamentos), (em modelo próprio) que possuem equipamentos em quantitativo compatível à execução dos serviços, conforme o exposto no parágrafo anterior;

d2)	A licitante vencedora também deverá atestar formalmente (em modelo próprio) que são capazes de mobilizar todos os equipamentos elencados ao local do empreendimento, em prazo máximo de 48 horas, após a emissão da Ordem de Serviço, devido à urgência e necessidade de execução dos serviços no prazo contratual estipulado;

d3) 	As licitantes deverão atestar formalmente (em modelo próprio) que manterão no canteiro de obras, uma equipe de profissionais mecânicos de máquinas pesadas, com experiência mínima de 2 anos;

d4)	As licitantes deverão atestar formalmente (em modelo próprio) que manterão no canteiro de obras peças de reposição com maior frequência de substituição, como unhas das conchas das escavadeiras hidráulicas, por exemplo;

d5)	As licitantes deverão atestar formalmente (em modelo próprio) que manterão no canteiro de obras e /ou na praça de terraplenagem e/ou nas jazidas um Profissional Segurança do Trabalho em tempo integral;

d6)	As licitantes deverão atestar formalmente (em modelo próprio) que manterão no canteiro de obras e/ou praça de terraplenagem um Caminhão Melosa com capacidade mínima de 6.000 litros de óleo diesel, 200 litros de graxa, 200 litros de óleo usado, 200 litros de água, 5 compartimentos com capacidade de 250 litros cada;

d7)	As licitantes deverão atestar formalmente (em modelo próprio) que manterão na praça de terraplanagem e jazidas, banheiros químicos em quantidade suficiente e corretamente dimensionada ao atendimento das necessidades do efetivo de operários alocados ao empreendimento;

d8)	As licitantes deverão apresentar formalmente (em modelo próprio) o lay out do alojamento ou residência locada, com existência/presença de dormitórios, refeitórios, banheiros, vestiários etc...;

d9)	As licitantes deverão apresentar formalmente (em modelo próprio) a Composição do BDI para serviços;

d10)	As licitantes deverão apresentar formalmente (em modelo próprio) a Composição de Preços Unitários dos Serviços a serem executados;

16.0 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1.	A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso injustificado na execução do contrato, a inexecução total ou parcial do contrato, bem como venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas, e, ainda, impeça ou embarace, de alguma forma a fiscalização, caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável as seguintes sanções:

I.       Advertência;

II.	Multa;

III.	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CODEVASF, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV.	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

16.1.1	As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 15.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

16.1.2	A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 15.1 é de competência do Ministro da Integração Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

17.0 - MULTA

17.1	Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei.

17.1.1	Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais;

17.1.2	Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor da etapa ou fase em atraso.

17.2	O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o subitem 16.1 acima.

17.3	Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

a)	A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de outras apenações previstas em lei.

b)	Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher à CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da counicação.

18.0 - REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, a contar da data de apresentação das propostas. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R=V.[N1.(Ti–To)/To +N7.(MEi-Meo)/MEo]

Onde :

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar.

N2 – percentual de ponderação de serviços de Máquinas e equipamentos industriais frente à totalidade dos serviços a executar

MEi - Refere-se ao código A1006829 – IPA – Origem- OG-DI-Produtos Industriais – Indústria de Transformação – Máquinas e Equipamentos, correspondente ao mês de aniversário da proposta

MEo - Refere-se ao códito A1006829 – IPA – Origem- OG-DI-Produtos Industriais – Indústria de Transformação – Máquinas e Equipamentos, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores considerados referentes aos fatores N1 e N7 são os a seguir apresentados:

| Município | FATOR N1 | FATOR N2 |
| --- | --- | --- |
| Casa Nova | 50 | 50 |

Os valores de cada fator é o percentual correspondente a cada serviço da planilha de preços unitários.

19.0 - DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

São ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência o CD-ROM contendo:

•	Modelo Declaração visita técnica ao local dos serviços – Anexo I;

•	Modelo Termo da Proposta – Anexo II

•	Quadros complementares

•	Detalhamento dos Encargos Sociais (Declaração de Disponibilidades de Equipes) (PO-XIV) – ANEXO III;

•	Detalhamento do BDI – (PO-XV) –

•	Planilhas orçamentárias; ANEXO IV;

•	Projeto Básico (Especificações Técnicas e Desenhos) – ANEXO V

•	 Manual para elaboração de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional – ANEXO VI

•	Declaração de Disponibilidade de Equipamentos – ANEXO VII

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal ou responsável técnico abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei e com comprovação atestada por escrito por empregado da Contratante devidamente identificado por número de matrícula, de que visitou o local onde serão executadas dos serviços, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem executadas, tendo avaliado os problemas futuros e que os custos da proposta cobrem quaisquer das dificuldades decorrentes de sua execução, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras para a CODEVASF.

____________________, ____-____-_____

_______________________________

Assinatura do representante legal

Nome:    _____________________________

Função: ____________________________

ANEXO II

TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

R. Presidente Dutra, n.º 160-Centro

CEP 56.340.000 – Petrolina-PE.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º _____/2015 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Execução dos serviços objeto do referido Temos de Referência/Edital, a saber: (Descrever o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara, indicando o município e estado onde serão executadas dos serviços.), pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar dos serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar dos serviços no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa .

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato e de que os preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre dos serviços.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

_______________-____ , _____ de ________________ de 2015

ANEXO III

- QUADROS COMPLEMENTARES – PROPOSTA FINANCEIRA -

-	Detalhamento do BDI - Quadro PO-XV –

-	Detalhamento dos Encargos Sociais – Quadro PO-XIV – Horista e Mensalista –

-	Instruções para preenchimento do Quadro PO-XV –

-	Quadros distintos para Serviços e Fornecimento – PO-XV

QUADRO PO - XV

QUADRO PO – XIV

ANEXO IV

PLANILHAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS (MODELO)

À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO- CODEVASF

A [Empresa]______________, neste ato representada por [nome do responsável ou representante legal] ________________ , abaixo assinado, DECLARA:

I) que disponibilizará o(s) equipamento(s) necessário(s) conforme abaixo listado(s), de modo a permitir a execução dos serviços da presente licitação, dentro do prazo máximo definido;

II) que tem conhecimento que propostas cujas especificações de equipamentos mostrem-se comprovadamente incompatíveis serão desclassificadas; e

III) que qualquer inverdade manifestada nesta Declaração, que venha a ser constatada em qualquer etapa, será motivo de desclassificação ou anulação do contrato, com aplicação das penalidades cabíveis.

Lista de equipamentos mínimos (Lei 8.666/93, art. 30, §6°):

a) 03 Máquinas escavadeiras hidráulicas com potência mínima de 183HP e concha com capacidade volumétrica de 0,4 a 1,7m³;

b) 35 Caminhões com caçamba de capacidade coroada mínima de 15 m.³ e Potência de 145 HP (tipo caçambão basculante traçado de três eixos, sem rolo morto);

c) 03 Tratores de pneus com grade de discos com Potência de 122 CV;

d) 05 Caminhões pipas com barra aspergidora e tanque de 10.000 litros;

e) 03 Moto-Niveladoras com potência de 185 a 200 HP;

f) 05 Rolos pé-de-carneiro com potência mínima de 125 HP e peso operacional de 13,5 ton.;

Local e data:

Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa:

Nome:

Cargo:

nº da identidade:

________________________________________

Eng.º Civil Ricardo Alexandre Lisboa Vieira

3ª Superintendência Regional da Codevasf

Petrolina – PE, 15 de julho de 2015.